SUSITARIMAS NR. 1

PRIE 2022 M. RUGSĖJO 1 D. SUTARTIES NR. 22-2242

2023 m.  sausio  10  d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau- Užsakovas), ir

MB „Pupa-strateginė urbanistika“,  juridinio kodas 303089256, kurio registruota buveinė         Laisvės pr. 91-3, 06124 Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tado Jonauskio, veikiančio pagal bendrijos nuostatus (toliau  Paslaugų teikėjas),

(toliau kartu vadinama Šalys, o kiekvienas atskirai – Šalis) vadovaujantis 2022 m. rugsėjo 1 d. sutarties Nr. 22-2242 (toliau – Sutartis) 2.2  punktu, sudarė ir pasirašė šį susitarimą Nr. 1 (toliau - Susitarimas) prie Sutarties ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovui įvykdžius supaprastintą viešąjį pirkimą, 2022 m.             rugsėjo 1 d. tarp Šalių buvo sudaryta Sutartis, pagal kurią Paslaugų teikėjas atlieka techninio darbo projekto „Gamybos paskirties pastato Ukmergės g. 59 A, Panevėžyje, keičiant paskirtį į kultūros, rekonstravimas“ keitimus, išleidžiant naują laidą.  Bendra sutarties kaina be PVM 15 000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) ir PVM 3 150,00 Eur (trys tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt  Eur) Viso 18 150,00 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas penkiasdešimt) Eur;

Atsižvelgiant į tai, kad Paslaugų teikėjas, vykdydamas Sutartį, pateikė Užsakovui 2023 m.                  sausio 2  d. prašymą Nr.23-001 dėl 2022 m. rugsėjo 1 d. sutarties Nr. 22-2242 pratęsimo;

Atsižvelgiant į tai, kad pagal Sutarties 2.2 punktą Sutartis gali būti pratęsta 1 kartą                           20 (dvidešimčiai) kalendorinių dienų šalių rašytiniu susitarimu.

Sutarties Šalys sudarė šį susitarimą prie  2022 m. rugsėjo 1 d. sutarties Nr. 22-2242 ir susitarė:

1. Pratęsti paslaugų, numatytų Sutarties 1.1 punkte, teikimą 20 (dvidešimties) kalendorinių dienų laikotarpiui.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos, dėl kurių pakeitimo nėra susitarta šiame Susitarime, išlieka nepakeistos ir Šalims taikomos visa apimtimi.

3. Šis Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kodas 288724610 Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys Tel. (8 45) 501360, faksas (8 45) 01354 El. paštas: administracija@panevezys.lt Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT43 7300 0100 9785 8217 “Swedbank”, AB Banko kodas 73000 Administracijos direktorius Tomas Jukna _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) | Paslaugų teikėjas MB “Pupa- strateginė urbanistika“ Laisvės pr. 91-3, Vilnius Tel. +370 688 18329 Į.k. 303089256 PVM mokėtojo kodas LT100010946417 A.s. Nr.LT847044060007907772 SEB bankas Banko kodas 70440 Direktorius Tadas Jonauskis _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) |
| --- | --- |