PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2022-11-08 SUTARTIES NR. 22-2733

2023 m. sausio       d.  Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17, (toliau - Užsakovas), ir

UAB „Viskas iš metalo“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 303026163, kurios registruota buveinė yra Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., LT-694991, Marijampolės sav., duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama direktoriaus Romo Vainiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau  „Rangovas“), toliau kartu vadinami Šalimis,

vadovaudamiesi 2022 m. lapkričio 8 d. sutarties Nr. 22-2733 (toliau – Sutartis) 17.1. punktu, sudarome šį papildomą susitarimą ir susitariame:

- Dėl nepalankių oro sąlygų, dėl ko vandens lygis yra pasiekęs kritinį lygį ir nėra galimybės tęsti darbus yra stabdomas sutarties vykdymas. Kai vandens lygis normalizuosis užsakovas raštu informuos rangovą apie reikalingą darbų atnaujinimą.

- Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Įmonės kodas 288724610 Ne PVM mokėtojas Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A.s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016 „Swedbank“, AB Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Viskas iš metalo“ Įmonės kodas 303026163 PVM mokėtojo kodas LT100008614015 Juozo Montvilos g. 30, Baraginės k., LT-694991, Marijampolės sav. Tel. 8 657 71503 El. paštas romas.vainius@viskasismetalo.com A.s. Nr. LT13 7300 0101 3496 3858 Bankas Swedbank, AB Banko kodas 73000 |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna (pareigos, vardas, pavardė, parašas) | Direktorius Romas Vainius (pareigos, vardas, pavardė, parašas) |