2023-02-07 Miškininkystės  rangos

paslaugų sutartis Nr. 75-VP-537

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2023  vasario 07 d.

Varėna

## Paslaugų teikėjas Kęstutis Puzas Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Varėnos regioniniam padaliniui 2023 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją Pirčiupių girininkijoje | ha | 60 |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 10 |  |  |  |
|  | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją Valkininkų girininkijoje | ha | 100 |  |  |  |  | 5 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos Valkininkų girininkijoje | ha | 25 |  | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| VĮ Valstybinių miškų urėdija Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius AB SEB bankas LT84 7044 0600 0812 3597 Tel. +370 5 273 4021 El. p.: varena@vmu.lt |  | Kęstutis Puzas Gim. data 1989-03-15 PVM mokėtojo kodas LT100009108611 Individualios veiklos vykdymo pažymos Nr. 463637 Varėnos r. Valkininkų sen. Dargužių k. Merkio g. 78 Tel. +37061269989 El. paštas kestutis.puzas@gmail.com |
| --- | --- | --- |

| Varėnos regioninio padalinio vadovas Tomas Bazevičius | Individualios veiklos vykdytojas Kęstutis Puzas |
| --- | --- |