PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.

PRIE 2022-03-18 DARBŲ PIRKIMO PRELIMINARIOSIOS VIEŠOJO PIRKIMO– PARDAVIMO SUTARTIES NR. PRE22-14

(PU-8911/21) Ryšių linijų iškėlimo/įrengimo darbai

3 pirkimo dalis. Ryšių linijų iškėlimo/įrengimo ir kiti susiję darbai Šiaurės regione

2023 m. vasario     d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Rutėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Požeminių linijų statyba“, buveinės adresas S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r., juridinio asmens kodas 300011327, atstovaujama direktoriaus Antano Mikušausko , veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Inforsanas“, buveinės adresas Savanorių pr. 65A-321, Vilnius, juridinio asmens kodas 300150394, atstovaujama direktoriaus Jevgenij Andriatis, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „EDS projektai“, buveinės adresas Draugystės g. 15B, Kaunas, juridinio asmens kodas 302592450, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Bataičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „EnergoLT, buveinės adresas Stumbro g. 3 , Šakių k., Kauno r., juridinio asmens kodas 302551560, atstovaujama direktoriaus Irmanto Beržinsko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Komtela“, buveinės adresas Vairo g. Šiauliai, juridinio asmens kodas 145113313, atstovaujama direktoriaus Lino Vesterto veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

UAB „Šiaulių Rymonta“, buveinės adresas Smėlynės g. 112, Panevėžys, juridinio asmens kodas 145841261, atstovaujama direktoriaus Algirdo Leiko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau visi Rangovai kartu vadinami Rangovais, o kiekvienas atskirai – Rangovu,

o Užsakovas ir Rangovai toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių 2022-03-18  yra sudaryta preliminarioji darbų pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PRE22-14 (toliau – Preliminarioji sutartis), kurios maksimali vertė yra 1 210 000,00 eurų (vienas milijonas du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 210 000,00 eurų (du šimtai dešimt tūkstančių eurų 00 ct). Preliminariosios sutarties vertė be PVM yra 1 000 000,00 eurų (vienas milijonas eurų 00 ct);

- šiame papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Sutarties 11.1 punkte numatyta, kad Preliminarioji sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių,  bet ne ilgiau iki bus nupirkta Darbų už Preliminariosios sutarties vertę;

- Sutarties 11.2.  punkte numatyta, kad Darbų pirkimas pagal Preliminariąją sutartį raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęstas ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui arba iki kol bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus Užsakymus už maksimalią Preliminariojoje sutartyje nurodytą sumą;

- vykdant sutartinius įsipareigojimus nebuvo išnaudota maksimali Preliminariosios sutarties vertė,

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

- Pratęsia Darbų pirkimo pagal Preliminariąją sutartį terminą 12 (dvylikai) mėnesių iki 2024- 03- 18, bet ne ilgiau nei bus įvykdyta Darbų pagal pateiktus Užsakymus už maksimalią Preliminariojoje sutartyje nurodytą sumą. Įvykdžius Darbų už visą Preliminariosios sutarties sumą, Užsakymai pagal Preliminariąją sutartį nebebus teikiami.

- Kitos Preliminariosios sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Pirkėjo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – viešųjų pirkimų specialistė Ilma Liudžiuvienė, e. paštas: ilma.liudziuviene@keliuprieziura.lt .

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

7.1. Užsakovas: AB „Kelių priežiūra“, Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, PVM mokėtojo kodas LT321121314, a/s Nr.  LT617044060003560452, AB SEB bankas, b. k. 70440, tel. (8 37) 202293, el. paštas: info@keliuprieziura.lt

7.2. Rangovai:

7.2.1 UAB „Požeminių linijų statyba“, S. Lozoraičio g. 19, Garliava, Kauno r., juridinio asmens kodas 300011327, PVM mokėtojo kodas LT100000981814, a/s Nr.  LT127290000003467363, AS Citadele bankas, b. k. 72900, tel. (8 37) 55 26 14, el. paštas: info@plstatyba.lt ;

7.2.2.	UAB „Inforsanas“, Savanorių pr. 65A-321, Vilnius, juridinio asmens kodas 300150394, PVM mokėtojo kodas LT100003214618, a/s Nr.  LT944010042404091407, AS Luminor  bankas, b. k. 40100, tel. (8 699) 44430, el. paštas: info@inforsanas.lt ;

7.2.3.	UAB „EDS projektai“, Draugystės g. 15B, Kaunas, juridinio asmens kodas 302592450,  PVM mokėtojo kodas LT100005925417, a/s Nr.  LT677300010126009513, AB Swedbank  bankas, b. k. 73000, tel. (8 639) 99706, el. paštas: info@edsprojektai.lt ;

7.2.4.	UAB „EnergoLT“, Stumbro g. 3 , Šakių k., Kauno r., juridinio asmens kodas 302551560, PVM mokėtojo kodas LT100005697314, a/s Nr.  LT482140030003797109, AB Luminor  bankas Lietuvos skyrius, b. k. 21400, tel. (8 620) 64619, el. paštas: info@energolt.eu ;

7.2.5.	UAB „Komtela“, Vairo g. Šiauliai, juridinio asmens kodas 145113313, PVM mokėtojo kodas LT451133113, a/s Nr.  LT287180000004467019, AB Šiaulių  bankas, b. k. 71800, tel. (8 652) 40638, el. paštas: info@komtela.lt ;

7.2.1.	UAB „Šiaulių Rymonta“, Smėlynės g. 112, LT-35113 Panevėžys, juridinio asmens kodas 145841261, PVM mokėtojo kodas LT458412610, a/s Nr.  LT487044060002327913, AB SEB bankas, b. k. 70440, tel. (8 45) 463151; 8 659 37689; 8 659 37679 (dir.), el. paštas: leikas@srymonta.lt  (dir.); ofisas@srymonta.lt  (buh.).

______________________                                 ____________             ____________________

(Užsakovo atstovo pareigos)                                	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

Užsakovas antspaudo nenaudoja

______________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                  	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                  	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

_____________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                  	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                 		 (parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.

______________________                                 ____________             ____________________

(Rangovo atstovo pareigos)                                  	(parašas, data)                       (vardas, pavardė)

A.V.