2023.02.28 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr. 59-VP-699

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2023 m. vasario 28 d.

Toliočiai

## Paslaugų teikėjas  Ūk. Nerijus Bernotas Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Kuršėnų regioniniam padaliniui Gulbinų girininkijoje 2023 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas) | tūkst. vnt. | 159,0 |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  | 9,0 |  |  |
| 2. | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | tūkst. vnt. | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 3. | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | tūkst. vnt. | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                                            PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Gulbinų girininkijos specialistas |  |  |
| --- | --- | --- |