UŽSIENIEČIŲ REGISTRACIJOS CENTRO

VANDENVIETĖS APSAUGOS ZONOS APTVĖRIMO DARBŲ

PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m.                 d. Nr. (21)-16

Vilnius

                - Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT, Užsakovas), atstovaujama VSAT vado pavaduotojo Vido Mačaičio, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir VSAT vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo” 3.1.4 papunktį, ir

„Arijus“, UAB (toliau – Vykdytojas), atstovaujama prokuristo Egidijaus Ramono, veikiančio pagal 2018 m. vasario 13 d. prokūrą Nr. 2.19-11, toliau Pirkėjas ir Tiekėjas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarėme šią darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų.

# I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

  - Pirkimo objektas yra Užsieniečių registracijos centro vandenvietės apsaugos zonos aptvėrimo darbai (toliau – darbai).

  - Sutarties objektas finansuojamas iš projekto „Skubus atsakas į neproporcingą trečiųjų šalių piliečių antplūdį į Lietuvą iš Baltarusijos EMAS I“ lėšų.

  - Perkamų darbų reikalavimai yra nurodyti techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas).

  - Darbų atlikimo adresas: Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių r.

  - Darbų atlikimo terminas: 2023 m. gegužės 5 d.

  - Darbų BVPŽ kodas – 45342000-6 (Aptvarų statymas).

# II SKYRIUS

SUTARTIES KAINODAROS TAISYKLĖS IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Maksimali Sutarties vertė – 18 148 Eur (su PVM).

  - Užsakovas perka techninėje specifikacijoje nurodytus darbus pagal faktinį jų poreikį. Sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo atliktų darbų faktiškų kiekių, neviršijant Sutarties 2.1 p. nurodytos vertės.

  - Sutartyje nustatomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis su peržiūra.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama ar mažinama) pasikeitus (padidėjus ar sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Šalims raštiškai susitarus perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas ir tik pasikeitusio mokesčio dydžiu. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Vykdytojas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojama perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

Sutarties kainos perskaičiavimas dėl kitų mokesčių pasikeitimo ir (ar) bendro kainų lygio kitimo nebus atliekamas.

2.5. Darbų įkainiai, nurodyti Sutarties 2 priede, yra fiksuoti, apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

2.6. Pagal šią Sutartį gali būti perkami nenumatyti darbai, kurie neįtraukti į techninę specifikaciją, tačiau būtini įvykdyti Sutartį ir kurių apimtis neviršija 15 procentų 2.1 punkte nurodytos pradinės Sutarties kainos

2.7. Kartu su atliktų darbų sąrašu, PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodytas ir darbams atlikti panaudotų prekių sąrašas.

2.8. Atsiskaitymas vykdomas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo darbų įvykdymo ir PVM sąskaitos – faktūros pateikimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti pateiktos per informacinę sistemą „E sąskaita“. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma šios Sutarties data ir numeris.

III SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

3.1. Vykdytojas įsipareigoja:

3.1.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.1.2. darbus atlikti kokybiškai, laikantis Sutartyje ir techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų, nurodytų Sutarties 1 priede;

3.1.3. atlikus visus, Sutartyje numatytus darbus, nedelsdamas apie tai informuoti Užsakovą. Atliktų darbų priėmimas įforminamas darbų perdavimo – priėmimo aktu (Sutarties 3 priedas), kurį pasirašo Sutarties šalių įgalioti asmenys.

3.1.4. darbus atlikti ne vėliau kaip iki termino nurodyto Sutarties 1.5 papunktyje;

3.1.5. atlikti darbus savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingai ir efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, darbų atlikimą pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktiką, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius ir žinias;

3.1.6. suteiktiems darbams suteikti garantiją;

3.1.7. atliekant darbus, glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, vadovautis Užsakovo teikiamomis pastabomis, atsižvelgti į pagrįstai keliamus kokybės ir kitus reikalavimus;

3.1.8. užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Užsakovo gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą ir apsaugą;

3.1.9. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.2. Užsakovas įsipareigoja:

3.2.1. tinkamai ir sąžiningai vykdyti Sutartį;

3.2.2. priimti iš Vykdytojo tinkamai ir kokybiškai atliktus darbus;

3.2.3. Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Vykdytojo pateiktą sąskaitą;

3.2.4. Vykdytojui sudaryti visas sąlygas, suteikti reikalingus dokumentus, būtinus Sutarties vykdymui;

3.2.5. tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus Sutartyje ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

3.2.6. atsisakyti priimti Sutarties vykdymo rezultatą, jeigu nebus išpildytos visos techninėje specifikacijoje ar 3.1.2–3.1.9 p. nurodytos sąlygos.

IV SKYRIUS

Šalių atsakomybė

4.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už kokybiškai atliktus darbus Sutartyje nustatytais terminais, Vykdytojui, raštu pareikalavus, moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

4.2. Užsakovas neprisiima atsakomybės už prevencinių darbo priemonių nelaimingiems atsitikimams išvengti nebuvimą Vykdytojo darbo vietose.

4.3. Jeigu Vykdytojas laiku neįvykdo pagal šią Sutartį numatytus darbus, moka 0,03 % nuo bendros Sutarties kainos dydžio delspinigius už kiekvieną dieną ir atlygina dėl to Užsakovo patirtus pagrįstus nuostolius ir išlaidas.

4.4. Nutraukus Sutartį dėl Vykdytojo kaltės (sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo) Vykdytojas įsipareigoja sumokėti 10 (dešimt) procentų baudą nuo Sutarties vertės nurodytos Sutarties 2.1 papunktyje ir atlyginti Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius, Užsakovui raštu nurodžius, kokie sutartiniai įsipareigojimai nebuvo įvykdyti ar įvykdyti netinkamai.

V SKYRIUS

### FORCE MAJEURE SĄLYGOS

5.1.  Šalys neatsakys už dalinį ar visišką prisiimtų įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu įrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

5.2. Sutarties Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 dienų nuo aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu informuoti apie tai kitą Šalį. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės užsitęsia ilgiau kaip 1 mėnesį, Šalys gali nutraukti sutartį.

5.3.  Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. 766 redakcija).

VI SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS

6.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Sutarties Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

##### VII SKYRIUS

##### SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

7.1. Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti/pradėti darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Vykdytojas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Vykdytojui sustabdyti visų darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis.

Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

1) laiku neatlaisvinta darbų vieta;

2) trečiųjų šalių įtaka;

3) sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

4) būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų darbų viešąjį pirkimą;

5) bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs rangovas nebūtų galėjęs tikėtis;

6) fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis vykdant darbus susidurta darbų vietoje, ir tų kliūčių ar sąlygų Vykdytojas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti;

7) kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Vykdytojas.

Sustabdyti darbai neatliekami iki darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. Tokio sustabdymo metu visus darbus Vykdytojas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

7.2. Jei Sutarties vykdymas stabdomas ilgiau nei 60 (šešiasdešimt) dienų ne dėl Vykdytojo kaltės, Vykdytojas gali rašytiniu pranešimu Užsakovo reikalauti atnaujinti Sutarties vykdymą per 30 (trisdešimt) dienų nuo Vykdytojo pranešimo gavimo dienos. Jei Užsakovas per nurodytą terminą Sutarties vykdymo neatnaujina, Vykdytojas turi teisę Sutartį nutraukti Sutarties VIII skyriuje numatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

# SUTARTIES NUTRAUKIMAS bei ginčų sprendimo tvarka

8.1.  Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

8.2. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

8.2.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis;

8.2.2. vienai iš Šalių raštu įspėjus kitą Šalį prieš 30 kalendorinių dienų.

8.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

8.4. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

8.5. Sutarties 3.1.2 – 3.1.8 papunkčiuose įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Vykdytojas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

IX SKYRIUS

ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYDYMĄ,

IR KITOS Baigiamosios nuostatos

9.1. Asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą:

|  | Užsakovo atstovas | Vykdytojo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Vaclovas Jasudas | Artūr Sporychin /Aroldas Bitinas |
| Telefonas | +370 707 42182 | +370 625 37569 / +370 678 56006 |
| El. paštas | vaclovas.jasudas@vsat.vrm.lt | a.sporychin@arijus.lt/aroldas@delmita.lt |

9.2. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsiant apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

9.3. Jei bet kuri Sutarties nuostata teisės aktų nustatyta tvarka tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

9.4. Sutartis yra Sutarties Šalių perskaityta, jų suprasta ir jos autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų parašais.

9.5. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinės ir neatskiriamos Sutarties dalys. Sutarties priedai pateikiami pirmumo tvarka:

9.6.1. 1 priedas – Techninė specifikacija;

9.6.2. 2 priedas – Vykdytojo pasiūlymas;

9.6.3. 3 priedas – Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

X SKYRIUS

### ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| Valstybės sienos apsaugos tarnyba UŽSAKOVAS | VYKDYTOJAS |
| --- | --- |
| Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas 188608252 PVM mokėtojo kodas LT 886082515 Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: (8) 707 59305 El. p. dvks@vsat.vrm.lt Atsisk. sąsk. Nr. LT63 7300 0101 0655 3131 „Swedbank“, AB 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Vidas Mačaitis | „Arijus“, UAB Įmonės kodas 133336251 PVM mokėtojo kodas LT333362515 Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas Tel. (8 625) 37569 El. p. milprojects@arijus.com Atsisk. sąsk. Nr. LT91 7300 0100 7040 3443 „Swedbank“, AB 73000 Prokuristas Egidijus Ramonas |

Sutarties 3 priedas

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS Nr.__________

(Data ir numeris)

(Sudarymo vieta)

Užsakovas:

Vykdytojas: (jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: (jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: (nurodyti visų ūkio subjektų pavadinimus), atstovaujamas atsakingojo partnerio (nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą),

Sutarties Nr.:

Sutarties pavadinimas:

Visi darbai atlikti (įrašyti datą (datas).

Visi Sutartyje numatyti Vykdytojo įsipareigojimai įvykdyti (įrašyti datą).

Pateikti visi reikalingi dokumentai.

Užsakovas darbus priėmė ir patvirtina, kad atlikti darbai atitinka Sutarties sąlygas, visos Sutartyje numatytos sąlygos įvykdytos.

Šiuo aktu Užsakovas patvirtina, kad atlikti darbai priimti (įrašyti datą), ir ši data yra laikoma atliktų darbų garantinio laikotarpio pradžia.

| Perdavė | Priėmė |
| --- | --- |
| Rangovas | Užsakovas |
| (Data) | (Data) |
| (Parašas) | (Parašas) |
| (Vardas, pavardė) | (Vardas, pavardė) |
| (Pareigos) | (Pareigos) |
| (Antspaudas) | (Antspaudas) |

______________