2023 02   Miškininkystės rangos paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2023 m. sausio   d.

Šalčininkai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos   Šalčininkų regioninio padalinio vadovės Boženos Golubovskos, Miškininkystės rangos paslaugų teikimo užduotis  Paslaugų teikėjui  UAB ,,Forest LT“ atstovaujamos direktoriaus Vigimanto Puodžiaus :

| Eil. Nr. | Girininkija/teritorija, kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis/ apimtis | Paslaugų atlikimo terminas | Kita |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šalčininkėlių girininkija | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją | 1,7 | 2023-12-31 |  |
| 2. | Šalčininkėlių girininkija | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 155 | 2023-12-31 |  |
| 3. | Šalčininkėlių girininkija | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | 72,3 | 2023-12-31 |  |
| 4. | Šalčininkėlių girininkija | Griovių šlaitų ir pagriovių priežiūra | 12 | 2023-12-31 |  |
| 5. | Šalčininkėlių girininkija | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 15 | 2023-12-31 |  |
| 6. | Šalčininkėlių girininkija | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medelių ir krūmų sodinimas) | 123,69 | 2023-10-31 |  |
| 7. | Šalčininkėlių girininkija | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių ir vabzdžių daromos žalos | 100 | 2023-10-31 |  |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Vadovė Božena Golubovska |  | Direktorius Vigimantas Puodžius |
| --- | --- | --- |