2023 02    Miškininkystės rangos

paslaugų sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2023 m. vasario    d.

Šalčininkai

## Paslaugų teikėjas  UAB ,,Renmista“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Šalčininkų regioniniam padaliniui 2023 metais grafikas:

Jašiūnų girininkija

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją | ha | 4,8 |  |  |  | 0,4 |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 93,9 |  |  |  |  | 15 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 3,9 |  |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 23,7 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 | 3,7 |

PASLAUGŲ GAVĖJAS                                  PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Vadovė Božena Golubovska |  | Direktorius Renat Bralkovskij |
| --- | --- | --- |