SUSITARIMAS NR. 11BE-

DĖL 2022 M. LAPKRIČIO 29 D. MUITINĖS MOKESČIŲ APSKAITOS IR KONTROLĖS INFORMACINĖS SISTEMOS VYSTYMO BEI GARANTINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 11BE-239 PAKEITIMO

2023 m. kovo         d.

Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Paslaugų gavėjas), atstovaujamas generalinio direktoriaus Dariaus Žvirono, veikiančio pagal Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatus, ir uždaroji akcinė bendrovė „InnoForce“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Mindaugo Mincės, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punkto nuostatomis,

atsižvelgdami į tai, kad:

- UAB „InnoForce“ 2023 m. vasario 27 d. pateikė prašymą Nr. SD-23-014 „Dėl projekto vykdymo terminų“;

- 2022 m. lapkričio 29 d. Muitinės mokesčių apskaitos ir kontrolės informacinės sistemos vystymo bei garantinės priežiūros paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 11BE-239 (toliau – Sutartis) 10.1 papunktyje numatyta, kad Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nustatyta tvarka;

- šiuo Sutarties pakeitimu nekeičiamos esminės Sutarties sąlygos: bendras Sutarties įgyvendinimo terminas, Sutarties pobūdis ir kaina

s u s i t a r ė:

1. Sutarties 1 priedo 4.1.2 papunktyje nurodytame darbų pakete DP1 numatytų paslaugų atlikimo terminą nustatyti 2023 m. birželio 24 d.

2. Visos kitos Sutarties sąlygos pilna apimtimi galioja tiek, kiek nebuvo pakeistos šiuo susitarimu.

3. Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

| Paslaugų teikėjas: Uždaroji akcinė bendrovė „InnoForce“ Generalinis direktorius Mindaugas Mincė | Paslaugų gavėjas: Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Generalinis direktorius Darius Žvironas |
| --- | --- |