TARNYBINIŲ PATALPŲ PAGĖGIŲ PASIENIO RINKTINĖS PALANGOS PASIENIO UŽKARDOJE REMONTO DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS

2023 m. balandžio      d. Nr. (21)-16-

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – tarnyba, Užsakovas), atstovaujama tarnybos vado pavaduotojo Antano Montvydo, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį bei 2023 m. balandžio 3 d. įsakymą Nr. TE-496 „Dėl pavedimo Antanui Montvydui atlikti funkcijas“ ir UAB „Simonta“ (toliau – Vykdytojas), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Stonio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau Užsakovas ir Vykdytojas kartu vadinami „Šalimis“ arba atskirai „Šalimi“, sudarėme šią Tarnybinių patalpų Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarėme dėl toliau išvardintų sąlygų:

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sutarties objektas – tarnybinių patalpų Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos remonto darbai (toliau – darbai).

1.2. Darbai turi būti atlikti adresu: Vytauto g. 152, Palanga.

1.3. Darbų techninė specifikacija pateikiama Sutarties 1 priede.

1.4. Esant poreikiui, gali būti perkami papildomi užbaigti Sutarčiai reikalingi darbai, nenumatyti Vykdytojo pasiūlyme, tačiau bendra tokių darbų suma negali viršyti 15 (penkiolikos) procentų pradinės Sutarties vertės. Vykdytojas Užsakovui pateikia papildomų darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo papildomų darbų kainas.

II SKYRIUS

SUTARTIES KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

2.1. Bendra Sutarties kaina už Sutarties 1 punkte nurodytus darbus:

| Bendra Sutarties kaina be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) | 12782,16 (dvylika tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 16 ct) Eur |
| --- | --- |
| PVM suma | 2684,25 (du tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 25 ct) Eur |
| Bendra Sutarties kaina su PVM | 15466,41 (penkiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt šeši eurai 41 ct) Eur |

2.2. Į darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus teikti naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Jei informacinės sistemos „E. sąskaita“ funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, Vykdytojas gali pateikti reikalingą informaciją raštu.

2.4. Užsakovas sumoka už darbus Vykdytojui į jo atsiskaitomąją sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.

2.5. Sutartyje nustatyta darbų kaina per visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus keičiama.

III SKYRIUS

VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

3.1. Vykdytojas įsipareigoja darbus atlikti per 2 (du) mėnesius (prieš tai laiką iš anksto, ne mažiau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas, suderinęs telefonu) nuo Sutarties pasirašymo dienos.

3.2. Vykdytojas garantuoja, kad jo atlikti darbai yra kokybiški, be trūkumų ir klaidų, atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus.

3.3. Vykdytojas darbus privalo atlikti naudodamasis savo ištekliais, medžiagomis, priemonėmis ir pajėgumais. Visos medžiagos, gaminiai turi būti nauji, nenaudoti, kokybiški ir atitinkantys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus standartus ir normas.

3.4. Vykdant darbus Vykdytojas statybvietėje turi laikytis darbų saugos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos, tinkamų higienos sąlygų reikalavimų ir turi užtikrinti, kad į statybvietę nepateks pašaliniai asmenys.

3.5. Darbų vykdymo metų neturi pablogėti kitų pastatų, patalpų eksploatacinės ir architektūrinės savybės – jos turi likti ne blogesnės būklės, nei buvo iki darbų pradžios. Vykdytojas privalo atstatyti visa apimtimi darbų metu padarytus pastatų, inžinerinių tinklų ir įrenginių pažeidimus ar apgadinimus.

3.6. Vykdytojas turi pateikti dokumentus, įrodančius, kad darbų atlikimo metu susidariusios atliekos buvo perduotos atitinkamas atliekas apdorojančiai įmonei.

3.7. Vykdytojas, atlikęs visus Sutartyje numatytus darbus, nedelsdamas apie tai informuoja Užsakovą. Darbų priėmimas įforminamas darbų perdavimo – priėmimo aktu, kurį pasirašo Sutarties Šalių įgalioti asmenys.

3.8. Atliktiems darbams Vykdytojas suteikia garantiją Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnyje nustatytais terminais nuo darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos.

3.9. Vykdytojas įsipareigoja neteikti tretiems asmenims konfidencialios informacijos, gautos ar sužinotos Sutarties vykdymo metu.

3.10. Vykdytojas turi teisę gauti Sutarties kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku įvykdė visus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

IV SKYRIUS

UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

4.1. Užtikrinti galimybę Vykdytojui patekti į Užsakovo teritoriją, šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimui.

4.2. Šalių atstovams apžiūrėjus atliktus darbus ir įsitikinus, kad jie atitinka Sutartyje nustatytus reikalavimus, priimti juos pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą.

4.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už faktinį atliktų darbų kiekį, vadovaujantis šios Sutarties II skyriaus nuostatomis.

V SKYRIUS

Šalių atsakomybė

5.1. Jei Vykdytojas laiku neįvykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną, Vykdytojas moka Užsakovui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo neatliktų darbų kainos.

5.2. Jei Užsakovas laiku nesumoka už atliktus darbus, Vykdytojui pareikalavus, už kiekvieną pavėluotą dieną moka Vykdytojui 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos darbų kainos.

VI SKYRIUS

### FORCE MAJEURE SĄLYGOS

6.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyti ar dalinai neįvykdyti dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užskirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms, Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą.

6.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo dienos, pateikdama dokumentus, patvirtinančius šių aplinkybių buvimą bei įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

6.3. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, Šalys abipusiu susitarimu gali nutraukti šią Sutartį.

VII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS, PAKEITIMAS AR NUTRAUKIMAS

7.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 3 (tris) mėnesius. Sutartis Šalių susitarimu gali būti pratęsiama dar 1 (vienam) mėnesiui.

7.2. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais teisės aktais. Bet kokie Sutarties pakeitimai įsigalioja tik juos pasirašius abiem Sutarties Šalims.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta Užsakovui ar Vykdytojui pažeidus Sutarties sąlygas arba vienos iš Šalių iniciatyva, raštu įspėjus kitą Šalį ne mažiau kaip prieš 15 (penkiolika) kalendorinių dienų iki jos nutraukimo.

7.4. Sutarties 3.1 – 3.9 papunkčiuose įtvirtintos sąlygos yra esminės, kurių nevykdydamas Vykdytojas bus įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

VIII SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

8.1. Už šios Sutarties vykdymo kontrolę Užsakovo atsakingas asmuo: Audrius Jakas, tarnybos Turto valdymo valdybos Pagėgių skyriaus logistikos specialistas, mob. 8 643 98108, el. p. audrius.jakas@vsat.vrm.lt.

Už Sutarties vykdymą Vykdytojo atsakingas asmuo: Audrius Stonkus, darbų vadovas, mob. 8 675 48091; el. p. audrius@simonta.lt.

8.2. Visi iš Sutarties kilę ginčai sprendžiami abipusių derybų būdu, o Šalims nesusitarus, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

8.3. Pasikeitus Šalių adresams ar rekvizitams, Šalys nedelsdamos apie tai informuoja raštu viena kitą. Šalis, neįvykdžiusi šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, kad ji negavo pranešimo ar kita Šalis pažeidė šią Sutartį, jei kita Šalis atliko veiksmus pagal paskutinius jai žinomus kitos Šalies adresą ar rekvizitus.

8.4. Sutartis teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus paskelbta Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

8.5. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

IX SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

9.1. Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis:

9.1.1. 1 priedas: Techninė specifikacija.

9.1.2. 2 priedas. Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

9.1.3. 3 priedas. Vykdytojo pasiūlymas.

X SKYRIUS

ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Valstybės sienos apsaugos tarnyba UŽSAKOVAS; VYKDYTOJAS. Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Įmonės kodas: 188608252 PVM mokėtojo kodas: LT 886082515 Adresas: Savanorių pr. 2, LT-03116 Vilnius Tel.: (8) 707 59305 Faksas: (8) 707 59306 Atsisk. sąsk.: LT95 7300 0100 0054 3098 „Swedbank“, AB 73000 Tarnybos vado pavaduotojas Antanas Montvydas; UAB „Simonta“ Įmonės kodas: 241934160 PVM mokėtojo kodas: LT419341610 Adresas: Dubysos g. 60, Klaipėda Tel.: +370 620 64110 Faksas: +370 462 35828 Atsisk. sąsk.: LT35 7044 0600 0059 5242 SEB bankas, 70440 Direktorius Egidijus Stonys.

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - tarnybos Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardos tarnybinių patalpų remontas.

Tarnybinių patalpų remontas turi apimti:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| Vidaus apdailos darbai |  |  |  |
|  | Antresolės iš plokštės su mediniu karkasu demontavimas | m2 | 1,95 |
|  | Grindjuosčių demontavimas | m | 59 |
|  | Laminuotų grindų dangų su paklotu ardymas | m2 | 25,22 |
|  | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus vamzdynus, laidus sienų paviršiuose | 100 m | 0,52 |
|  | Sienų atskirų vietų tinko remontas cemento-kalkių skiediniu | m2 | 4,9 |
|  | Sienų vidinių paviršių išlyginimas gipsiniais mišiniais rankiniu būdu | 100 m2 | 0,18 |
|  | Lengvų profilių metalinio karkaso WC tvirtinimas prie paviršių | 100 m | 0,335 |
|  | Karkaso aptaisymas gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais | 100 m2 | 0,074 |
|  | Sienų nišų /radiatorių/ išlyginimas gipso kartono plokštėmis, klijuojant | 100 m2 | 0,045 |
|  | Gipskartonio plokščių lubų siūlių glaistymas, armuojant siūles (100 m2 gipskartonio plokščių) | 100 m2 | 0,026 |
|  | Lubų pirmas glaistymas KR glaistu | 100 m2 | 0,494 |
|  | Lubų aptaisytų gipso kartono plokštėmis papildomas glaistymas | 100 m2 | 0,494 |
|  | Lubų paviršių pagrindo gruntavimas gruntu | 100 m2 | 0,494 |
|  | Paruoštų dažymui lubų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 0,494 |
|  | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas | 100 m2 | 1,562 |
|  | Sienų glaistymas ir šlifavimas 2 kartus | 100 m2 | 1,562 |
|  | Sienų, papildomas glaistymas vieną kartą | 100 m2 | 1,562 |
|  | Vidaus sienų dažymas vandens emulsiniais dažais 2k. | 100 m2 | 1,562 |
|  | Siūlių sandarinimas akrilu | 100 m | 0,947 |
|  | Vidaus angokraščių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, klijuojant prie pagrindo | m2 | 7,02 |
|  | Išorinių ir vidinių kampų aptaisymas tinkleliu, apsauginiu kampu į glaistą | m | 36,5 |
|  | Angokraščių dažymas emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui | 100 m2 | 0,0702 |
|  | Grindų ir sienų plytelių ardymas | m2 | 19,65 |
|  | Atskirų vietų lyginimas mišiniais plytelių klijavimui ant sienų ir grindų | m2 | 19,65 |
|  | Grindų ir sienų teptinės hidroizoliacijos įrengimas, naudojant mineralinius mišinius | m2 | 19,65 |
|  | Sienų, grindų sandūrų izoliavimas hidroizoliacine juosta | 100 m | 0,158 |
|  | Grindų paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 2,6 |
|  | Sienų vidinių paviršių aptaisymas keraminėmis plytelėmis | m2 | 17,05 |
|  | Grindų izoliacijų po laminatu įrengimas | 100 m2 | 0,299 |
|  | Laminuotų grindų dangų įrengimas | m2 | 29,9 |
|  | Grindjuosčių tvirtinimas (laminuotų) dangų grindims | m | 58,74 |
|  | Skirtingų grindų dangų jungimas aliuminio profiliais | m | 4,3 |
|  | Vidaus durų su stakta montavimas (be durų kainos) | m2 | 5,67 |
|  | Ventiliacijos grotelių tvirtinimas | vnt. | 2,0 |
|  | Pagrindo gruntavimas balkono plytelių klijavimui ant grindų | m2 | 5,0 |
|  | Balkono grindų klijavimas plytelėmis | m2 | 5,0 |
|  | Karkaso įrengimas sienutei prie metalinio balkono | m2 | 3 |
|  | Balkono karkaso apkalimas plokšte | m2 | 3 |
|  | Balkono lubų remontas, dažymas | m2 | 5,0 |
|  | Fasado remontas, dažymas | m2 | 7,0 |
| Santechnikos darbai, sanitarinių prietaisų montavimas |  |  |  |
|  | Laikinas šildymo užsukimas | vnt. | 1,0 |
|  | Plieninių radiatorių demontavimas išsaugant | vnt. | 4,0 |
|  | Plieninių šildymo vamzdynų demontavimas | vnt. | 12,0 |
|  | Boilerio demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Gyvatuko šildymui demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Vagų mūro sienoje kirtimas vandentiekio šalto ir karšto vamzdyno montavimui | m | 15,0 |
|  | Vandentiekio šalto ir karšto vamzdyno demontavimas | m | 30,0 |
|  | Vandentiekio šalo ir karšto vamzdyno montavimas apšiltintais vamzdžiais | m | 30,0 |
|  | Vagų kirtimas mūro sienoje radiatorių vamzdynų montavimui | m | 12,0 |
|  | Daugiasluoksnio vamzdžio PEX/AL/PEX APE su apšiltinimu radiatoriams montavimas įleidžiant į sieną | m | 12,0 |
|  | Vamzdžių, kurių D iki 25 mm, prijungimas prie veikiančios vidaus šildymo sistemos | vnt. | 8,0 |
|  | Nuotekų vamzdyno d 50 demontavimas | m | 7,0 |
|  | Nuotekų vamzdyno d 50 montavimas iškeliant sienose/grindyse vagas | m | 7,0 |
|  | Vamzdžių, kurių D 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacinių tinklų | vnt. | 1,0 |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm | vnt. | 1,0 |
|  | Prietaisinių ventilių prijungimas | vnt. | 7,0 |
|  | Praustuvo, plautuvės demontavimas | vnt. | 2,0 |
|  | Praustuvo su maišytuvu montavimas, tvirtinant prie sienos, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių (be medžiagų, prietaisų) | kompl. | 1,0 |
|  | Klozeto su nuplovimo bakeliu demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų (be privedimo medžiagų, prietaisų) | kompl. | 1,0 |
|  | Dušo maišytuvo su lanksčia žarna demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Dušo maišytuvų montavimas (be medžiagų, prietaisų) | vnt. | 1,0 |
|  | Pakabų maišytuvo lanksčiai žarnai pritvirtinimas prie sienos | vnt. | 1,0 |
|  | Sifonų praustuvui montavimas (be medžiagų) | vnt. | 2,0 |
|  | Vonios demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Dušo kabinos montavimas (be pajungimo medžiagų, kabinos) | kompl. | 1,0 |
|  | Rankšluosčio džiovintuvo montavimas (be medžiagų) | kompl. | 1,0 |
| Vidaus dujos |  |  |  |
|  | Vidaus vamzdynų iš plieninių dujotiekio iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas | kompl. | 1,0 |
|  | Dujų apskaitos vamzdyno demontavimas | vnt. | 1,0 |
|  | Aklių pagaminimas ir privirinimas, kai vamzdžių skersmuo iki 50 mm | vnt. | 1,0 |
| Kiti darbai |  |  |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | tn | 1,8 |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais savivarčiais pakraunant rankiniu būdų | tn | 1,8 |
|  | Sąvartyno išlaidos | tn | 1,8 |

_______________________________

Sutarties 2 priedas

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS Nr.____

________________ (data)

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo vnt. | Kiekis | Kaina pagal Sutartį be PVM | Atliktų darbų suma be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Suma be PVM: |  |  |
|  |  |  | PVM suma: |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM: |  |  |

Užsakovas  				Vykdytojas

20__m. _____________ mėn. ____d. 		20__m. _____________ mėn. ____d.