SUSITARIMAS DĖL SUTARTIES SAULĖS JĖGAINĖ GARGŽDŲ M. VANDENVIETĖJE, LAUGALIŲ G. 2

DARBŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2023/SUT.8-27.E03-2

SĄLYGŲ PAKEITIMO NR.____________

2023-03-  , Klaipėda

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“, juridinio asmens kodas 140089260, buveinės adresas Ryšininkų g. 11, LT-91116 Klaipėda, PVM mokėtojo kodas  LT400892610, atstovaujama generalinio direktoriaus Benito Joniko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „NRG Site“, juridinio asmens kodas 300516920, kurio registruota buveinė yra Svajonės g. 21, Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Andriaus Beniušio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas)

toliau kartu susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

Projekte 3200kW Saulės jėgainė Gargždų m. vandenvietėje Laugalių g., Gargždai numatytų saulės elektrinės inverterių FIMER PVS-175-TL pakeitimas į KACO inverterius (SIEMENS produktas), kurie visiškai atitinka techninę specifikaciją ir nekeičia sutarties pobūdžio, vadovaujantis 2023 m. Saulės jėgainių Gargždų m. vandenvietėje, Laugalių g. 2, Gargždai darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 2023/SUT.8-27.E03-2 (toliau – Sutartis) bendrųjų sąlygų 13 punktu

ŠALYS SUSITARIA:

- pakeisti inverterius iš FIMER PVS-175-TL į SIEMENS KACO blueplanet 165 TL3;

- Rangovas įsipareigoja užbaigti saulės jėgainės statybos darbus iki 2024 m. gegužės 2 d.

- Kitos nuostatos:

  - Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja kartu su Sutartimi, kaip neatsiejama dalis.

  - Susitarime naudojamų sąvokų reikšmė atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. Kilus neaiškumams, pirmenybė teikiama šiame Susitarime nurodytoms sąvokoms.

  - Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

  - Šalys patvirtina, kad Susitarimą perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

PRIDEDAMA:

- 2023-03-21 raštas Nr. 2303/21-01 Dėl numatytų elektrinės inverterių FIMER PVS-175-TL pakeitimo.

| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| --- | --- |
| Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS VANDUO“ | UAB „NRG Site“ |
| Juridinio asmens kodas: 140089260 | Juridinio asmens kodas 300516920 |
| Buveinės adresas: Ryšininkų g. 11, Klaipėda | Svajonės g. 21, Klaipėda |
| AB SEB bankas, kodas 70440 | AB SEB bankas, kodas 70440 |
| LT30 7044 0600 0076 5179 | LT82 7044 0600 0530 5589 |
| PVM mokėtojo kodas LT400892610 | PVM mokėtojo kodas LT100002118911 |
| Tel.: (8 46) 46 61 71 | Tel. (8 687) 88367 |
| Generalinis direktorius | Direktorius |
| Benitas Jonikas | Andrius Beniušis |
| ___________________ | ___________________ |
| (parašas) | (parašas) |
| A.V. | A.V. |