2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras.

1.2. Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - FIDIC inžinieriaus ir statybos techninės priežiūros paslaugos (toliau – Paslaugos).

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS/KIEKIAI

  - FIDIC Inžinieriaus konsultacinės paslaugų apimtis:

    - Konsultuoti Pirkėją sprendžiant administracinius klausimus ir valdant Rangos sutarties (Rangos sutarties projektas pridedamas) įgyvendinimą;

    - Įgyvendinti Rangos sutartyje Inžinieriui priskirtas užduotis ir konsultuoti Pirkėją dėl FIDIC inžinieriaus priimtų sprendimų;

    - Teikti konsultacijas Pirkėjui dėl ginčų, kylančių tarp Pirkėjo, iš vienos pusės, ir Rangovo, iš kitos pusės;

    - Analizuoti Rangovo teikiamas pretenzijas ir konsultuoti Pirkėją dėl galimų pretenzijų sprendimo scenarijų;

    - Kontroliuoti Rangos sutartyje numatyto atlikimo užtikrinimo, išankstinio mokėjimo garantijos bei kitų Rangos sutartyje numatytų draudimų galiojimo laiko terminus ir savalaikiai įpareigoti Rangovą juos pratęsti.

  - Statybos darbų techninės priežiūros konsultavimo paslaugų apimtis:

    - Vykdyti statybos darbų techninę priežiūrą, fiziškai patikrinti statinių statybos darbų kokybę bei užtikrinti, kad darbai atitiktų statinių projektų brėžinius ir specifikacijas;

    - Tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus bei juos fiksuoti fotonuotraukose;

    - Dalyvauti Rangos sutarties objektuose atliekamuose bandymuose (pavyzdžiui, dangų pagrindų bandymai) ir juos fiksuoti fotonuotraukose;

    - Kontroliuoti rangovo įrašus statybos darbų žurnale;

    - Pirkėjui teikti kvalifikuotas technines pastabas bei išvadas dėl rangovo siūlomų techninių sprendimų pagrįstumo;

    - Užtikrinti, kad tinkamu laiku būtų susisiekiama su reikalingomis valdžios institucijomis, išduodančiomis būtinus patvirtinimus ir leidimus, kad nebūtų uždelsiami darbai;

    - Kontroliuoti medžiagų pristatymą ir saugų sandėliavimą, tikrinti į aikštelę pristatytas medžiagas;

    - Patvirtinti pagal Rangos sutartį statybos aikštelėje vykdomus matavimus ir medžiagų bei darbų kiekius, pasirašyti rangovo pristatomus atliktų darbų aktus prieš pateikiant jas Pirkėjui, ir užtikrinti, kad jie atspindėtų faktiškai atliktus ir tinkamos kokybės darbus;

    - Atlikti galutinį patikrinimą ir suderinti darbų perdavimo-priėmimo aktą, trūkumų sąrašą ir kitus dokumentus, kurie yra reikalingi pagal Rangos sutarties sąlygas;

    - Kartu su rangovu rengti komunalinių atliekų surinkimo aikštelių užbaigimo procedūrai privalomus dokumentus ir dalyvauti statinio statybos užbaigimo procedūroje.