PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2022 M. SPALIO 11 D. NR. SŽ-1517 RANGOS SUTARTIES

2023 m.  kovo        d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir 2022 m. rugsėjo 12 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 2022/09/12-1 pagrindu veikiantys Stasio Pakarklio įmonė ir UAB „Kaslita", atstovaujami Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į 2022 m. spalio 11 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1517 9.10.3 papunktį bei Stasio Pakarklio įmonės 2023-03-20 raštą Nr. 120 ir statistinę informaciją skelbiamą oficialiosios statistikos portale dėl kelių ir gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indekso (toliau – SSKI) pokyčio,

kuris nuo 2022 10 (134,6174) iki 2023 01 (136,9826) sudarė 1,01757, t.y. 1,757 proc.

Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. spalio 11 d. sutarties Nr. SŽ-1517 (toliau – Sutartis) dėl objekto „Aerouosto gatvės., tarp Dubijos g. ir Lakūnų g.3 ir Lakūnų gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto/rekonstravimo projektas“ Nr. LB21-011-TDP rangos darbų atlikimo, kuriuo susitarė:

1.  Perskaičiuoti Sutarties dalyko Kainą, nuodytą Sutarties 3.4 papunktyje, pagal Sutarties 9.10.3 papunktį, Sutarties neatliktų darbų dalį dauginant iš perskaičiavimo koeficiento, t.y. iš 1,01757.

1.2.1. Peržiūrėjus ir apskaičiavus (indeksuotą) kainą, Užsakovas Rangovui papildomai sumoka 30.221,73 (trisdešimt tūkstančių su šimtai dvidešimt vienas euras, 73 ct.) Eur be PVM  (Susitarimo priedas);

1.2.2. Sutarties 3.4 papunktyje nurodyta pradinė Sutarties kaina, kuri yra 2.054.768,63 Eur be PVM (du milijonai penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 63 ct);

1.2.3. Bendra Sutarties kaina įvertinus indeksuotą kainą:

2.084.990,36 Eur be PVM (du milijonai aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt eurų, 36 ct);

PVM (21 %) 437.847,98 Eur (keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai, 98 ct.);

Pradinė sutarties vertė (su PVM) 2.522.838,34 Eur (du milijonai penki šimtai dvidešimt su tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt aštuoni eurai 34 ct).

2. Šiuo Susitarimu nekeičiamos perkamų Darbų apimtys;

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir galioja Darbams, kurie atlikti nuo 2023 m. kovo 15 d.

4. Šis Papildomas susitarimas surašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai, yra neatsiejama Sutarties dalis;

5. Susitarimo priedai: Sutarties kainos pagal statybos sąnaudų kainų indekso (SSKI) kitimą skaičiavimas, 1 lapas.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145590161 PVM mokėtojo kodas LT455901610 A.s. LT94 4010 0442 0102 4167 Luminor Bank AB b.k. 40100 Tel. (8 41) 500 781 Faksas (8 41) 500 782 El. paštas: info@spi.lt |  |
| --- | --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Donatas Mickus Direktorius Parašas ................................................. |  |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys