PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1  PRIE  2021 M. LAPKRIČIO 5 D.

KELIO IR LAUKO STATINIŲ REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ

SUTARTIES NR. SŽ-1362

2023 m. balandžio  _____  d. SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Paslaugų gavėjas, atstovaujama Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir                RUAB ,,Šiaulių plentas“, toliau vadinama Paslaugų teikėjas, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio,  kiekviena atskirai vadinama – Šalimi, o visos kartu – Šalimis, vadovaudamiesi 2021 m. lapkričio 5 d. Kelio ir lauko statinių remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. SŽ-1362 (toliau – Sutartis) 3.17 puntu, atsižvelgdami į:

- RUAB „Šiaulių plentas“ 2023 m. balandžio 4 d. raštą Nr. G-2492 / S-9098 ,,Dėl sutarties kainos perskaičiavimo“;

- statistinę informaciją dėl vidutinės metinės infliacijos pokyčio (skelbiama internete oficialiosios statistikos portale), kuris:

Nuo 2021.11 (3,8 proc.) iki 2022.11 (18,8 proc.) sudarė 15,0 proc. 	 (įkainiai perskaičiuojami).

Šalys, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) kuriuo susitarė:

3. Perskaičiuoti Sutarties dalyko įkainius, nuodytus Sutarties 1 priede, juos padidinant 15,0 proc. (pridedama).

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis).

5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kurių po vieną tenka kiekvienai sutarties Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS: Šiaulių miesto savivaldybės administracija, kodas 188771865, Vasario 16-osios g. 62, LT 76295 Šiauliai, tel. (841) 59 63 20, faks. (841) 52 40 45, a. s LT 30 7300 0100 9374 1771, AB Swedbankas; el. paštas: rastine@siauliai.lt .

RANGOVAS: RUAB „Šiaulių plentas“, kodas 244693070, Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai, tel. + (8 41) 540601, el.p. info@splentas.lt,  a. s. Nr. LT81 7180 0000 0146 7407 Šiaulių bankas, banko kodas 71800.

Administracijos direktorius 	________________    	Antanas Bartulis		A.V.  	         (parašas)  (pasirašymo data)		(vardas, pavardė)

RUAB „Šiaulių plentas“ generalinis direktorius 		 	Arvydas Janulis

_______________________         ___________________________

A.V.  	           (parašas)  (pasirašymo data)                             (vardas, pavardė)

Sutarties vykdymą koordinuojantis asmuo:

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus  vyr. specialistė Henrita Giedraitienė, tel. 841 596201