RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

| Vilnius | 2023 m. balandžio ___ d. |
| --- | --- |

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 19118 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | UAB „Alduva“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Smolensko g. 5A, 03202 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 300086828 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100001543418 |
| Banko sąskaita | LT547044060004701977 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 852311344 |
| El. pašto adresas | alduva@alduva.lt |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | Šilumos tiekimo tinklų iki daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 55 statybos darbų pirkimas |
| --- | --- |
| Pirkimo Nr. | - |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbai atliekami Objekte: Šilumos tiekimo tinklai iki daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 55, Vilnius ir šalia esančias teritorijas pagal pateikiamą projektą.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje (įskaitant į Techninę specifikaciją įtrauktą parengtą Projekto dalį, t. y. Techninį projektą (jei taikoma) arba kitą Darbų projektinę dokumentaciją) ir bus detalizuotos Užsakovo patvirtintame Darbo projekte (jei jį numatoma rengti pagal Sutarties nuostatas).

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotos kainos kainodaros būdą.

  - Fiksuota Darbų kaina - 37030,06 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai trisdešimt eurų 06 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 7776,31 EUR (septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši  eurai 31 ct), viso (su PVM) 44806,37 EUR (keturiasdešimt keturi tūkstančiai aštuoni šimtai šeši eurai 37 ct).

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 100,00 EUR (vieno šimto eurų, 00 ct) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: TAIP.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Jungtinė veikla nesudaroma.

  - Rangovas pasitelkia šiuos subrangovus:

    - Geodeziniams ir topografiniams darbams: UAB „Geodeziniai ir topografiniai darbai“,  į.k. 300536741, PVM kodas LT100002185312, adresas Viršuliškių g. 14-11, LT-05108 Vilnius, atst. direktorius,

    - Suvirinimo siūlių švietimo darbams: UAB „Vakarų centrinė laboratorija“  į.k. 142175174, PVM kodas LT421751716, adresas Minijos g. 180, LT-93269 Klaipėda, atst.

    - Darbo projekto parengimo darbams: UAB „Inovatyvi inžinerija“, į.k. 304108040, PVM kodas LT100010240918, adresas P. Lukšio g. 7, LT-08221 Vilnius, atst.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo.

  - Galutinio perdavimo akto pasirašymo data ne vėliau kaip per 2023 m. lapkričio 30 d.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami tik užbaigus visus Darbus.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka per Sutarties BD numatytą 30 kalendorinių dienų terminą.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: NE.

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS. DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

  - Sutarties įvykdymas užtikrinimas vienu iš Sutarties Bendrosiose sąlygose nurodytu prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų – netesybomis.

  - Rangovas turi pateikti Užsakovui tokį Rangovo garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimą:

    - forma – besąlyginė, neatšaukiama, pirmo pareikalavimo banko garantija / draudimo bendrovės išduotas laidavimo draudimas;

    - užtikrinimo suma – 5 % nuo faktinės galutinės visų Darbų kainos.

  - Darbo projekto rengėjo (kaip projektuotojo) civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43400,00 EUR (keturiasdešimt trys tūkstančiai keturi šimtai eurų, 00 ct) EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis laikoma sudaryta ją pasirašius įgaliotiems Šalių atstovams, o įsigalioja Rangovui pateikus pasirašytą deklaraciją, nurodytą Sutarties specialiųjų sąlygų 5 priede.

  - Sutartis galioja kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Darbai pagal ši Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: NE, išskyrus Šilumos tiekimo tinklų statybos darbus, kaip numatyta techninės specifikacijos 3.1.5. punkte.

- PAKEIČIAMOS / NETAIKOMOS SUTARTIES BD SĄLYGOS

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.2. punktas papildomas 3.2.10. punktu, kuris išdėstomas taip: „3.2.10. visą Sutarties galiojimo laikotarpį užtikrins 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 ir Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1-3 punktuose nurodytų sąlygų išlaikymą, jei tos sąlygos buvo tikrinamos prieš sudarant šią sutartį ir sudarys galimybes Užsakovui bet kuriuo metu ir bet kuria apimtimi patikrinti minėtų sąlygų laikymąsi Sutarties galiojimo laikotarpiu“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punktas išdėstomas taip: „9.1. Rangovas Sutarčiai vykdyti turi pasitelkti tik tuos Subrangovus, kurie nurodyti Sutarties SD 5.2 punkte. Rangovas neturi teisės pasitelkti Subrangovų jeigu jie nėra nurodyti Sutarties SD 5.2. punkte. Subrangovas gali vykdyti tik tokią jam priskirtą Darbų dalį, kokia nurodyta Sutarties SD 5.2. punkte.“

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 9.2 punktas išdėstomas taip: „9.2. Jeigu Rangovas Darbams atlikti nori samdyti kitą, nei nurodyta Sutarties SD 5.2. punkte Subrangovą, jis privalo prieš tai Užsakovui įrodyti jo patikimumą ir gebėjimą vykdyti paskirtas funkcijas, pateikti pasirinkto naujo Subrangovo dokumentus, pagrindžiančius atitikimą Pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams (jei Subrangovams buvo taikomi kvalifikaciniai reikalavimai) bei gauti raštišką Užsakovo sutikimą dėl pasirinkto naujo Subrangovo. Sutartis dėl tokio Subrangovo pakeitimo nėra keičiama.“

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 10.1 punktas išdėstomas taip: „Rangovas Darbus pradeda vykdyti Sutarties SD nurodytu metu. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų po Sutarties pasirašymo Rangovas, vadovaudamasis Techninėje specifikacijoje nurodytais Užsakovo reikalaujamais Darbų (įskaitant atitinkamas jų dalis) atlikimo terminais, parengia ir pateikia Užsakovui suderinimui detalų Darbų vykdymo grafiką. Toks Užsakovo raštu (tame tarpe el. paštu) patvirtintas Darbų vykdymo grafikas tampa neatskiriama Sutarties dalimi ir Šalys juo vadovaujasi“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.13. punktu, kuris išdėstomas taip: „15.5.13. kai paaiškėja, jog Rangovas nesilaikė 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su pakeitimais, padarytais 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2022/576 reikalavimų ar atitinka bent vieną Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalyje nurodytą sąlygą“.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 15.5. punktas papildomas 15.5.14 punktu, kuris išdėstomas taip: „15.4.14. Užsakovas turi teisę Sutarties galiojimo laikotarpiu pareikalauti iš Rangovo pateikti pagrindžiančius dokumentus dėl jo teikiamų paslaugų ir/ar jų metu naudojamų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms. Rangovui per Užsakovo nurodytą terminą, ne trumpesnį nei 5 (penkios) darbo dienos, nepateikus nurodytų dokumentų ar tinkamai nepagrindus teikiamų paslaugų ir/ar jų metu naudojamų prekių atitikties Komunalinio sektoriaus įstatymo 58 straipsnio 41 dalies nuostatoms, Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Rangovas raštu prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.“

  - Rangovas įsipareigoja, jog medžiagų (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes) ar paslaugų kilmė nebus iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

  - Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1. punktas papildomas 3.1.8 punktu, kuris išdėstomas taip: „3.1.8. Sutarties vykdymo laikotarpiu taikyti aplinkosaugines priemones, nustatytas Sutarties SD 2 priedo „Techninė specifikacija“ 4 punkte“.

  - Rangovas per 5 darbo dienas po Sutarties pasirašymo Užsakovui turės pateikti dokumentus, įrodančius, kad jis, vykdydamas Sutartyje nurodytus Darbus, taikys aplinkos apsaugos vadybos priemones, t. y. Rangovas Šilumos tiekimo tinklų iki daugiabučio gyvenamojo namo Kalvarijų g. 55 statybos darbams taikys aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Užsakovas turi teisę visą Sutarties vykdymo laikotarpį bet kada patikrinti ar Rangovas vykdydamas Sutartį Darbams taiko Rangovo su Pasiūlymu pateiktų arba aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), arba kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, arba kitų lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodyto dokumento ilgiau nei 10 dienų po Sutarties pasirašymo, jo nepateikimas bus laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, suteikiančio teisę nešališkai nutraukti Sutartį.

- PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių):

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas (konfidenciali informacija);

    - Priedas Nr. 2 – Techninė specifikacija.

    - Priedas Nr. 3 – Kainos detalizacija.

    - Priedas Nr. 4 – Rangos sutarties Bendroji dalis.

    - Priedas Nr. 5 – Tiekėjo atitikties deklaracija.

    - Priedas Nr. 6 –Trišalės atsiskaitymo sutarties forma.

- ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas | Rangovo vardu: UAB „Alduva“ Direktorius |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, elektroninis paštas – info@chc.lt, tel. 19118.

  - Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Smolensko g. 5A, 03202 Vilnius, elektroninis paštas -alduva@alduva.lt

- KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Tinklo planavimo ir plėtros komandos Projektų vadovas

  - Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: Gamybos direktorius

  - Už Sutarties paviešinimą atsakinga Tiekimo grandinės komandos Projektų vadovė

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai Infrastruktūros komandos vadovas | Rangovo vardu: UAB „Alduva“ Direktorius |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |