SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 14 D. ELEKTROTECHNIKOS DARBŲ

SUTARTIES Nr. 05ST-36

2023 m. balandžio         d.  Nr.

Vilnius

Mes, 2022 m. gruodžio 14 d. Elektrotechnikos darbų sutarties Nr. 05ST-36 (toliau – Sutartis) šalys,

Lietuvos apeliacinis teismas, atstovaujamas teismo kanclerės Jelenos Vasilionokienės, veikiančios pagal Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2022 m. sausio 25 d. įsakymą Nr. T-15 „Dėl įgaliojimo suteikimo kancleriui“ (toliau – Užsakovas), ir

MB „EdEras“, juridinio asmens kodas 304896594, buveinės adresas Giesmių g. 1-2, Platiniškės, Vilniaus r. (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

vadovaudamiesi Sutarties 3.1 ir 9.1 punktais ir atsižvelgdami į tai, kad Sutarties 1 punkte numatyti darbai dėl nuo šalių nepriklausančių trečiųjų asmenų veiksmų nėra pradėti vykdyti ir nėra žinoma konkreti šių darbų atlikimo pradžia,

sudarėme šį susitarimą:

- Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminas pratęsiamas 3 mėnesiams.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Sutartiems šalims.

- Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Visi ginčai dėl šio susitarimo sprendžiami derybų keliu. Kiti klausimai reguliuojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

ŠALIŲ REKVIZITAI:

| Užsakovas: |  | Rangovas: |
| --- | --- | --- |
| Lietuvos apeliacinis teismas |  | MB „EdEras“ |
| Gedimino pr.40, Vilnius Tel. (+370) 70 663 685; apeliacinis@apeliacinis.lt |  | Giesmių g. 1-2, Platiniškės, Vilniaus raj Tel. .+37064148157 El. paštas info@ederas.lt |
| A. s. Nr. LT 87 4010 0495 0117 2581 Luminor AB bankas, kodas 40100 |  | Swedbank bankas, banko kodas 7300 A. s. LT45 7300 0101 5619 8928 |
| Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191831183 |  | Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 304896594 |
| Lietuvos apeliacinio teismo kanclerė Jelena Vasilionokienė |  | Direktorius Ernestas Kuzeris |
| A.V. |  | A.V. |