Pirkimo sutarties Nr. CPO254375/23P-023 priedas Nr. 3

PASLAUGŲ TEIKIMO GRAFIKAS

2023-05-04

TIEKĖJAS: UAB „Synergy Solutions“

UŽSAKOVAS: Prezidento Antano Smetonos gimnazija

TIEKĖJAS ir UŽSAKOVAS pagal Pirkimo sutartį Nr. CPO254375/23P-023 nustato žemiau nurodytų Paslaugų teikimo grafiką:

Statinys Nr. 1 Mokslo paskirties pastato, esančio Vijūnų g. 2 Kaune techninio darbo projekto  ir projekto vykdymo priežiūra

| Paslaugų pavadinimas | Paslaugų suteikimo terminas (k.d.) | Paslaugų (etapo) suteikimo pradžios data* | Paslaugų (etapo) suteikimo pabaigos data | Paslaugų (etapo) kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Techninio darbo projekto rengimas | 180 | 2023-05-04 | 2023-10-30 | 11 700,00 |
| Projekto vykdymo priežiūros paslaugos | 1095 | Nuo pranešimo apie statybos darbų pradžią | Iki statybos priėmimo perdavimo akto surašymo dienos | 2200,00 |

*grafikas privalo būti patikslintas, jei bus pasirašyti papildomi susitarimai prie Sutarties

| UŽSAKOVAS: Prezidento Antano Smetonos gimnazija Vijūnų g. 2, Kaunas 46117 Įm. k. 191090841 PVM k. - A.s. LT29 4010 0425 0045 0340 AB DNB bankas Tel. (8 37) 436 036 El.p. gimnazija@smetonos.kaunas.lm.lt Atsakingas asmuo/asmenys: Pavaduotojas ūkio reikalams Saulius Pečkauskas Tel. +370 606 0935 El.p. saulius.peckauskas@pasmetonosgimnazija.lt | TIEKĖJAS: UAB Synergy Solutions Daugėliškio g. 32-206, Vilnius 09300 Įm. k. 302781077 PVM k. LT100006945810 A.s. Nr. LT18 7300 0101 3157 1793 AB Swedbank Tel. +370 612 60550 El. p. info@ss-exp.com Atsakingas asmuo/asmenys: Projekto vadovas Tomas Kazlauskas Tel. +370 699 19282 El.p. tomas@ss-exp.com |
| --- | --- |

Atstovaujantis asmuo:					Atstovaujantis asmuo:

Direktorė						Direktorė

Rūta Buinickienė					Ieva Čirūnaitė