PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. PSPIR23-99

PRIE 2023-04-17 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO

SUTARTIES NR. PIR23-192

2023 m. gegužės 25  d.

Kaunas

AB „Kelių priežiūra“, buveinės adresas Savanorių pr. 321C, Kaunas, juridinio asmens kodas 232112130, atstovaujama Vakarų regiono vadovo Algmino Šmito, veikiančio pagal 2022-12-23 įgaliojimą Nr. GG-390  (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Baltuvos projektai“, buveinės adresas Technikos takas 7, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno rajonas, juridinio asmens kodas 302485911, atstovaujama komercijos vadovo Aleksandro Dubatausko, veikiančio pagal 2023-04-06 įgaliojimą atstovauti įmonę (toliau – Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- tarp Šalių 2023-04-17 yra sudaryta darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis Nr. PIR23-192 (toliau – Sutartis), kurios maksimali vertė yra 29 787,78 EUR (dvidešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 78 ct), iš kurių PVM sudaro (5 169,78) EUR (penki tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 78 ct).

- šiame Papildomame susitarime (toliau – Susitarimas) vartojamos sąvokos, trumpiniai ir reikšmės atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, trumpinius bei reikšmes;

- Sutarties 5.2 punkte numatyta, kad Šalys sutaria, kad Darbų atlikimo terminas, gali būti pratęstas bendru Šalių susitarimu ir tik dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo. Sutarties vykdymas taip pat gali būti sustabdytas bendru Šalių Sutarimu esant teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, dėl kurių Šalys negali vykdyti savo Sutartinių įsipareigojimų;

- Aplinkybės, sudarančios pagrindą Šalims taikyti Sutarties 5.2 p., nepriklauso nei vienos iš Šalių valiai (veikimui ar neveikimui);

- vykdant sutartinius įsipareigojimus nebuvo išnaudota maksimali Sutarties vertė;

todėl Šalys susitaria ir sudaro šį Susitarimą, kuriuo susitaria, kad:

- Pratęsia Darbų atlikimo terminą iki 2023-06-26 .

- Kitos Sutarties sąlygos, nepakeistos šiuo Susitarimu, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

- Pirkėjo atstovas, atsakingas už Susitarimo paskelbimą Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatyta tvarka – 	.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Susitarimo Šaliai.

- Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS: | RANGOVAS: |
| --- | --- |
| AB „Kelių priežiūra“ Juridinio asmens kodas 232112130 PVM mokėtojo kodas LT321121314 Savanorių pr. 321C, 50120 Kaunas Tel. (8 37) 202 293 Faksas (8 37) 322 469 El.paštas: info@keliuprieziura.lt A.s. Nr. LT61 7044 0600 0356 0452 AB SEB bankas, b.k. 70440 Užsakovo vardu: ______________________ Susitarimo pasirašymo data __________________ | UAB „Baltuvos projektai“. Juridinio asmens kodas 302485911. PVM mokėtojo kodas LT100006183015. Technikos takas 7, Karkiškių k., Ringaudų sen., Kauno rajonas. Tel. (8 677) 45417. El. paštas:. A.s.. bankas, b. k. Rangovo vardu:.. ________________________ Susitarimo pasirašymo data ____________________. |