TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendroji informacija

  - Užsakovas (statytojas):

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, S. Nėries g. 1, Vilkaviškis.

  - Tiekėjas:

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

  - Finansavimo šaltinis:

Valstybės biudžetas

2.  PIRKIMO OBJEKTAS

Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros darbai.

2.1.  Pirkimo objekto įgyvendinimo vieta:

Vilkaviškio rajono savivaldybė, konkrečiose Užsakovo nurodytose vietose, atsižvelgiant į gamtines sąlygas. Užsakovas Rangovui perduos toms užduotims vykdyti reikalingus techninius dokumentus: duomenis apie objektą, planus ir kt.

2.2. Bendrieji techniniai rodikliai

Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių remonto ir priežiūros  darbų kiekių santrauka

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Matavimo | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | vnt. |  |

| Karklinių tvenkinys Rausvės plane ant Rausvės upės |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 0.90 |
| 2 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 0.90 |
| 3 | Siūlių tarp esamų g/b plokščių užbetonavimas: - tarpų tarp esamų surenkamų g/b plokščių išvalymas rankiniu būdu - žolinės augalijos valymas nuo plokščių metaliniu šepečiu rankiniu būdu - tarpų tarp g/b plokščių užtaisymas betonu C30/37 | m3 m2 m3 | 0.6 30 0.6 |
| Kunigiškių tvenkinys Pajevonio plane ant Zanylos upės |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 0.35 |
| 2 | Nušienautos žolės ir krūmų atžalų sugrėbimas | ha | 0.35 |
| 3 | Siūlių tarp esamų g/b plokščių užbetonavimas: - tarpų tarp esamų surenkamų g/b plokščių išvalymas rankiniu būdu - žolinės augalijos valymas nuo plokščių metaliniu šepečiu rankiniu būdu - tarpų tarp g/b plokščių užtaisymas betonu C30/37 | m3 m2 m3 | 1.2 90 1.2 |
| Virbalio tvenkinys Janonio plane ant Paviržupio upės |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 0.70 |
| 2 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 0.70 |
| Paežerių užtvenktas ežeras S. Nėries plane |  |  |  |
| (pylimas Nr.2) |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 1.06 |
| 2 | Pylimo šienavimas mechanizuotai | ha | 1.50 |
| 3 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 2.56 |
| (pylimas prie šachtinio numetėjo) |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 0.05 |
| 2 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 0.05 |
| (reguliatorius ant Kastinės up.) |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 0.06 |
| 2 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 0.06 |
| Matlaukio tvenkinys Šilupės plane ant Lieponos upės |  |  |  |
| 1 | Pylimo šienavimas rankiniu būdu | ha | 1.80 |
| 2 | Nušienautos žolės sugrėbimas | ha | 1.80 |

Atlikus darbus perduoti Užsakovui  atliktų darbų aktus, atliktų darbų ir išlaidų pažymas (F-3) ir PVM sąskaitas faktūras. Užbaigus darbus užsakovui perduoti panaudotų statybos produktų atitikties dokumentus.

3. PRIEŽIŪROSDARBAI

3.1. Darbų rūšis:

Melioracijos statinių priežiūros darbai (toliau – Darbai).

3.2. Reikalavimai priežiūros darbams:

Darbai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, LR žemės ūkio ministro 2009 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. 3D-883 patvirtintomis taisyklėmis, dėl melioracijos darbus vykdančių subjektų ir melioruotos žemės naudotojų interesų suderinimo.

3. 3. Darbų atlikimo terminas:

Darbai turi būti pradėti nuo sutarties pasirašymo dienos ir vykdomi iki kol bus pabaigti bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. spalio mėn. 31 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančių hidrotechninių statinių remonto darbus atlikti iki 2023 m. spalio mėn. 31 d. Užtvankų šlaitus nušienauti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.