# SUSITARIMAS NR. 2

# PRIE 2021-12-15 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2021-1131)

2023 m. ___________  ___ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir UAB „Ekstra statyba“, atstovaujama direktoriaus Vaido Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 2 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad sutarties vykdymo eigoje, tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, atsirado aplinkybės, kurių nei Užsakovas, nei Vykdytojas negalėjo iš anksto numatyti,  vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., bei tarp šalių pasirašytos sutarties 11.3 p., taip pat atsižvelgdamos į 2023-03-27 G. Cėplos raštą (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.62-3242), susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Atsiradus poreikiui papildomiems darbams, numatytiems Susitarimo 1.2 p., keičiasi pradinė sutarties kaina, šalys susitaria, kad nauja Sutarties kaina yra 6 660 448,02 Eur (Šeši milijonai šeši šimtai šešiasdešimt tūkstančių keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 02 ct.) be PVM, susidedanti iš:

  - 2023-02-27 Susitarimu Nr. 1 perskaičiuota Pradinės Sutarties vertė  - 6 296 307,56 Eur;

  - Papildomų darbų vertė – 3 64 140,46 Eur:

| Sąmatos pavadinimas | Sąmatų ir kitų priedų paaiškinimai ir reikalingumas | Suma objektinėje sąmatoje | Indeksas | Galutinė suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektinė sutartiniais įkainiais | Objektinė sutartiniais įkainiais sąmata – lokalinių sąmatų sudarytų 2021 m. pasirašytos sutarties įkainiais apskaičiavimas | 148 436,47 | 17,2 | 173 967,54 |
| Objektinė nesutartiniais įkainiais | Objektinė nesutartiniais įkainiais sąmata– lokalinių sąmatų sudarytų 2022 10 mėn. įkainiais apskaičiavimas, taip pat darbų kuriems nėra Sistelinių ar kitų įkainių komerciniai pasiūlymai vadovaujantis VPĮ 93 str. nuostatomis | 190 172,92 | - | 190 172,92 |
|  |  | Suma be | PVM | 364 140,46 |
|  |  | PVM | (21 proc.) | 76 469,50 |
|  |  | Suma | su PVM | 440 609,96 |

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo datos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – Objektinė sąmata sutartiniais įkainiais;

- Priedas Nr. 2 – 2 lokalinės sąmatos sutartiniais įkainiais;

- Priedas Nr. 3 – Objektinė sąmata nesutartiniais įkainiais;

- Priedas Nr. 4 - 4 lokalinės sąmatos nesutartiniais įkainiais;

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 11, Vilnius Įmonės kodas 111950243 PVM kodas LT119502413 A/s LT 327300010002459012 AB Bankas „Swedbank“, banko kodas 73000 Tel. +370 5 2745030 El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas |  | VYKDYTOJAS UAB „EKSTRA STATYBA“ Savanorių pr. 139E, 03150 Vilnius Įmonės kodas 12589857 PVM mok. kodas LT258598515 A/s LT92 7044 0600 0174 7837 AB SEB bankas, banko kodas 70440 Tel. +370 5 2477272 El. paštas.: info@ekstrastatyba.lt Direktorius Vaidas Janulis |  |
| --- | --- | --- | --- |