SUSITARIMAS

PRIE 2023 m. BALANDŽIO 7 D. Tarnybinių patalpų Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardoje remonto darbų pirkimo – pardavimo sutartiES NR. 21-16-449 PAPILDOMŲ DARBŲ PIRKIMO

2023 m.                            Nr.

Vilnius

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Užsakovas, Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado pavaduotojo Sauliaus Nekraševičiaus, veikiančio pagal Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimu Nr. 194 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ ir Tarnybos vado 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. 4-15 „Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių veiklos organizavimo“ 3.1.4 papunktį, ir UAB „Simonta“, atstovaujama Egidijaus Stonio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkto b) papunkčiu,  2023 m. balandžio 7 d. Tarnybinių patalpų Pagėgių pasienio rinktinės Palangos pasienio užkardoje remonto darbų pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 21-16-449 (toliau – Sutartis) 1.4, 7.2 papunkčiais, bei atsižvelgdami į UAB „Simonta“ pateiktą sąmatą, susitaria:

1. Vykdytojas įsipareigoja atlikti papildomus, Sutartyje nenumatytus darbus, kurie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų apimtys nurodytos šio susitarimo priede.

2. Šalių susitarimu nustatyta fiksuota Papildomų darbų kaina yra 1916,90 Eur be PVM, PVM 402,55 Eur, kaina iš viso su PVM yra 2319,45 Eur.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Bendra Sutarties kaina už Sutarties 1.3 papunktyje nurodytas paslaugas 17791,47 eurų, įskaitant pridėtinės vertės mokestį.

4. Visos kitos Sutarties sąlygos, neprieštaraujančios šiam susitarimui, galioja visa apimtimi ir yra taikomos šiam susitarimui.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

PRIDEDAMA. Susitarimo priedas „Lokalinė sąmata“, 1 lapas.

| # UŽSAKOVAS # Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos # Įmonės kodas 188608252 # PVM mokėtojo kodas LT8860825515 # Savanorių per. 2, LT-03116 Vilnius # Tel. (8 5) 271 9305 # Faks. (8 5) 271 9306 # El. p. dvks@vsat.vrm.lt. # A. s. LT95 7300 0100 0054 3098 # AB „Swedbank“, # Banko kodas 73000 # Tarnybos vado pavaduotojas # Saulius Nekraševičius |  | # VYKDYTOJAS # UAB „Simonta“ # Įmonės kodas 241934160 # PVM mokėtojo kodas LT419341610 # Dubysos g. 60, Klaipėda # Tel.: +370 620 64110 # Faksas: +370 462 35828 # Atsisk. sąsk.: LT35 7044 0600 0059 5242 # SEB bankas, 7044 # Direktorius # Egidijus Stonys |
| --- | --- | --- |