**(PK23-154) Glaubico g. (Tarandė) nuotekų siurblinės rekonstravimo**

**RANGOS DARBŲ SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS**

Reg. data 20\_\_-\_\_-\_\_, Nr. *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Vilnius

**Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**, juridinio asmens kodas 120545849, buveinės adresas Spaudos g. 8-1, LT-05132 Vilnius, Lietuvos Respublika, (toliau – **„Užsakovas“**), iš vienos pusės, **ir**

**UAB „Gilva“,** juridinio asmens kodas 303257412, registruotos buveinės adresas Pirklių g. 10, LT-02300 Vilnius, Lietuvos Respublika, atstovaujama (toliau – **„Rangovas“**), iš kitos pusės,

toliau abi kartu vadinamos **„Šalimis“**, o kiekviena atskirai **„Šalimi“**, sudarė šią sutartį (toliau – **„Sutarties SD“**) ir susitarė:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Sutarties objektas** | 1.1. Rangovas įsipareigoja Užsakovui atlikti Glaubico g. (Tarandė) nuotekų siurblinės rekonstravimo darbus (įskaitant ir jų rezultato perdavimą) (toliau – Darbai), kurie detalizuoti ir atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus (Sutarties priedas Nr. 1). | |
| **2. Sutarties vertė ir mokėjimo tvarka** | * 1. Bendra Sutarties vertė: (1) Darbų kaina EUR be PVM 73.866,71; (2) EUR PVM 15.512,01; (3) Darbų kaina EUR su PVM 89.378,72.   2. Darbų kaina yra maksimali suma už kurią Užsakovas pirks Darbus.   3. Darbų kainos (be PVM) apskaičiavimo būdas: fiksuota kaina. | |
| * 1. Sutarties kainos / įkainio peržiūra taikoma.   2. - Sutarties kainos / įkainio peržiūra vykdoma ne anksčiau nei praėjus 6 (šešiems) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir ne dažniau nei kas 6 (šešis) mėnesius.   3. Sutarties kainos /įkainio perskaičiavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento ([www.stat.gov.lt](http://www.stat.gov.lt)) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų kainų indekso pokyčiu nurodant: inžineriniai statiniai. | |
| 2.7. Avansasnemokamas. | |
| 2.8. Atsiskaitymas: pagal etapus (Grafiką).  2.9. Už tinkamai ir laiku atliktus, užbaigtus Darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu pagal jo pateiktą ir Užsakovo priimtą Sąskaitą ir Aktą.  2.10. Atlikus visus Sutarties SD ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Rangovas pateikia Galutinį aktą.  2.11. Rangovo tinkamai patvirtinto ir fiziniais ar elektroniniais parašais pasirašyto Akto pateikimo Užsakovui terminas: iki einamojo mėnesio 25 Dienos pateikti Aktą peržiūrai ir iki kito einamojo mėnesio 2 Dienos pateikti patvirtintą ir pasirašytą Aktą ir Sąskaitą.  2.12.Sąskaitos apmokėjimo terminas: per 30 Dienų nuo Sąskaitos išrašymo datos. | |
| **3. Darbų atlikimo terminai, Darbų vieta** | * 1. Darbų atlikimo pradžia: nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.   2. Darbų atlikimo terminas: 12 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.   3. Darbai bus atliekami: Techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodytose vietose.   4. Darbai atliekami pagal Grafiką. Rangovas privalės pateikti ir suderinti su Užsakovu Grafiką (Techninės specifikacijos 6.1 punktas). | |
| **4. Darbų perdavimas–priėmimas** | * 1. Atliktų darbų aktavimo būdas: nurodytas Techninės specifikacijos 4.3.2 punkte. | |
| **5. Asmenys (atstovai, Subrangovai, jungtinė veikla)** | * 1. Sutarties vykdymu susijusių klausimų sprendimui Šalys paskiria žemiau nurodytus atsakingus asmenis: | |
| **Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą:**  *.*  **Užsakovo atstovas atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą:**  *Užsakovo vadovo įsakymu paskirtas Pirkimų skyriaus atstovas, atsakingas už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą.* | **Rangovo atstovas,** **atsakingas už Sutarties vykdymą:** |
| * 1. Darbų atlikimui Rangovas pasitelkia Subrangovą: pasitelkiamas*:* (1) MB “Geotymas“ juridinio asmens kodas 305276265. | |
| * 1. Subrangovui perduodamų atlikti Darbų dalis (pavadinimas): (1) Išpildomieji brėžiniai, kadastriniai matavimai. | |
| **6. Sutarties įvykdymo užtikrinimas, draudimas, garantija, trūkumų šalinimo terminas** | * 1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas: netaikomas. | |
| * 1. Draudimas**:**  **taikomas** statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ar kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. Statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomasis draudimas. (Nurodyta Sutarties BD 14 sk.).   2. Rangovas kartu su Aktu turi pateikti dokumentą (banko garantiją / užstatą), kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Šis dokumentas Rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi užtikrinti dėl Rangovų kaltės atsiradusių defektų, nustatytų per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus, šalinimo išlaidų apmokėjimą Užsakovui. Defektų šalinimo užtikrinimo suma statinio garantiniu 3 (trejų) metų laikotarpiu turi būti ne mažesnė kaip 5 procentai statinio statybos kainos (Lietuvos Respublikos statybos įstatymo aktuali redakcija (41 straipsnio 2 dalis)). | |
| * 1. Trūkumų šalinimo terminas: nurodyta Techninės specifikacijos 5.2 punkte. | |
| **7. Atsakomybė** | * 1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Rangovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Rangovas Užsakovui moka:   7.1.1. 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną (pasibaigus Darbų baigimo laikui pagal Sutartį), kai Rangovas vėluoja atlikti Darbus pagal Techninės specifikacijos 4.2.4. p. ir / arba už kiekvieną uždelstą dieną vėluojant pašalinti Darbų trūkumus (Darbų trūkumais bus laikomi Darbų ir (ar) panaudotų medžiagų ar kitų dalių neatitikimai Techninės specifikacijos, Lietuvos Respublikos teisės aktams, statybos techniniams reglamentams, standartams, reikalavimams, Darbų ir (ar) jų rezultatų gedimai, deformacijos, atsiradę iki garantinio laikotarpio pabaigos);  7.1.2 0,05 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties vertės (EUR be PVM) už kiekvieną uždelstą dieną, kai Rangovas vėluoja pateikti ir suderinti Darbų atlikimo Grafiką (Techninės specifikacijos 6.1. p.);  7.1.3. Jeigu Rangovas iki Darbų baigimo laiko pagal Sutartį pabaigos vėluoja atlikti Darbus ir / ar jų dalį pagal suderintą Darbų atlikimo Grafiką, skiriama 5 proc. bauda nuo tai dienai neužaktuotų Darbų vertės (EUR be PVM);  7.1.4. Užsakovas sulaiko 5 proc. Darbų vertės (EUR be PVM) nuo kiekvieno Akto, kuris pateikiamas pilnai atlikus Darbus pagal Darbų kainų žiniaraščio pozicijas. Sulaikyti pinigai bus grąžinami, kai Rangovas Užsakovui pateiks statybos užbaigimo aktą arba deklaraciją.   * 1. Už kiekvieną žemiau nurodytą aplinkybę, kuri įvyko dėl Užsakovo įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo, Užsakovas Rangovui moka:      1. Už vėlavimą apmokėti Rangovo pateiktą Sąskaitą už tinkamai ir laiku atliktus Darbus Užsakovas Rangovo reikalavimu moka 0,05 proc. vėluojamos apmokėti Sąskaitos (EUR be PVM) dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. | |
| **8. Sutarties galiojimas, pratęsimas, vykdymas** | 8.1. Sutartis įsigalioja nuo abipusio Sutarties pasirašymo dienos ir galioja ne ilgiau kaip 13 mėnesių  8.2. Paskutinis mėnuo yra skirtas Sąskaitos apmokėjimui.  8.3. Sutarties SD sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai, išskyrus atvejus, kai Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu. | |
| **9. Specialiosios sąlygos** | 9.1. Rangovas pirkimo sutarties vykdymo metu perkamiems Darbams turi taikyti ir laikytis aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimų pagal standartą LST EN ISO 14001 arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitų aplinkos apsaugos vadybos standartų, pagrįstų atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais (kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba tarptautinius sertifikavimo standartus), ar kitais Rangovo pateiktais su pasiūlymu lygiaverčiais įrodymais. | |
| **10. Priedai** | 10.1. Kiekvienas Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių:   1. Techninė specifikacija (Užsakovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); 2. Rangovo pasiūlymas (Rangovo techniniai dokumentai nepasirašomi, laikoma, kad juos turi abi sutarties Šalys); 3. Atsakymai į tiekėjų klausimus, Pirkimo dokumentų paaiškinimai (jeigu tokių buvo). | |
| **11. Šalių rekvizitai ir parašai** | **Užsakovas:**  **Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“**  Adresas Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius  Adresas korespondencijai: Spaudos g. 8-1, 05132 Vilnius  Juridinio asmens kodas 120545849  PVM mok. kodas LT205458414  Tel. 19118  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(parašas)* | **Rangovas:**  **UAB „Gilva“**  Adresas Pirklių g. 10, LT-02300 Vilnius  Adresas korespondencijai: Pirklių g. 10,  LT-02300 Vilnius  Juridinio asmens kodas 303257412  PVM mok. kodas LT100008480111  Tel. +370 672 33075  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(parašas)* |