PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2022 M. BALANDŽIO 5 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-450

2023 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir 2022 m. vasario 22 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 2022/02/22-2 pagrindu veikiantys Stasio Pakarklio įmonė ir UAB „Plungės Jonis-S", atstovaujami Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2022 m. balandžio 5 d. Rangos sutarties Nr. SŽ-450 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2023-06-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-118) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Varpo gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto darbus, atsiradus papildomiems ir nevykdomiems darbams, nurodytiems 2023-06-06 Darbų pakeitimo akte Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-118), sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 1.516,48 Eur (vienas tūkstantis penki šimtai šešiolika eurų, 48 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 626.439,70 (šeši šimtai dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt devyni eurai, 48 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 131.552,34 Eur (šimtas trisdešimt vienas tūkstantis penki šimtai penkiasdešimt du eurai, 34 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų ir nevykdomų darbų, darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedas – 2023-06-06 Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 (registracijos Nr. VKIF-118) bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145590161 PVM mokėtojo kodas LT 457446314 A.s. LT94 4010 0442 0102 4167 Luminor Bank AB b.k. 40100 Tel. (8 41) 500 781 Faksas (8 41) 500 782 El. paštas: info@spi.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Donatas Mickus Direktorius Parašas ................................................. |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys