PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES
DĖL PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS PASTATO, ESANČIO ADRESU                           P. MAŠIOTO G. 1, PAKRUOJIS, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ NR.2

2023 m. rugsėjo 29 d.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, juridinio asmens kodas 190066410, kurios registruota buveinė yra adresu P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Valuntienės, veikiančio (-ios) pagal Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir

VšĮ „Valdresta“, juridinio asmens kodas 304058598, kurios registruota buveinė yra adresu V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenį} registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Kanišausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau - Rangovas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

vadovaudamiesi 2023 m. liepos 10 d. pasirašyta sutartimi Nr. 2 ir gautu 2023 m. rugsėjo 28 d.                      VŠĮ „Valdresta“ raštu, Šalys susitarė:

- Pratęsti sutartinių įsipareigojimų, numatytų Sutarties 25 punkte įvykdymo terminą - iki 2023 m. lapkričio 30 d.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

- Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

| Užsakovas Pakruojo „Atžalyno” gimnazija Juridinio asmens kodas 190066410 P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis Tel. (8 421) 65082 EI. paštas: administracija@atzalynas.net Vardas, pavardė: Asta Valuntienė Pareigos: Direktorė Parašas, data: | Rangovas VšĮ „Valdresta“ Juridinio asmens kodas 304058598 V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis Tel. 8 603 93000 EI. paštas: valdresta@gmail.com Vardas, pavardė: Valdas Kanišauskas Pareigos: Direktorius Parašas, data: |
| --- | --- |