PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES

DĖL PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS PASTATO, ESANČIO ADRESU P. MAŠIOTO G. 1, PAKRUOJIS, PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ NR.2

2024 m. vasario 1 d.

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazija, juridinio asmens kodas 190066410, kurios registruota buveinė yra adresu P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Astos Valuntienės, veikiančio (-ios) pagal Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos nuostatus (toliau - Užsakovas) ir

VšĮ „Valdresta“, juridinio asmens kodas 304058598, kurios registruota buveinė yra adresu V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenį} registre, atstovaujama direktoriaus Valdo Kanišausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau - Rangovas), toliau kartu šioje prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

- Šiuo papildomu susitarimu Šalys atnaujina Darbų vykdymą išnykus aplinkybėms, dėl kurių Darbų vykdymas buvo sustabdytas.

- Atnaujinus Darbų vykdymą, Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo, t.y. per 2 mėn. nuo šio papildomo susitarimo sudarymo dienos.

- Papildomas susitarimas įsigalioja, kai abi Šalys pasirašo papildomą susitarimą.

| UŽSAKOVAS |  | RANGOVAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pakruojo „Atžalyno” gimnazija Juridinio asmens kodas 190066410 P. Mašioto g. 1, LT-83143 Pakruojis Tel. (8 421) 65082 El. paštas: administracija@atzalynas.net |  | VšĮ „Valdresta“ Juridinio asmens kodas 304058598 V. Didžiojo g. 72-8, Pakruojis Tel. 8 603 93000 El. paštas: valdresta@gmail.com |  |
| Vardas, pavardė: | Asta Valuntienė | Vardas, pavardė: | Valdas Kanišauskas |
| Pareigos: Parašas, data: | Direktorė | Pareigos: Parašas, data: | Direktorius |