SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. BIRŽELIO 7 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. 10-ST2-76/CPO212063

PAKEITIMO

2023 m. liepos 12 d. Nr. 10-ST2-110

Vilnius

UAB „Stogtekta“ (toliau – Tiekėjas), juridinio asmens kodas 303065725, buveinės

adresas Vilniaus g. 10, LT-18123 Švenčionys, atstovaujama direktoriaus Lino Stūglio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, ir Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau –

Užsakovas), atstovaujamas viršininko pavaduotojo Mindaugo Puskunigio, veikiančio pagal Vilniaus

apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2023 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 10-V-89 ,,Dėl

įgaliojimų suteikimo“ 1.3.15 papunkčio nuostatas,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į 2022 m. birželio 7 d. Pirkimo sutarties Nr. 10-ST2-76/CPO212063 (toliau – Sutartis) 4.2., 4.5  papunkčius, į 2023 m. birželio 27 d. Tiekėjo raštą Nr. S-057 (2023 m. birželio 28 reg. Nr. 10-G-41125) ,,Dėl Pirkimo sutarties Nr. 10-ST2-76/CPO212063“ (toliau – Raštas) ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu 1 dalies 1 punktu,

sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitaria:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą nuo 2023 m. liepos 20 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

- Patikslinti Pirkimo sutarties priedą Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo 2023 m. liepos 20 d. ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame susitarime, lieka galioti nepakitusios.

- Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai. Elektroninio Susitarimo sudarymo atveju, Susitarimas sudarytas lietuvių kalba ir pasirašytas saugiais Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Susitarimo priedai:

  - 2023 m. birželio 28 d. Tiekėjo raštas Nr. S-057 (2023 m. birželio 28 reg. Nr. 10-G-41125) ,,Dėl Pirkimo sutarties Nr. 10-ST2-76/CPO212063“, 2 lapai;

  - Patikslintas Pirkimo sutarties priedas Nr. 3 „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“.

| PIRKĖJAS Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas Juridinio asmens kodas 191688326 Birželio 23-osios g. 16, LT-03602 Vilnius Tel. Nr. 8 700 60000 El. paštas info@policija.lt A.s. LT98 7044 0600 0793 5553 AB SEB bankas 70440 | TIEKĖJAS UAB „Stogtekta“ Įm.kodas: 303065725 PVM kodas: LT100007796212 Vilniaus g. 10, LT-18123 Švenčionys, Vilniaus apskr. Telefonas: +370 655 08412 el.paštas: stogtekta@gmail.com Sąskaitos Nr. LT494010044100334709 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius |
| --- | --- |