SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. GEGUŽĖS 23 D. SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ PLATFORMOS SUKŪRIMO INVESTICINIO PROJEKTO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 6F-57(2023) PAKEITIMO

2023 m. liepos  __ d. Nr. 6F-___

Vilnius

Informacinės visuomenės plėtros komitetas (toliau – Pirkėjas), atstovaujamas Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Armino Rakausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 12-92 „Dėl Gintauto Mežečio atleidimo iš pareigų“,

ir

ForIT, UAB (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama projektų vadovės Ievos Raguckaitės, veikiančios pagal įgaliojimą, sudarytą 2023-01-03 Nr. ĮI-23-4, toliau kartu ar atskirai šiame susitarime (toliau – Susitarimas) vadinamos „Šalimi“,

vadovaudamiesi 2023 m. gegužės 23 d. Skaitmeninių paslaugų platformos sukūrimo investicinio projekto paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 6F-57(2023) (toliau – Sutartis) Specialiųjų sąlygų 8.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei atsižvelgiant į Paslaugų teikėjo 2023 m. liepos 20 d. raštą Nr. S-23-20 „Dėl prievolių įvykdymo termino pratęsimo“ susitaria:

- Pratęsti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2.1 papunktyje nurodytą paslaugų suteikimo laikotarpį 10 darbo dienų – iki 2023 m. rugpjūčio 4 d.

- Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis ir galioja tol, kol galioja Sutartis. Kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos nekeičiamos ir lieka galioti pilna apimtimi.

- Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

PRIDEDAMA. Paslaugų teikėjo 2023 m. liepos 20 d. raštas Nr. S-23-20 „Dėl prievolių įvykdymo termino pratęsimo“.

| PIRKĖJAS Informacinės visuomenės plėtros komitetas Adresas Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius Juridinio asmens kodas 188772433 PVM mokėtojo kodas - Banko sąskaitos Nr. LT647044060001548230 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +370 588 35 95 El. p. info@ivpk.lt Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas A. V. Arminas Rakauskas | PASLAUGŲ TEIKĖJAS ForIT, UAB Adresas Žalgirio g. 114, LT-09300 Vilnius Juridinio asmens kodas 304741505 PVM mokėtojo kodas LT100011372312 Banko sąskaitos Nr. LT297300010154021178 Bankas Swedbank AB Banko kodas 73000 Tel. +37052661110 El. p. info@forit.lt Projektų vadovė A. V. Ieva Raguckaitė |
| --- | --- |