Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio integravimo su LITEKO2 techninė specifikacija

Turinys

1. Bendrosios nuostatos	4

2. Esamos situacijos aprašymas	4

2.1. LITEKO1	4

2.2. LITEKO1 esantis VEP posistemis	10

2.2.1. VEP posistemyje realizuoti veiklos procesai	11

2.2.2. LITEKO VEP posistemio architektūra	11

2.2.3. Naudojamos technologijos ir standartai	12

2.3. LITEKO2	14

2.3.1. LITEKO2 realizacija	14

2.3.2. Documentum platforma	16

2.3.3. LITEKO2 architektūra ir naudojamos technologijos	18

3. Pageidaujamos situacijos aprašymas	21

3.1. Technologinis LITEKO2 integravimo su VEP posistemiu aprašymas	21

3.2. Procesų vykdomų VEP posistemyje integravus aprašymas LITEKO2	23

3.2.1. Prisijungimas prie EPP	23

3.2.2. Delegavimas	24

3.2.3. Bylos iškėlimą teisme inicijuojančių ir neinicijuojančių dokumentų formavimas ir teikimas teismui	24

3.2.4. Proceso dalyvių procesinių dokumentų formavimas ir teikimas teismui (pateikiant popierinius dokumentus teisme)	25

3.2.5. Administracinio nusižengimo bylos iškėlimą teisme inicijuojančių dokumentų (protokolų, asmens skundų) teikimas teismui per Administracinių nusižengimų registrą	26

3.2.6. Žyminio mokesčio valdymas	26

3.2.7. Teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymas	27

3.2.8. Teismo posėdžių įrašų pateikimas paslaugų gavėjams	27

3.3. Duomenų apsikeitimo tarp VEP posistemio ir LITEKO2 aprašymas	27

3.3.1. Prisijungimas per VEP posistemį	28

3.3.2. Procesinio dokumento formavimas	29

3.3.3. Žyminio mokesčio užduoties sukūrimas ir apmokėjimas	30

3.3.4. Prievolės užduoties gavimas	31

3.3.5. Susipažinimas su bylos medžiaga	31

3.3.6. Dokumento rodymas	31

3.3.7. Pranešimai	32

3.3.8. Paieškos indekso formavimas	33

3.3.9. PDF failo generavimas	34

4. Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai	35

5. Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui	37

5.1. Reikalavimai Projekto valdymui	37

5.2. Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams	38

5.3. Reikalavimai dokumentacijai	40

5.4. Reikalavimai komunikacijai	43

5.5. Reikalavimai testavimui	43

5.6. Reikalavimai VEP posistemės integravimui į LITEKO2	45

5.7. Reikalavimai garantiniam aptarnavimui	45

5.8. Reikalavimai pakeitimų valdymui	47

5.9. Reikalavimai papildomų darbų užsakymui	48

6. Bendrieji reikalavimai	48

7. Nefunkciniai reikalavimai	49

7.1. Reikalavimai naudotojo sąsajai	49

7.2. Reikalavimai naudojamumui	50

7.3. Našumo ir patikimumo reikalavimai	51

7.4. Reikalavimai veikimo sąlygoms ir aplinkai	51

7.4.1. Reikalavimai plečiamumui	51

7.4.2. Reikalavimai licencinei programinei įrangai	52

7.4.3. Reikalavimai išeities kodui	52

7.5. Saugumo reikalavimai	53

7.6. Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai	53

8. Paslaugų suteikimo vieta	53

9. Baigiamosios nuostatos	53

10. Priedai	54

10.1. Priedas Nr. 1. Detalus duomenų mainų servisų aprašymas	54

10.1.1. LITEKO servisas	54

10.1.2. LITEKO klasifikatorių servisas	58

10.1.3. Dokumentų repositoriumo servisas	60

10.1.4. Dokumentų repositoriumo pasirašymo servisas	67

10.1.5. Dokumentų audio servisas	68

10.1.6. EPP žyminio mokesčio servisas	69

10.1.7. LITEKO žyminio mokesčio servisas	74

10.1.8. EteismasService	97

10.1.9. MessagingService	98

10.1.10. ESB pranešimai	98

Bendrosios nuostatos

Šio pirkimo objektas – Lietuvos teismų informacinės sistemos (toliau - LITEKO) Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio (toliau – VEP posistemio) integravimo su LITEKO2 paslauga.

Pirkimas į dalis neskaidomas.

Šioje Techninėje specifikacijoje naudojamos santrumpos ir sąvokos pateikiamos žemiau esančioje lentelėje.

1.1 lentelė. Šiame dokumente naudojamos santrumpos ir sąvokos

| Santrumpa | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| DMP | Duomenų mainų posistemė |
| Elektroninio pašto platforma | NTA valdoma elektroninio pašto platforma |
| IT dokumentas | Ikiteisminio tyrimo dokumentas |
| LITEKO | Bendrai vadinama Lietuvos teismų informacinė sistema |
| LITEKO1 | Dabartinė, veikianti LITEKO sistemos versija |
| LITEKO2 | Projektu „Teismų veiklos efektyvumo didinimas“ modernizuojama ir Opentext Documentum platformos pagrindu realizuojama LITEKO sistemos versija |
| Paslaugų teikėjas | Viešųjų elektroninių paslaugų posistemio integravimą su LITEKO2 vykdantis paslaugų teikėjas |
| Perkančioji organizacija/ NTA | Nacionalinė teismų administracija |
| VEP posistemis | Viešųjų elektroninių paslaugų posistemis |

Esamos situacijos aprašymas

LITEKO1

LITEKO, kaip žinybinė informacinė sistema, buvo sukurta dar 2004 m., Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai (toliau – Teisingumo ministerija) įgyvendinus PHARE projektą LT01.07.02 „Lietuvos teismų gebėjimų stiprinimas“. Tačiau šio projekto lėšos buvo gana ribotos ir buvo sukurtas tik sistemos branduolys, sujungęs visus Lietuvos Respublikos teismų kompiuterinius tinklus į vieną uždarą tinklą ir leidžiantis elektroniniu būdu registruoti teismų gautus procesinius dokumentus, bylų nagrinėjimo eigą, atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką, rengti teismų procesinius dokumentus, kaupti, apdoroti ir viešai skelbti teismų sprendimus, informaciją apie teismų posėdžių tvarkaraščius, teismų veiklos statistinius rodiklius. Vėlesniais metais jau Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis buvo plečiamas LITEKO funkcionalumas, kuriant bylų skirstymo, proceso dalyvių užimtumo patikrinimo, teisėjų darbo apkrovimo skaičiavimo, teismo įsakymo išdavimo automatizavimo, procesinių terminų kontrolės modulius.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 128 straipsniu, nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. NTA perduotos teisės, susijusios su informacinių sistemų investicijų valdymu, investicijų projektų įgyvendinimu, informacinių sistemų kūrimo ir diegimo teismuose organizavimu, informacinių sistemų administravimu ir tobulinimu. Atsižvelgiant į tai, 2009 m. vasario 19 d. LITEKO buvo perduotas NTA.

Pradinėje stadijoje LITEKO buvo sukurta kaip decentralizuota sistema, turinti lokalias tarnybines stotis kiekviename teisme ir centrinį duomenų mazgą NTA, bet 2010 m. LITEKO buvo centralizuota ir šiuo metu visi Lietuvos Respublikos teismai dirba su viena centrine duomenų baze. LITEKO buvo kurta ir naudojama daugiau kaip vidinius teismų poreikius tenkinanti sistema: buvo kompiuterizuoti vidiniai teismų procesai, jų dalys, vidiniai srautai. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimus, kuriuose numatyta, kad procesai dalyviai elektroniniu būdu galės pateikti procesinius dokumentus, susipažinti su bylos medžiaga, sumokėti žyminį mokestį ir procesines baudas ir kita, LITEKO tikslas buvo pakeistas į – sudaryti sąlygas teismams automatizuotu būdu rinkti, kaupti, sisteminti ir teikti duomenis, susijusius su teismų gautais ir teisingumo vykdymo funkcijų įgyvendinimo procese reikalingais dokumentais ir duomenimis, teismų sprendimais, teismų veiklos statistika, taip pat keistis duomenimis su registrais bei informacinėmis sistemomis, sudaryti sąlygas viešųjų elektroninių paslaugų gavėjams gauti teismų teikiamas viešąsias elektronines paslaugas.

LITEKO uždaviniai:

kompiuterizuoti dokumentų ir bylų duomenų tvarkymą teismuose;

automatizuoti procesinių terminų kontrolę;

automatizuoti teisėjų darbo krūvio skaičiavimo ir bylų skirstymo procesus;

automatizuoti teismų informacijos viešinimo procesus;

automatizuoti teismų tvarkomų duomenų mainų su kitų institucijų informacinėmis sistemomis ir (ar) registrais procesus;

automatizuoti taikinamojo tarpininkavimo vykdymo ir viešųjų elektroninių paslaugų teikimo ir valdymo procesus.

Pagrindinės LITEKO funkcijos:

tvarkyti teismų gautus procesinius dokumentus ir kitus teismams teikiamus duomenis bei informaciją;

sudaryti ir tvarkyti teismų procesinius dokumentus, fiksuoti bylų nagrinėjimo eigą;

tvarkyti ir teikti (skelbti) nuasmenintus teismų sprendimus, nutartis ir nutarimus, teismų posėdžių tvarkaraščius;

generuoti teisėjų ir teismų veiklos statistines ataskaitas;

atlikti teismo procesui reikalingų dokumentų ir duomenų paiešką LITEKO bei kitose teismo procesui reikalingus duomenis tvarkančiose informacinėse sistemose ir (ar) registruose;

formuoti procesinius dokumentus ir teikti teismui;

tvarkyti ir pateikti žyminio mokesčio, teismų paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei duomenis LITEKO paslaugų naudotojams;

pateikti LITEKO paslaugų naudotojams susipažinimui bylos medžiagą, informuoti LITEKO paslaugų naudotojus apie paslaugos teikimo būklę elektroniniu būdu;

vykdyti elektroninį susirašinėjimą, vykdant taikinamąjį tarpininkavimą.

Žemiau esančiame paveiksle pateikiama bendra LITEKO loginė schema bei LITEKO posistemes sudarančių modulių funkcionalumų aprašymas.

2.1 paveikslas. LITEKO funkcinė struktūra

2.1 lentelė. LITEKO funkcinės struktūros aprašymas

| Posistemė | Aprašymas / moduliai |
| --- | --- |
| Bylų administravimo ir apskaitos posistemis | - Bylų registravimo modulis, kurio funkcijos – registruoti ir tvarkyti duomenis apie teismuose nagrinėjamas ir išnagrinėtas bylas, juose dalyvaujančius asmenis, teisės aktuose numatytą jų nagrinėjimo eigą, priskirti byloms teisės aktuose numatytus klasifikatorius, pagal nustatytus kriterijus automatizuotu būdu vertinti bylų sudėtingumą, perduoti bylas saugojimui į valstybės archyvus. - Bylų informacijos apsikeitimo modulis, kurio funkcijos – perduoti duomenis tarp skirtingų bylos nagrinėjimo instancijų ar teismų. - Bylų skirstymo modulis, kurio funkcijos – automatizuotu būdu pagal teisės aktuose nustatytus kriterijus sudaryti atsitiktinę bylą galinčių nagrinėti teisėjų eilę, priskirti bylą teisėjui (-ams), atšaukti, pakeisti priskyrimą, formuoti protokolus. - Bylos dalyvių užimtumo tikrinimo modulis, kurio funkcijos – automatizuotu būdu patikrinti duomenis apie bylos dalyvių dalyvavimą kitose bylose ir jose paskirtuose teismo posėdžiuose, pateikti duomenis apie negalėjimą dalyvauti teismo posėdyje dėl kitų priežasčių. - Procesinių terminų kontrolės modulis, kurio funkcijos – fiksuoti teisės aktuose numatytus bylos nagrinėjimo veiksmų atlikimo terminus ir informaciją apie veiksmų atlikimą, tikrinti jų tarpusavio atitikimą, pateikti informaciją apie termino svarbą ir būseną, pateikti LITEKO naudotojams įspėjimus apie terminų pabaigą, atlikti veiksmų atlikimo terminų analizę per pasirinktą laikotarpį. - Teismo posėdžių tvarkaraščių formavimo modulis, kurio funkcijos – formuoti teisme nagrinėjamų bylų posėdžių tvarkaraščius, juos spausdinti pagal pasirinktus parametrus. |
| Dokumentų valdymo ir apskaitos posistemis (veikia dalinai) | - Teismo procesinių ir neprocesinių dokumentų registravimo, apskaitos ir archyvavimo modulis, kurio funkcijos – registruoti teismo gautus ir sudarytus procesinius ir neprocesinius dokumentus, tvarkyti dokumentacijos planus ir dokumentų registrus, archyvuoti teismo dokumentus iki jų perdavimo į valstybės archyvus, perduoti teismo dokumentus į valstybės archyvus. - Teismo procesinių ir neprocesinių dokumentų sudarymo modulis, kurio funkcijos – formuoti teismo dokumentų šablonus, automatizuotu būdu pildyti teismo dokumentų šablonus sistemoje saugomais duomenimis, formuoti, derinti ir (ar) pasirašyti elektroniniu būdu teismo dokumentus, tikrinti elektroninių dokumentų galiojimą ir autentiškumą. - Užduočių valdymo modulis, kurio funkcijos – formuoti užduotis, susijusias su dokumentų sudarymu ir tvarkymu, veiksmų atlikimu, stebėti ir kontroliuoti jų vykdymo eigą, formuoti ataskaitas apie užduočių atlikimo terminą, informuoti apie vėluojančias atlikti užduotis. |
| Teismų informacijos viešinimo posistemis | - Teismų procesinių sprendimų skelbimo modulis, kurio funkcijos – automatizuotu būdu pašalinti nustatytus duomenis ir suformuoti nuasmenintą teismo dokumentą, skelbti nuasmenintus teismo dokumentus interneto svetainėje, formuoti nuasmenintų teismo dokumentų paketus perdavimui. - Teismų posėdžių tvarkaraščių skelbimo modulis, kurio funkcijos – automatizuotu būdu formuoti teismo posėdžių tvarkaraščius, skelbti juos interneto svetainėje, atlikti jų paiešką. |
| Paieškos posistemis | - Bylų paieškos modulis, kurio funkcijos – atlikti bylų paiešką pagal nustatytus kriterijus tame pačiame ir kituose teismuose. - Dokumentų paieškos modulis, kurio funkcijos – atlikti dokumentų paiešką pagal nustatytus kriterijus tame pačiame ir kituose teismuose. |
| Teismų statistikos posistemis | - Teisėjų darbo krūvio skaičiavimo modulis, kurio funkcijos – formuoti teisėjų darbo krūvio ataskaitas pagal pasirinktą laikotarpį ir kriterijus. - Teismų veiklos statistikos formavimo modulis, kurio funkcijos – formuoti teisėjų ir teismų veiklos ataskaitas pagal pasirinktus kriterijus ir laikotarpius. |
| VEP posistemis | - Proceso dalyvių procesinių dokumentų formavimo ir teikimo teismui funkcinis modulis, kurio funkcijos – sudaryti bylos dalyvių teismui teikiamus procesinius dokumentus, automatizuotu būdu pildyti juos sistemoje esančiais duomenimis, siųsti juos teismui, pateikti kontekstinę informaciją apie naudotojo atliekamus veiksmus, pateikti informaciją apie bylos nagrinėjimo eigą. - Žyminio mokesčio informacijos valdymo modulis, kurio funkcijos – formuoti žyminio mokesčio užduotis, informuoti apie žyminio mokesčio sumokėjimo būseną, grąžinamą žyminį mokestį, jo pakeitimus. - Teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymo funkcinis modulis, kurio funkcijos - formuoti baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų užduotis, informuoti apie jų atlikimą, mokėjimo būseną, jų pakeitimus. - Susipažinimo su bylos medžiaga funkcinis modulis, kurio funkcijos – informuoti apie bylos nagrinėjimo veiksmus, jų atlikimo rezultatus, nustatyti prieinamų duomenų apimtis, atlikti bylų ir pranešimų apie juose atliktus veiksmus paiešką, transliuoti teismo posėdžių garso įrašus. - Taikinamojo tarpininkavimo valdymo modulis, kurio funkcijos – vykdyti susirašinėjimą taikinamojo tarpininkavimo metu, formuoti taikinamojo tarpininkavimo dokumentus, teikti juos teismui, atlikti teismo mediatorių paiešką, informuoti apie taikinamojo tarpininkavimo eigą. - Teismo mediatorių sąrašo tvarkymo modulis, kurio funkcijos – registruoti ir tvarkyti teismo mediatorių duomenis, formuoti statistines ataskaitas. - Autentifikacijos modulis, kurio funkcijos – autentifikuoti LITEKO paslaugų naudotojus pagal teismo suteiktus duomenis, advokato ar advokato pažymėjimo numerį. - Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo e.teismas.lt funkcinis modulis, kurio funkcijos autentifikuoti naudotojus, formuoti procesinius dokumentus, siųsti dokumentus teismui, informuoti apie bylos nagrinėjimo eigą, tvarkyti duomenis apie žyminį mokestį, teismo paskirtas baudas ir (ar) priteistas bylinėjimo išlaidas, transliuoti teismo posėdžių garso įrašus, vykdyti susirašinėjimą taikinamojo tarpininkavimo metu, atlikti duomenų paiešką; - Viešųjų elektroninių paslaugų ataskaitų modulis, kurio funkcijos – formuoti duomenis apie naudojimosi portalu ir paslaugomis aktyvumą, pateiktus teismui ir gautus iš jo dokumentus. |
| Duomenų mainų ir integracijos posistemis | - Universalios integracijos modulis, kurio funkcijos – formuoti teismų duomenų ir (ar) dokumentų paketus perdavimui į kitas informacines sistemas ir (ar) registrus, tvarkyti gautus dokumentus ir (ar) duomenų paketus iš kitų informacinių sistemų ir (ar) registrų, formuoti ir siųsti užklausas duomenų gavimui iš kitų informacinių sistemų ir (ar) registrų, perduoti gautus duomenis kitiems LITEKO posistemiams, fiksuoti įvykius apie duomenų pateikimą/gavimą. - Integracijų valdymo modulis, kurio funkcijos – administruoti integracijų parametrus. |
| Administravimo posistemis | - LITEKO naudotojų administravimo modulis, kurio funkcijos - administruoti LITEKO naudotojų duomenis ir prieigos prie LITEKO teisių apimtis. - LITEKO paslaugų naudotojų administravimo modulis, kurio funkcijos – administruoti LITEKO paslaugų naudotojų duomenis ir prieigos prie LITEKO teisių apimtis; - Teismo mediatorių administravimo modulis, kurio funkcijos – administruoti taikinamojo tarpininkavimo (teisminės mediacijos) dalyvių duomenis ir prieigos prie LITEKO teisių apimtis. - LITEKO klasifikatorių administravimo modulis, kurio funkcijos – tvarkyti LITEKO naudojamų dokumentų, bylų, procesinių įvykių ir kitų klasifikatorių duomenis. - Duomenų mainų klasifikatorių administravimo modulis, kurio funkcijos – tvarkyti duomenų mainų tarp LITEKO ir informacinių sistemų ir (ar) registrų klasifikatorių duomenis, administruoti klasifikatorių komponentą. |
| Audito ir saugos posistemis | - LITEKO naudotojų veiksmų registravimo modulis, kurios funkcijos – fiksuoti LITEKO naudotojų atliekamus veiksmus, formuoti jų ataskaitas. - LITEKO paslaugų naudotojų veiksmų registravimo modulis, kurio funkcijos – fiksuoti LITEKO paslaugų naudotojų atliekamus veiksmus, formuoti jų ataskaitas. |

  - LITEKO1 esantis VEP posistemis

2013 m. buvo įvykdytas LITEKO Elektroninių paslaugų teisingumo vykdymo procese informacinės sistemos sukūrimo projektas, kurio metu buvo sukurtas LITEKO VEP posistemis ir naudojantis jo funkcionalumais portalo e.teismas.lt naudotojams sudaryta galimybė teikti procesinius dokumentus teismui, gauti procesinius dokumentus, susipažinti su bylos informacija ir medžiaga, sumokėti žyminį mokestį.

    - VEP posistemyje realizuoti veiklos procesai

VEP posistemyje realizuoti žemiau išvardyti veiklos procesai:

- Prisijungimas prie EPP

  - Prisijungimo duomenų prie EPP išdavimas teisme

  - Juridinio asmens paskyros aktyvavimas

  - Prisijungimas prie EPP sistemos

- Delegavimas

  - Atstovo delegavimas

  - Juridinio asmens atstovo įtraukimas paskyroje

  - Juridinio asmens atstovo delegavimas byloje

  - Delegavimo naikinimas

- Bylos iškėlimą teisme inicijuojančių ir neinicijuojančių dokumentų formavimas ir teikimas teismui

  - Inicijuojančio ir neinicijuojančio procesinio dokumento sukūrimas pagal pasirinktą šabloną internetu („Online“)

  - Inicijuojančio ir neinicijuojančio procesinio dokumento sukūrimas pagal pasirinktą šabloną („Offline“)

  - Inicijuojančių ir neinicijuojančių procesinių dokumentų išsiuntimas

  - Teismui pateikto dokumento atšaukimas iki dokumento registracijos LITEKO

- Proceso dalyvių procesinių dokumentų formavimas ir teikimas teismui (pateikiant popierinius dokumentus teisme)

- ATP bylos iškėlimą teisme inicijuojančių dokumentų (protokolų, asmens skundų) teikimas teismui per ATPEĮR

  - ATP bylos iškėlimo procesas

  - ATP bylos išnagrinėjimo procesas

- Žyminio mokesčio valdymas

  - Žyminio mokesčio mokėjimas elektroniniu būdu

  - 5Žyminio mokesčio skaičiavimas

- Teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymas

- Teismo posėdžių įrašų pateikimas paslaugų gavėjams

  - Teismo posėdžių įrašų įkėlimas į LITEKO sistemą

  - Teismo posėdžių įrašų klausymas EPP

    - LITEKO VEP posistemio architektūra

EPP posistemė realizuota daugiasluoksnės (angl. N-tier) architektūros principu.

2.2 paveikslas. Loginė LITEKO VEP posistemio architektūra

Išskiriami pagrindiniai sluoksniai:

- Atvaizdavimo / prezentacijos -  šiame sluoksnyje vykdoma duomenų atvaizdavimo logika, t. y. nurodoma kaip duomenis atvaizduoti (suformuojamas HTML);

- Veiklos logikos sluoksnis – šis sluoksnis aptarnauja užklausas atėjusias iš naudotojo arba per integracinius komponentus; sluoksnis atlieka pateiktų duomenų validavimą, užtikrina transakcinį duomenų vientisumą;

- Duomenų saugyklų/ repozitorių sluoksnis – atsakingas už duomenų pakrovimą ir išsaugojimą;

- Integracinis sluoksnis – skirtas bendravimui su išorinėmis sistemomis;

- Infrastruktūrinis sluoksnis – veiksmų auditavimas, saugumas, monitoringas.

    - Naudojamos technologijos ir standartai

Duomenų atvaizdavimas:

- HTML, CSS 3, Javascript;

- Responsive web design principas;

- MVC (Model view controller).

Aukščiau išvardinti standartai, naudojami duomenų atvaizdavimui, ir responsive web dizaino principo panaudojimas užtikrina, kad duomenys atvaizduojami visuose naršyklėse tiek personaliniame kompiuteryje, tiek planšetiniuose kompiuteriuose ar mobiliuose telefonuose.

Duomenų apsikeitimas su išorinėmis sistemomis:

- SOAP 1.2;

- WS-I;

- WS-Security;

- WSDL.

Duomenų apsikeitimas tarp vidinių komponentų:

- ESB – NserviceBus.

Duomenų bazės:

- OLTP - Microsoft SQL Server;

- OLAP - Microsoft SQL Server analysis services

Sistemai įgyvendinti naudojami šie trečių šalių komponentai:

| Komponentas | Paskirtis |
| --- | --- |
| FluentNHibernate | ORM įrankis darbui su duomenų bazėmis |
| ICSharpCode.SharpZipLib | ZIP formavimo ir skaitymo įrankis, darbui su ADOC formatu |
| http://www.html-to-pdf.net | HTML generavimas į PDF, naudojamas dokumentų teikimo metu, kai naudojo pateiktas tekstas yra konvertuojamas į PDF ir šio dokumento pagrindu formuojamas ADOC |
| Log4net | Audito įrašų formavimo komponentas |
| Nhibernate | ORM įrankis darbui su duomenų bazėmis |
| Recaptcha | Įsitikinimo kad su Sistema dirba žmogus, komponentas |
| Umbraco | Turinio valdymo Sistema |
| NServiceBus | Enterprise service bus, pranešimų apsikeitimui tarp sistemos komponentų |
| SecureBlackBox | XmlSign formavimo komponentas, naudojamas ADOC pasirašyme |
| PrtgNetwork monitor | Sistemos monitoringo PĮ |
| LogParserStudio | Audito įrašų peržiūros PĮ |
| http://validator.w3.org/ | W3C XHTML specifikacijos validacijai patikrinti |
| http://achecker.ca/checker/index.php | Dvigumo “AA” lygmens pasiekiamumo patikrinimui |

LITEKO2

LITEKO2 realizacija

2016 - 2017 m. NTA įvykdė LITEKO nuostatuose apibrėžtus 1-3 modernizavimo etapus, įgyvendinant tiesioginio finansavimo projektą „Teismų informacinės sistemos (bylų tvarkymo ir teismo posėdžių garso įrašymo sistemų) modernizavimas“ vykdytą pagal 2009-2014 metų Norvegijos finansinio mechanizmo programą „Efektyvumas, kokybė ir skaidrumas Lietuvos teismuose“.

Vykdant viešąjį pirkimą „Lietuvos teismų informacinės sistemos modernizavimo paslaugų II pirkimas“ NTA įsigijo licencijas Documentum ECM platformai. Įsigytos platformos pagrindu LITEKO2 realizuoti baziniai teismų veiklos procesai:

civilinių bylų nagrinėjimas;

baudžiamųjų bylų nagrinėjimas;

administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas;

administracinių bylų nagrinėjimas;

bylų dėl teismingumo nagrinėjimas.

Baziniai procesai realizuoti su tam tikromis išimtimis:

neautomatizuojant visų procesą sudarančių žingsnių vykdymo, dokumentų valdymo;

nesukuriant visų egzistuojančių ryšių tarp esybių;

nesukuriant automatizuotų duomenų mainų su kitomis sistemomis;

atliekant tik bandomąjį duomenų migravimą;

neužpildant visų reikiamų klasifikatorių.

LITEKO2 nebuvo pradėta realiai eksploatuoti, nes pilnam jos veikimui buvo reikalinga atlikti likusius modernizavimo etapus.

2.3 paveikslas. Principinė LITEKO2 schema po 1-3 modernizavimo etapų

LITEKO2 plėtros metu atskirais pirkimais, buvo įsigytas Teismų statistikos posistemio sukūrimas, Bylų skirstymo posistemio sukūrimas bei LITEKO2 modernizavimas vykdant 4-6 modernizavimo etapus, kurių metu siekiama:

sukurti teismų informacijos viešinimo posistemį;

sukurti paieškos posistemį;

sukurti dokumentų valdymo ir apskaitos posistemį;

vystyti ir tobulinti LITEKO2 platformoje realizuotus bazinius teismų veiklos procesus iki ne žemesnio nei LITEKO1 esančio realizavimo lygmens.

Principinė LITEKO2 schema po 4-7 modernizavimo etapų, kurie įgyvendinami šiuo metu, pateikiama žemiau.

2.4 paveikslas. Principinė LITEKO2 schema po 4-7 modernizavimo etapų

LITEKO2 bus baigta modernizuoti (pradedama pilna LITEKO2 eksploatacija) užbaigus visus plėtros etapus:

- integravus Duomenų mainų ir integracijos posistemį (veikla vykdoma šiuo metu) bei realizavus reikiamas integracijas;

- integravus VEP posistemį (veikla bus vykdoma lygiagrečiai LITEKO1 duomenų migravimo paslaugoms);

- atlikus LITEKO1 duomenų migravimą (šios techninės specifikacijos apimtis).

2.5 paveikslas. Principinė LITEKO2 schema po 8-9 modernizavimo etapų

Documentum platforma

Opentext Documentum platforma yra viena iš labiausiai paplitusių ir pasauliniu mastu pripažintų turinio valdymo (angl. Enterprise Content Management, sutrumpintai ECM) platformų, skirtų įvairių procedūrų, procesų, dokumentų bei kito turinio valdymo automatizavimui ir standartizavimui.

Opentext Documentum platforma yra skirta ypač didelio kiekio dokumentų ir duomenų valdymui. Sklandžiam darbui užtikrinti numatyti tokie architektūriniai sprendimai kaip replikavimas, palaikomas turinio/failų podėliavimas (angl. caching), duomenų saugojimo optimizavimas ir panašiai. Taip pat kompleksinės saugumo ir stebėjimo (monitoringo) priemonės, kurios tikrina, kad valdomas turinys yra integralus ir apsaugotas, bei turinio valdymo aplikacijų kūrimo platformos, kurios užtikrina galimybę naudotojams patogiai dirbti su turiniu, jį kurti, modifikuoti ir galiausiai suarchyvuoti. Opentext Documentum platforma yra pritaikyta dirbti su dideliais duomenų kiekiais ir užtikrina aukštą našumą dirbant tūkstančiams naudotojų vienu metu. Platformos gamintoja yra atlikusi našumo testus su 1.000.000.000 dokumentų, su 4.000 konkurentinių sesijų ir su 100.000 naudotojų.

Platformos architektūra susideda iš penkių lygmenų (sluoksnių):

- Infrastruktūros lygmuo. Šiame lygmenyje užtikrinamas fizinio turinio saugojimas ir valdymas.

- Repozitorijos lygmuo. Lygmenyje turinys surenkamas, palaikomas, integruojamas.

- Tarnybų/paslaugų lygmuo. Šiame lygmenyje teikiamos įvairios aplikacijų lygio paslaugos, skirtos turinio organizavimui, kontrolei, pristatymui į ir iš repozitorijos.

- Komponentų/konstravimo lygmuo. Lygmenyje pateikiamos priemonės turiniu paremtų aplikacijų konstravimui ir diegimui/paleidimui.

- Taikymo/naudojimo lygmuo. Lygmuo užtikrina karkasą ir įrankius, reikalingus naudotojui vykdyti ir naudoti turinio valdymo funkcijas, naudojantis naršykle ar klientine darbastalio aplikacija.

2.6 paveikslas. Documentum platformos architektūra

Platformos funkcionalumas visada gali būti išplėstas standartinių, su platforma suderinamų sprendimų sistemų, paslaugų ir komponentų pagalba. Dalis jų yra gamintojo produktai, kas užtikrina, kad produktų suderinamumas bus palaikomas ir ateityje, o platformos išplėtimas papildomais komponentais yra paprastas ir sklandus. Opentext Documentum platforma skirta įvairių veiklos procedūrų, procesų, dokumentų ir kito turinio valdymui, standartizavimui ir automatizavimui, darbui tiek su rašytiniais, tiek su elektroniniais dokumentais.

Documentum platformoje pagrindinis aplikacijų ir susijusių komponentų vystymo komponentas yra „xCelerated Composition Platform (xCP) Designer“ arba „xCP Designer“. xCP Designer – tai unifikuotas įrankių rinkinys, skirtas greitai projektuoti ir centralizuotai diegti taikomąją programinę įrangą. xCP Designer įgalina aplikacijų kūrėjus sukurti ir pakartotinai panaudoti programų elementus, taip mažinant laiko ir pinigų, reikalingų vystymui sąnaudas. Tai leidžia organizacijoms didesnį dėmesį skirti automatizuojamų procesų ar realizuojamų veiklos reikalavimų tikslinimui ir realizavimo metu konfigūruoti jau paruoštus komponentus, o ne kurti unikalius programinius sprendimus.

Aplikacijų funkcionalumo plėtra ir modifikavimas nereikalauja programavimo žinių ir darbų, atliekamas vidinėmis xCP priemonėmis (xCP designer, diegimo skriptai ir pan.). Aplikacijos naudotojo sąsaja ir funkcionalumas realizuojamas komponentiškai, naudojant iš anksto paruoštus grafinės sąsajos elementus (angl. widgets).

LITEKO2 architektūra ir naudojamos technologijos

LITEKO2 yra realizuota NTA  valdomoje kompiuterių techninės įrangos infrastruktūroje. LITEKO2 komponentai yra įdiegti šioje infrastruktūroje esančiuose serverių klasterių virtualiose mašinose. Įdiegtuose virtualiuose mašinose veikia operacinės sistemos, aplikacijų serverių programinė įranga ir LITEKO2 komponentai. LITEKO2 komponentai yra sudėtinės Documentum platformos dalys arba yra sukurti jų pagrindu.

Komponentų detalizavimas yra pateiktas po LITEKO2 loginės architektūros schema, pateikta 2.7 paveiksle.

LITEKO2 loginėje architektūroje yra pavaizduoti šie Documentum platformos komponentai::

LITEKO2 xCP – Documentum xCP pagrindu sukurta LITEKO2 žiniatinklio aplikacija (angl. webapp);

Documentum Content Transformation Services 7.2 – paslaugų rinkinys, atliekantis į LITEKO2 sistemą įkeltų dokumentų ir rinkmenų transformaciją iš vieno formato į kitą;

Documentum Document Image Services 7.0 – paslaugų rinkinys, skirtas dokumentų santraukų, dokumento dalių pateikimui;

xCP Viewer Services 2.3 – paslaugų rinkinys, užtikrinantis dokumentų peržiūrą LITEKO2 žiniatinklio aplikacijoje;

Documentum Process Engine 2.3 -  verslo procesų vykdymo mechanizmas;

Documentum Content Server 7.2 – turinio valdymo platforma, LITEKO2 atliekanti į sistemą talpinamų rinkmenų valdymą;

Documentum Business Activity Monitor 2.3 – LITEKO2 procesų vykdymo duomenų surinkimo ir išsaugojimo komponentas;

Documentum Process Integrator 2.3 - komponentas, atliekantis pranešimų gavimą iš išorinių sistemų ir jų apdorojimo stebėseną;

Documentum xPlore 1.5 - indeksavimo komponentas, skirtas aukšto spartos tekstinei paieškai;

Documentum Administrator 7.2 – komponentas, skirtas LITEKO2 administravimo funkcijų realizavimai;

LITEKO2 xDA 2.3 – komponentas, skirtas LITEKO2 xCP žiniatinklio aplikacijos diegimo procedūroms vykdyti.

Naudojama duomenų bazės valdymo sistema:

PostgreSQL 9.6 duomenų bazės valdymo sistema, skirta Documentum Content Server komponento valdomoje turinio saugykloje esančių rinkmenų metaduomenų ir veiklos objektų saugojimui.

Papildomai naudojama ši programinė įranga:

Apache jUDDI 3.3.2 - žiniatinklio paslaugų aprašymo, paieškos ir integracijos specifikacijos (angl. universal description, discovery and Integration, UDDI) programinė įranga;

Apache ServiceMix 7.0 – pranešimų maršrutizavimo ir žiniatinklio paslaugų programinės įrangos paketas;

Apache Tomcat 8.0.32 – aplikacijų serveris, aptarnaujantis LITEKO xCP žiniatinklio aplikaciją;

Apache HTTP Server 2.4.6 - HTTP serveris, be HTTP paslaugų teikimo taip pat atliekantis ir apkrovos paskirstymo (angl. load balancing) funkciją.

Naudojamos operacinės sistemos:

Visose virtualiose mašinose, išskyrus skirtą Documentum Content Transformation Service komponentui, yra įdiegta CentOS 7 operacinė sistema. Documentum Content Transformation Services komponentą palaikančioje virtualioje mašinoje yra įdiegta Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 operacinė sistema.

2.7 paveikslas. Sistemos loginė architektūra

Pageidaujamos situacijos aprašymas

Technologinis LITEKO2 integravimo su VEP posistemiu aprašymas

Siekiama, kad įvykdžius šiuo pirkimu įsigyjamas paslaugas LITEKO2 veiktų naudojant VEP posistemę.

Pažymima, kad teismų perėjimas dirbti su LITEKO2 planuojamas kaip momentinis, t.y. visi teismai vienu metu nustotų naudotis LITEKO1 bei pradėtų naudoti LITEKO2, perėjimo prie LITEKO2 metu visų teismų darbui reikalingų bylų galutinis migravimas būtų vykdomas vienu etapu. Techniškai LITEKO1 duomenų migravimas galėtų būti vykdomas keliais etapais, kurių metu būtų papildomai migruojamos tik tos bylos, kuriose nuo praeito migravimo įvyko pakeitimų arba kurios buvo naujai sukurtos / paskirtos LITEKO1, taip galutiniam migravimo etapui paliekant mažesnę migruoti reikiamų bylų kiekį.

Perėjimo metu be duomenų migravimo taip pat:

- Su LITEKO2 turėtų pradėti veikti VEP posistemė;

- Su LITEKO2 turėtų pradėti veikti Duomenų mainų ir integracijos posistemė;

- LITEKO1 taptų archyvine sistema (pastebima, kad LITEKO1 duomenų migravimo metu į LITEKO2 planuojama migruoti visas migravimo metu neišnagrinėtas bylas bei bylas kurios buvo baigtos nagrinėti po 2019-01-01, bei kuriose nuo 2019-01-01 iki paskutinio migravimo etapo pradžios buvo atlikti pakeitimai)

Paveiksle žemiau pateikiama principinė tokio LITEKO1 ir LITEKO2 komponentų veikimo schema. Pateikiama schema yra preliminari ir Paslaugų teikimo metu galės būti tikslinama ją suderinus su Perkančiąją organizacija.

3.1 paveikslas. Principinė perėjimo prie LITEKO2 naudojimo procese dalyvaujančių komponentų schema

Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiamas visų pagrindinių LITEKO1 ir LITEKO2 komponentų aprašymas.

3.1 lentelė. Perėjimo prie LITEKO2 naudojimo procese dalyvaujančių komponentų aprašymas

| Komponentas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Archyvinis LITEKO1 (bylos iki 2014) | Bylos baigtos nagrinėti iki 2014 m. yra saugomos LITEKO1 archyve. Archyvas pasižymi ribotu funkcionalumu (bylų peržiūra, galimybė bylą perkelti į LITEKO1). LITEKO1 archyvas ir toliau bus naudojamas, o esant poreikiui į LITEKO2 perkelti bylas esančias LITEKO1 archyve, visų pirma archyve esančios bylos bus perkeliamas į LITEKO1 o vėliau pagal nustatytas taisykles ir naudojant taikomus mechanizmus bus perkeliamos į LITEKO2. |
| Archyvinis LITEKO1 (bylos iki 2019) | Bylos, kurios buvo baigtos nagrinėti iki 2018-12-31 bei kuriose nebuvo su byla susijusių įvykių registravimo iki paskutinio migravimo etapo pradžios, nebus migruojamos į LITEKO2 todėl bus kuriamas naujas LITEKO1 archyvas. Šis archyvas, kaip ir esamas LITEKO1 archyvas, pasižymės ribotomis funkcijomis apimančiomis iš esmės tik duomenų peržiūrą bei galimybę inicijuoti pavienių bylų migravimą į LITEKO2. |
| LITEKO1 (migruojama apimtis | Šiuo metu teismų naudojama LITEKO, kurios bylos nustatyta apimtimi bus migruojamos į LITEKO2. |
| Viešųjų elektroninių paslaugų posistemė | Šiuo metu naudojama LITEKO1 posistemė leidžianti gauti viešąsias elektronines paslaugas bei vykdanti su bylomis susijusių dokumentų pateikimą į LITEKO elektroniniu būdu. Posistemis realizuotas kaip technologiškai atskira informacinė sistema. Pradėjus naudoti LITEKO2 Viešųjų elektroninių paslaugų posistemė pradės veikti su LITEKO2. |
| Duomenų mainų ir integracijos posistemė | Šiuo metu naudojama LITEKO1 posistemė užtikrinanti duomenų mainus su išorinėmis informacinėmis sistemomis ir registrais. Posistemė bus naudojama duomenų mainams ir LITEKO2. Posistemės pritaikymui veikti su LITEKO2 jau yra sudaryta atskira paslaugų sutartis. |
| Migravimo PĮ | Specialiai LITEKO1 duomenų migravimui sukurta programinė įranga, kurios sukūrimui yra paskelbtas atskiras viešasis pirkimas. |
| LITEKO2 (procesinė dalis) | Šiuo metu kuriama LITEKO2 (procesinių funkcionalumų dalis). |
| LITEKO2 (neprocesinė dalis) | LITEKO2 Dokumentų valdymo ir apskaitos posistemė skirta neprocesinių teismo dokumentų tvarkymui. |
| LITEKO2 (statistikos posistemė) | LITEKO2 Statistikos posistemė, kurios veikimui yra reikalingi istoriniai duomenys (iki 3 metų). |
| LITEKO2 (bylų skirstymo posistemė) | LITEKO2 Bylų skirstymo posistemė, užtikrinanti LITEKO2 registruotų bylų ir IT dokumentų paskirstymą teisėjams. |

Procesų vykdomų VEP posistemyje integravus aprašymas LITEKO2

Integravus VEP posistemį su LITEKO2 turi būti vykdomi visi VEP posistemyje realizuoti procesai. Žemiau pateikiamas trumpas procesų aprašymas.

Prisijungimas prie EPP

Prisijungimo duomenų prie EPP išdavimas teisme

Proceso metu naudotojui, kuris negali jungtis prie VEP posistemio VIISP priemonėmis išduodami prisijungimo duomenys (naudotojo vardas ir slaptažodis).

Prisijungimo duomenys išduodami pagal asmens prašymą, kuris saugomas LITEKO2 prie atitinkamo teismo proceso dokumentų.

Juridinio asmens paskyros aktyvavimas

Proceso metu prisijungęs fizinis asmuo suveda juridinio asmens, kurį turi teisę atstovauti kodą. Juridinio asmens kodas tikrinamas JAR. Jei toks juridinis asmuo egzistuoja ir prisijungęs naudotojas yra jo vadovas – aktyvuojama juridinio asmens paskyra. Kitu atveju paskyra neaktyvuojama, naudotojas informuojamas apie klaidą.

Aktyvavus paskyrą naudotojas gali redaguoti paskyros informaciją.

Prisijungimas prie EPP sistemos

Prisijungimas gali būti vykdomas per teismo išduotus prisijungimo duomenis arba naudojant VIISP prisijungimą.

Jei naudotojas jungiasi pirmą kartą, prisijungimo metu sukuriama naudotojo paskyra.

Jei naudotojas gali atstovauti kelis asmenis (fizinius arba juridinius), prisijungimo metu naudotojas pasirenka atitinkamą paskyrą, prie kurios pageidauja prisijungti.

Delegavimas

Atstovo delegavimas

Prisijungęs naudotojas iš galimų naudotojo atstovų sąrašo pasirenka atstovą, kuri nori deleguoti. Atstovai deleguojami konkrečiai bylai. Delegavus atstovą, deleguotas asmuo informuojamas pranešimu. VEP posistemyje.

Juridinio asmens atstovo įtraukimas paskyroje

Naudotojas, turintis teisę prisijungti prie juridinio asmens paskyros, juridinio asmens paskyroje įtraukia papildomus juridinio asmens atstovus. Naudotojas nurodo pagrindinius duomenis apie atstovą ir nurodo jo rolę juridinio asmens paskyros apimtyje.

Juridinio asmens atstovo delegavimas byloje

Proceso metu iš juridinį asmenį atstovaujančių asmenų deleguojamas konkretus asmuo funkcijoms konkrečioje juridinio asmens byloje vykdyti. Delegavus atstovą, deleguotas asmuo informuojamas pranešimu. VEP posistemyje.

Delegavimo naikinimas

Proceso tikslas – panaikinti suteiktą delegavimą asmeniui. Delegavimas gali būti naikinamas atšaukiant tik delegavimą konkrečioje byloje arba, jei prisijungęs juridinio asmens atstovas, panaikinant asmenį iš juridinio asmens atstovų sąrašo. Pastaruoju atveju panaikinamas delegavimas visose juridinio asmens bylose.

Bylos iškėlimą teisme inicijuojančių ir neinicijuojančių dokumentų formavimas ir teikimas teismui

Inicijuojančio ir neinicijuojančio procesinio dokumento sukūrimas pagal pasirinktą šabloną internetu („Online“)

Proceso metu prisijungęs naudotojas VEP posistemyje pasirenka bylą, kuriai nori pateikti dokumentą, pasirenka dokumento šabloną, pagal kurį nori pateikti dokumentą. Naudotojas kuria dokumentą pagal pasirinktą šabloną tiesiai VEP posistemyje.

Naudotojas gali įkelti dokumento priedus, išsaugoti dokumento juodraštį, redaguoti išsaugotą juodraštį bei pateikti dokumentą teismui. Teismui pateiktas dokumentas perduodamas į LITEKO gauto dalyvio dokumento registracijai.

Inicijuojančio ir neinicijuojančio procesinio dokumento sukūrimas pagal pasirinktą šabloną („Offline“)

Proceso metu prisijungęs naudotojas VEP posistemyje pasirenka bylą, kuriai nori pateikti dokumentą, pasirenka dokumento šabloną, pagal kurį nori pateikti dokumentą. Naudotojas parsisiunčia šabloną į kompiuterį ir jį redaguoja lokaliai.

Parengęs dokumentą naudotojas įkelia parengtą dokumentą, gali įkelti dokumento priedus, išsaugoti dokumento juodraštį, redaguoti išsaugotą juodraštį bei pateikti dokumentą teismui. Teismui pateiktas dokumentas perduodamas į LITEKO gauto dalyvio dokumento registracijai.

Inicijuojančių ir neinicijuojančių procesinių dokumentų išsiuntimas

Proceso metu naudotojas pasirenka parengtą dokumentą ir bylą, į kurią nori pateikti dokumentą. VEP posistemėje automatiškai patikrinama, ar užpildyti visi privalomi laukai. Neradus klaidų dokumentas išsiunčiamas į LITEKO teismui nagrinėjimui. Teismas parenkamas automatiškai pagal nurodytą atsakovo adresą arba ieškovo nurodytą teismą.

LITEKO pusėje vykdomas gauto dokumento registravimas.

Teismui pateikto dokumento atšaukimas iki dokumento registracijos LITEKO

Prisijungęs naudotojas savo išsiųstų dokumentų sąraše pasirenka dokumentus, kuriuos nori atšaukti. VEP posistemė kreipiasi į LITEKO dėl patikrinimo, ar pasirinkti dokumentai jau yra užregistruoti. Atšaukti galima tik dar neregistruotą dokumentą.

Atšauktas dokumentas pašalinamas iš neregistruotų dokumentų eilės LITEKO, pranešimas apie gautą neregistruotą dokumentą pašalinamas iš atitinkamų LITEKO naudotojų darbalaukių. Dokumento būsena „Išsiųstas“ pakeičiama į būseną „Atšauktas“. Atšaukti dokumentai perkeliami į atšauktų dokumentų aplanką.

Proceso dalyvių procesinių dokumentų formavimas ir teikimas teismui (pateikiant popierinius dokumentus teisme)

Jei byloje dalyvaujantis asmuo pateikia teismui popierinį procesinį inicijuojantį / neinicijuojantį dokumentą, teismo raštinės darbuotojas skaitmenina pateiktą popierinį dokumentą, sukuria dokumento kortelę LITEKO, užpildo dokumento kortelėje metaduomenis pagal pateiktą popierinį dokumentą, prisega skaitmenintą popierinio dokumento originalo kopiją bei pasirašo elektroniniu parašu, patvirtinant, kad skaitmeninta kopija yra tikra. Į LITEKO įkeltas dokumentas registruojamas pagal atitinkamą LITEKO procesą.

Teisėjas gauna pranešimą į LITEKO apie jam paskirtą inicijuotą bylą ar naują dokumentą jau egzistuojančioje byloje. Teisėjas patikrina dokumento teisingumą, priima nutartį. Teisėjas dokumento kortelės procese įveda įvykį su įvykio rezultatu „Priimtas“:

- Priimtas.

- Priimta nutartis trūkumams šalinti.

- Atsisakyta priimti.

Bylos kortelėje atvaizduojamas dokumento kortelės proceso įvykis, siunčiama informacija į VEP posistemį. Šalys, turinčios prieigą prie VEP posistemio, informuojamos apie įvykusį įvykį.

Teismo raštinės darbuotojas išsiunčia pasirašytą nutarties kopiją dokumentą pateikusiam asmeniui:

- Elektroninio pristatymo sistema, jeigu byloje dalyvaujantis asmuo neturi sukurtos paskyros VEP posistemyje.

- El. paštu jeigu byloje dalyvaujantis asmuo turi sukurtą paskyrą VEP posistemyje. Pastaruoju atveju naudotojui siunčiamas pranešimas į išorines priemones apie VEP posistemyje įvykusį įvykį.

Administracinio nusižengimo bylos iškėlimą teisme inicijuojančių dokumentų (protokolų, asmens skundų) teikimas teismui per Administracinių nusižengimų registrą

Administracinio nusižengimo bylos iškėlimo procesas

Administracinių nusižengimų registre (toliau – ANR) užregistravus administracinį nusižengimą (toliau – AN) ANR siunčia dokumentus apie AN į VEP posistemį.

VEP posistemėje gauti dokumentai ir struktūrizuoti duomenys siunčiami į LITEKO, patalpinami „Gauti dokumentai“ aplanke. Automatiškai sukuriamos dokumento ir bylos kortelės.

Už bylų paskirstymą atsakingas asmuo paskiria bylai teisėją ir nurodo šią informaciją LITEKO. Informacija apie iškeltą bylą siunčiama į VEP posistemį, informuojant šalis:

- Elektroninio pristatymo sistema, jeigu byloje dalyvaujantis asmuo neturi sukurtos paskyros VEP posistemyje.

- El. paštu jeigu byloje dalyvaujantis asmuo turi sukurtą paskyrą VEP posistemyje. Pastaruoju atveju naudotojui siunčiamas pranešimas į išorines priemones apie VEP posistemyje įvykusį įvykį.

VEP posistemyje atvaizduojama informacija iš LITEKO, naudotojai informuojami apie įvykusį įvykį.

AN bylos išnagrinėjimo procesas

Teisėjui LITEKO pasirašius elektroninę nutartį dėl AN bylos informacija apie bylos baigtį siunčiama į VEP posistemį kartu su nutarties dokumentu ir struktūrizuotais dokumento duomenimis. Inicijavus siuntimą LITEKO tikrinamas įvestų duomenų korektiškumas.

ANR apie iškeltą AN bylą gražinami tik struktūrizuoti duomenys apie bylos nutarimą, kuriame pateiktas teismo sprendimas. Nutarties dokumento kopijos siunčiamos šalims VEP posistemyje.

Žyminio mokesčio valdymas

Žyminio mokesčio mokėjimas elektroniniu būdu

Naudotojui VEP posistemyje kuriant bylą inicijuojantį ar kitą dokumentą, kurį siunčiant teismui turi būti sumokėtas žyminis mokestis, naudotojas kuriamo dokumento kortelės skirtuke „Žyminis mokestis“ kuria naują žyminio mokesčio mokėjimo užduotį.

Mokėjimo užduoties lange pateikiama žyminio mokesčio skaičiuoklė. Žyminis mokestis skaičiuojamas pagal tam tikrus naudotojo nurodytus požymius. Mokėjimo užduoties kortelėje žyminio mokesčio dydis taip pat gali būti redaguojamas rankiniu būdu – jeigu naudotojas nenori naudotis žyminio mokesčio skaičiuokle ir žino, kokį žyminio mokesčio dydį jam reikia sumokėti, ranka sumos lauke gali nurodyti žyminio mokesčio sumą.

Jei naudotojas pageidauja atidėti, būti atleistas arba dalinai atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, naudotojas mokėjimo užduoties kortelėje pažymi pasirinktą prašymą. Prašymo pagrįstumą įrodantys dokumentai pateikiami su dokumentu, kuriam kuriama žyminio mokesčio mokėjimo užduotis, kaip dokumento priedai.

Norėdamas sumokėti žyminį mokestį naudotojas neapmokėtų mokėjimo užduočių sąraše pažymimi mokėjimo užduočių įrašus, kuriuos nori apmokėti vienu metu (vienu pavedimu). Paspaudus mygtuką [Apmokėti] vykdomas mokėjimo užduoties (-ių) apmokėjimas – sistema pateikia naudotojui apmokėjimo langą. Pateiktame lange pasirinkus norimą banką, VEP posistemė nukreipia į pasirinkto banko e. bankininkystės pavedimo langą.

Išsaugotą ir dar neišsiųstą dokumentą (kuriame buvo kuriama mokėjimo užduotis) VEP posistemyje galima redaguoti, nepriklausomai nuo to, ar žyminis mokestis buvo sumokėtas. Naudotojui pasirinkus dokumentą siųsti teismui,  iš dokumento metaduomenų ir turinio suformuojamas ADOC formato failas, kuris siunčiamas į LITEKO. Taip pat į LITEKO siunčiamas ir visas su tuo dokumentu susijusių mokėjimo užduočių sąrašas.

Visi iš VEP posistemio siunčiami dokumentai talpinami „Gautų dokumentų“ aplanke LITEKO. Tokie dokumentai yra registruojami suteikiant jiems numerį. Užregistruotam dokumentui pateikiamas ir susijusių mokėjimo užduočių sąrašas iš VEP posistemio. Iš VMI atėjus informacijai su tam tikrais žyminio mokesčio mokėjimo kodais (ID) vykdomas sudengimas.

Žyminio mokesčio skaičiavimas

Proceso metu naudotojas žyminio mokesčio skaičiuoklei nurodo atitinkamus teikiamo dokumento požymiu ir pagal požymius automatiškai paskaičiuojama žyminio mokesčio suma.

Teismo paskirtų baudų ir priteistų bylinėjimosi išlaidų valstybei informacijos valdymas

Teismo darbuotojui LITEKO byloje sukūrus prievolės mokėjimo užduotį, informacija apie užduotį perduodama į VEP posistemį, kur pranešimas pateikiamas VEP posistemio naudotojui.

Teismo posėdžių įrašų pateikimas paslaugų gavėjams

LITEKO byloje užregistravus įvykį apie įvykusį posėdį, į VEP posistemę perduodami duomenys apie bylos įvykį. Prie atitinkamo įvykio gali būti pateikiama nuorodą į posėdžio garso įrašą, kurį paspaudęs naudotojas gali perklausyti posėdžio įrašą.

Duomenų apsikeitimo tarp VEP posistemio ir LITEKO2 aprašymas

Šiame skyriuje pateikiamos konceptualios duomenų mainų tarp VEP posistemio ir LITEKO schemos. Detalus duomenų mainų servisų ir integruojamų duomenų aibės aprašymas pateikiamas priede Nr. 1 „Priedas Nr. 1. Detalus duomenų mainų servisų aprašymas“.

Prisijungimas per VEP posistemį

3.2 paveikslas. Prisijungimo per EPP bendradarbiavimo diagrama

Naudotojas gali prisijungti prie sistemos naudojantis su jam priskirtais prisijungimo duomenimis. Naudotojo (User) prisijungimas ir slaptažodis generuojamas pagal iš Teismo darbuotojo pateikto prašymo gautų asmens vardo, pavardės ir asmens kodo, kurie naudojami sukurti VEP posistemio (taip pat vadinamo EPP) naudotojui (2: CreateUser()), LITEKO sistemoje sugeneruojami prisijungimo duomenys (3: GeneratePassword()), kurie perduodami į EPP duomenų bazę (4.1: prisijungimo duomenys) bei pateikiami teismo darbuotojui (4.2: prisijungimo duomenys). Naudotojas gavęs prisijungimo duomenis gali prisijungti prie EPP sistemos (5: AutentificateUser(User_name, password)).

Procesinio dokumento formavimas

3.3 paveikslas. Procesinio dokumento formavimo bendradarbiavimo diagrama, kai dokumentas sukuriamas ne sistemoje „offline“

EPP paskyroje dokumentus galima įkelti iš kompiuterio arba dokumentas gali būti formuojamas naudojant šabloną. Naudotojui pateikiamas metaduomenų koregavimo langas, jei reikia naudotojas papildo ir koreguoja duomenis (2 žingsnis) ir išsiunčia dokumentą (3 žingsnis). Išsiųstas dokumentas tikrinamas ar nurodyta byla (pagal bylos numerį) egzistuoja teisme (4 žingsnis). Jeigu užpildyti visi privalomi metaduomenys dokumentas išsiunčiamas į DocumentRepositorium (5 žingsnis).

3.4 paveikslas. Procesinio dokumento formavimo bendradarbiavimo diagrama, kai dokumentas sukuriamas  sistemoje  „online“

Dokumentas gali būti sukuriamas EPP sistemoje naudojantis šablonais naudotojui (User) inicijuojant dokumento sukūrimą (1: Sukurti dokumentą pagal šabloną). Žingsniai nuo 1.1 analogiški kaip dokumento kūrimo „Offline“ režimu atveju.

3.5 paveikslas. Procesinio dokumento formavimo bendradarbiavimo diagrama, kai dokumentas sukuriamas ne sistemoje  „offline“ ir nebuvo atpažintas

Naudotojui įkeliant dokumentą į EPP sistemą jeigu įkeliamas dokumentas neatpažinamas (naudotojui pateikiamas šablonų sąrašas (1.1: Pateikiamas šablonų sąrašas). Toliau naudotojui pasirinkus šabloną (2: Pasirinkti šabloną) vykdomi 2.1-6 žingsniai atitinka 3.3 paveiksle esančius 1.1-5 žingsnius.

Žyminio mokesčio užduoties sukūrimas ir apmokėjimas

3.6 paveikslas. Žyminio mokesčio sukūrimo bendradarbiavimo diagrama

Paveiksle pateikiama žyminio mokesčio sukūrimo bendradarbiavimo diagrama. 1 žingsnis (1: sukurti žyminio mokesčio užduotį) yra naudotojui (User) inicijuoti mokėjimo užduoties sukūrimui. Naudojant 2 žingsnyje metodą CreateChargeOrder(command)  sukuriama žyminio mokesčio užduotis.

3.7 paveikslas. Žyminio mokesčio apmokėjimo bendradarbiavimo diagrama

Paveiksle pateikiama žyminio mokesčio apmokėjimo bendradarbiavimo diagrama Mokėjimas atliekamas naudotojui (User) inicijuojant mokėjimą (1: Suformuoti mokėjimą), EPP inicijuoja mokėjimo užduoties mokėjimą (1.1: BeginPayment()), naudotojui pateikiama mokėjimo forma (1.2: Mokėjimo forma). Naudotojas atlieka mokėjimą (2: Mokėti), EPP inicijuoja mokėjimą per VAIISIS (2.1: Pay()) ir užbaigia mokėjimą (2.2: EndPayment()), EPP gautą apmokėjimo vykdymą pateikia į ChargeService (2.3:EndPayment()).

Prievolės užduoties gavimas

EPP sistemoje naudotojas savo paskyroje gali peržiūrėti jam skirtas prievolės užduotis, sudarytas LITEKO sistemoje ir jas apmokėti. Prievolės mokėjimo užduotis sudaroma tik LITEKO sistemoje naudojant CreateObligationOder(comand) metodą.

3.8 paveikslas. Prievolės užduoties sukūrimo bendradarbiavimo diagrama

Mokėjimo užduoties peržiūrėjimas vykdomas iniciavus naudotojui (User) peržiūrėti prievolės užduotį (1 žingsnis), EPP naudoja GetChargeOrder(code) metodą grąžinti mokėjimo užduotį. EPP pateikiama prievolės užduotis (3: Prievolės užduotis) iš ChargeService ir EPP pateikia naudotojui mokėjimo užduotį (4: Prievolės užduoties kortelė).

3.9 paveikslas. Prievolės užduoties peržiūrėjimo bendradarbiavimo diagrama

Susipažinimas su bylos medžiaga

Naudotojas gali peržiūrėti su byla susijusią medžiagą inicijuojant metodą (1: GetCaseDetails(CaseId)) kreipiantis į EPP. EPP kreipiasi į LITEKO dėl bylos duomenų. Jei EPP iš LITEKO gauna reikiamą informaciją, EPP pateikia naudotojui su byla susijusią informaciją (10: Bylos informacija).

3.10 paveikslas. Susipažinimo su bylos medžiaga bendradarbiavimo diagrama

Dokumento rodymas

Naudotojas gali peržiūrėti jam priskirtus su byla susijusius dokumentus inicijuojant metodą (1: ViewCasesDocument(id, CaseId)) kreipiantis į EPP. EPP kreipiasi į LITEKO dėl susijusių dokumentų duomenų. Dokumento informaciją EPP gauna iš DocumentRepositoryService. Jei EPP iš kitų servisų gauna reikiamą informaciją, EPP pateikia naudotojui atitinkamai ar dokumentas pasirašytas ar ne - skaitmenizuotą arba neskaitmenizuotą dokumentą (23.1: [Adoc pasirašytas] Skaitmenizuotas dokumentas; 23.2: [Adoc nepasirašytas] Neskaitmenizuotas dokumentas).

3.11 paveikslas. Dokumento rodymo bendradarbiavimo diagrama

Pranešimai

LITEKO ir Charge service pateikia pranešimus, kurie turi būti išsiųsti asmenims (Publish(message)) į MessageQueue. E-teismas siunčia užklausą į MessageQueue tol kol gaunami pranešimai (vykdomas ciklas) (3*: GetMessage()), kuriuos reikia išsiųsti. E-teismasServices apdoroja ir suformuoja atskirus pranešimus (5: ProcessMessage()) ir išsaugo pranešimus EPP duomenų bazėje (6: SaveNotification()). EPP sistemoje suformuoti pranešimai tiesiogiai saugomi EPP duomenų bazėje (7: SaveNotification()). ShedulerService nustatytu laiku kreipiasi į MessagingService ir inicijuoja pranešimų išsiuntimo procesą (8: ExecuteMessagingTask()). Messaging service kreipiasi į EPP duomenų bazę norint gauti neišsiųstus pranešimus, kuriuos reikia išsiųsti (9: GetNotifications()). MessagingService gautus pranešimus (10: Notifications()) išsiunčia asmenims atitinkamai pagal paskyros pranešimų nustatymus E-paštu ([send Email]11*: SendEmail()) arba SMS žinute ([send SMS]11*: SendSMS()) šie procesai vykdomi tol kol išsiųsti visi pranešimai.

3.12 paveikslas. Pranešimų bendradarbiavimo diagrama

Paieškos indekso formavimas

EPP galimos paieškos: pranešimams bei dokumentams. Paieškos vykdymas atliekamas pagal EPP suformuotus paieškos indeksus. Iš LITEKO siunčiamos žinutės į EPP servisą (SendMessage()) ir išsaugomos EPP duomenų bazėje (SaveMessage). EPP išsaugojami dokumentai EPP duomenų bazėje (SaveDocument()). FullTextserachBuild kreipiasi į EPP duomenų bazę norint gauti saugomus pranešimus (GetUnprocessMessages()) ir dokumentus (GetUnprocessDocument()). Pagal gautus pranešimus (Message()) ir dokumentus (Document()) 4 žingsnyje kreipiantis į FullTextSearchCatalog, kuriame sudaromas indeksas pagal kurį gali būti vykdomos paieškos. Naudotojas (User) inicijuoja paiešką kreipiantis į EPP (5: Search()). EPP sistema kreipiasi į Full Text Serch Catalog naudojant užklausą (6: Query()), norint gauti paieškos rezultatus (7:Paieškos rezultatai) ir pateikti naudotojui (8: Paieškos rezultatai).

3.13 paveikslas. Paieškos bendradarbiavimo diagrama

PDF failo generavimas

Žemiau pateiktoje schemoje pavaizduotos sąsajos tarp objektų, kurie dalyvauja PDF failo generavimo procese, kai PDF failas nebuvo pakeistas. Naudotojas kreipiasi į EPP sistemą (1: DownloadPDF(caseId, volumeNo)) norint parsisiųsti PDF failą. Toliau EPP tikrina ar PDF buvo pakeistas ar ne (2: CheckPDFChanges(caseId, hash()), jei nebuvo pakeistas atsiunčiama PDF failo nuoroda (4: DownloadUrl), tada naudotojas kreipiasi į EPP parsiųsti PDF failą (5: DownloadFile).

3.14 paveikslas. PDF failo generavimo bendradarbiavimo diagrama, kai PDF nebuvo pakeistas

Žemiau pateiktoje schemoje pavaizduotos sąsajos tarp objektų, kurie dalyvauja PDF failo generavimo procese, kai PDF failas nėra suformuotas arba buvo pakeistas. 1-3 žingsniai kaip ir 3.14 schemoje. Kai failas buvo pakeistas arba nebuvo sukurtas turi būti pateikiamas atitinkamas langas, kad reikia palaukti (failas generuojamas) (3.2.1.1: PDFBuildInProgress()). Toliau nuolat tikrinamas (vykdomas ciklas) PDF statusas (4:CheckPDFStatus()) tol kol failas buvo sugeneruotas. Kuriant naujam PDF failui PDFBuilder WCF perduoda metodą CreatePDFMessage(caseId), kuris nurodo bylą, kuriai turi būti generuojamas PDF failas. PDFBuilder servisas kreipiasi į LITEKO dėl bylos (GetCase()) ir į DocumentRepository servisą dėl Adoc ir dokumentų, kurie reikalingi PDF failo generavimui. PDFBuilder servisas sugeneruoja PDF failą (3.1.2 BuildPDF()) ir perduoda į e.teismas servisą, kad PDF yra sugeneruotas (3.1.3: PDFBuildedMessage()).

3.15 paveikslas. PDF failo generavimo bendradarbiavimo diagrama, kai nėra suformuoto PDF arba PDF buvo pakeistas

Projekto vykdymui aktualūs teisės aktai

Teikiant Paslaugas, privaloma vadovautis šių teisės aktų aktualiomis redakcijomis:

Lietuvos Respublikos teismų įstatymu;

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu;

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu;

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu;

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu;

Lietuvos Respublikos teismų reorganizavimo įstatymu;

Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatais ir saugos politiką įgyvendinančiais teisės aktais, patvirtintais 2011 m. lapkričio 28 d. Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 6P-112-(1.1) „Dėl Lietuvos teismų informacinės sistemos nuostatų ir Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“;

Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-155-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismų procesinių dokumentų tvarkymo ir apskaitos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;

Baudžiamųjų bylų kategorijų klasifikatoriumi, Civilinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų baudžiamosiose bylose kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų civilinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teismų tarybos 2016 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 13P-56-(7.1.2) „Dėl baudžiamųjų ir civilinių bylų kategorijų bei teismo procesinių sprendimų baudžiamosiose ir civilinėse bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;

Administracinių bylų kategorijų klasifikatoriumi, Administracinių nusižengimų bylų kategorijų klasifikatoriumi, Teismų procesinių sprendimų administracinėse bylose kategorijų klasifikatoriumi bei Teismų procesinių sprendimų administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatoriumi patvirtintais Teisėjų tarybos 2016 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 13P-102-(7.1.2) „Dėl administracinių ir administracinių nusižengimų bylų kategorijų bei teismų procesinių sprendimų administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose kategorijų klasifikatorių patvirtinimo“;

Teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarka, patvirtinta Teisėjų tarybos 2013 m. lapkričio 8 d. nutarimu Nr. 13P-144-(7.1.2) „Dėl teismų pranešimų skelbimo specialiame interneto tinklalapyje tvarkos aprašo patvirtinimo“;

Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašu, patvirtintu Teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 13P-123-(7.1.2) „Dėl bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo patvirtinimo“;

Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos apeliaciniame teisme taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos apeliacinio teismo pirmininko 2016 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. T-109 redakcija;

Bylų paskirstymo ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. (1.4)-1T-28;

Teismų pirmininkų tvirtinamomis bylų paskirstymo teisėjams taisyklėmis atskiruose teismuose.

Taip pat įgyvendinant Projektą yra aktualūs šie informacinių sistemų kūrimą, modernizavimą ir tvarkymą reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

Asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklės, patvirtintos Teisėjų tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 13P-80-(7.1.2.) „Dėl asmens duomenų tvarkymo teismuose taisyklių patvirtinimo“;

Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“;

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1209 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos patvirtinimo“ pakeitimo“;

Techniniai valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-832 „Dėl Techninių valstybės registrų (kadastrų), žinybinių registrų, valstybės informacinių sistemų ir kitų informacinių sistemų elektroninės informacijos saugos reikalavimų patvirtinimo“;

Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

ir kiti Paslaugų teikimo metu galiojantys teisės aktai.

Pateikiamas teisės aktų sąrašas nėra baigtinis ir Paslaugų teikimo metu galės būti plečiamas.

Bendrieji reikalavimai paslaugoms ir jų valdymui

Reikalavimai Projekto valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas turi tiesiogiai bendradarbiauti su Perkančiąja organizacija, LITEKO2 (visų sistemos komponentų) kūrimą ar modernizavimą atliekančiu diegėju, LITEKO1 palaikymo ar garantinės priežiūros paslaugų teikėjais, DMP posistemės integravimo su LITEKO2 paslaugų tiekėju, LITEKO1 duomenų migravimo paslaugų teikėju, Projekto techninės priežiūros paslaugų teikėju bei kitomis Projektu suinteresuotomis šalimis (toliau bendrai – suinteresuotos šalys). |
|  | Paslaugų teikėjas su suinteresuotomis šalimis turės bendrauti vadovaujantis šiomis sąlygomis: - Bendradarbiavimas turi būti vykdomas visą sutarties galiojimo terminą (įskaitant ir garantinės priežiūros laikotarpį); - Apie visus su suinteresuotomis šalimis sprendžiamus klausimus turi būti informuojama ir Perkančioji organizacija; - Perkančioji organizacija iš anksto turi būti informuojama apie rengiamus susitikimus, kurių metu bus sprendžiami esminiai su VEP posistemės integravimu susiję klausimai, bei sudaroma galimybė tokiose susitikimuose dalyvauti Perkančiosios organizacijos atstovams; - Iškilus konfliktinėms situacijoms, apie tai ne vėliau nei per 1 d. d. turi būti informuojama Perkančioji organizacija; - Paslaugų teikėjas bendradarbiaudamas su suinteresuotomis šalimis turi teisę neatskleisti komercinės ar konfidencialios informacijos; - Paslaugų teikėjas prieš atlikdamas veiksmus, kurie gali turėti įtakos suinteresuotoms šalims, šiuos veiksmus privalo suderinti su Perkančiąja organizacija ir suinteresuotomis šalimis. |
|  | Per 1 savaitę nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos Paslaugų teikėjas turi pateikti Projekto vykdymo reglamento projektą, kuriame turi būti detalizuoti Projekto etapai, jų rezultatai (pateiktys), Projekto dalyvių vaidmenys, tarpusavio komunikacijos būdai, pateikti pagrindiniai riboženkliai (angl. milestones) ir detalus Perkančiosios organizacijos nurodytus terminus atitinkantis kalendorinis darbų vykdymo grafikas. |
|  | Projekto vykdymo reglamentas derinimui bus pateikiamas ir suinteresuotoms šalims. Jei Projekto vykdymo reglamente Paslaugų teikėjas bus pateikęs konfidencialios informacijos, kurios nenorės atskleisti, turės parengti atskirą Projekto vykdymo reglamentą skirtą suinteresuotoms šalims. |
|  | Projekto įgyvendinimo metu Paslaugų teikėjas turi rengti tarpines veiklos ataskaitas, kuriose turi būti aprašomos ataskaitinio laikotarpio metu įgyvendintos veiklos, pateikiamas aktualus kalendorinis darbų vykdymo grafikas, apibrėžiantis įvykdytas, tuo metu vykdomas ir nepradėtas vykdyti veiklas, ir įvardintos aktualios Projekto rizikos. Tarpinės ataskaitos turi būti rengiamos kas mėnesį nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Projekto įgyvendinimo pabaigoje Paslaugų teikėjas turi parengti galutinę sutarties įvykdymo ataskaitą. Galutinė ataskaita Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta likus 10 darbo dienų iki Projekto vykdymo reglamente numatyto Bandomosios eksploatacijos etapo pabaigos. |
|  | Paslaugų teikėjas iš savo pusės turės paskirti Projekto vadovą, kuris būtų atsakingas už komunikaciją tarp Paslaugų teikėjo, Perkančiosios organizacijos bei suinteresuotų šalių. |

Reikalavimai Paslaugų teikimo etapams

| Nr. | Etapas | Etapo rezultatai | Etapo trukmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inicijavimas | Parengiamas Projekto vykdymo reglamentas. | Per 1 savaitę nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Analizė ir projektavimas | Analizės ir projektavimo metu turės būti atlikta VEP posistemės reikiamų pakeitimų susijusių su VEP posistemės integravimu su LITEKO2 analizė, bei parengtas reikiamų atlikti pakeitimų aprašymas. Etapo metu turės būti atnaujinti (aiškiai nurodant keistinas sritis) VEP posistemės veikimą aprašantys dokumentai: - Detali funkcinių reikalavimų specifikacija; - Reikalavimų sistemos administravimui specifikacija; - Naudotojo sąsajos specifikacija; - Integracijų aprašai; - Projektavimo dokumentai. Visi tikslintini dokumentai Diegėjui bus pateikti per 5 d.d. nuo sutarties įsigaliojimo. Turės būti pateiktas reikalavimų techninei ir programinei įrangai poreikių aprašas, kuriame turės būti pateiktas techninės ir programinės įrangos poreikis VEP posistemės veikimui integravus su LITEKO2 | Per 3 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | VEP posistemės pritaikymas veikimui su LITEKO2 | Perkančiosios organizacijos turimoje, arba Perkančiosios organizacijos nurodytoje, testinėje aplinkoje įdiegta programinė įranga, Perkančiosios organizacijos atstovams suteikti prisijungimo vardai ir slaptažodžiai prisijungimui prie testinės aplinkos, atliktas VEP posistemės integravimas su LITEKO2 bei atliktas vidinis testavimas. Pateikta VEP posistemės pritaikymo darbui su LITEKO2 realizacijos ataskaita. | Per 4 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Testavimas | Iki testavimo pradžios turi būti pateiktas Testavimo planas bei testavimo scenarijai. Testavimo metu turi būti išbandomas su LITEKO2 integruotos VEP posistemės veikimas. Po testavimo pateikiama testavimo ataskaita, kuri gali būti tikslinama po testavimo metu nustatytų klaidų pašalinimo ir pakartotinio testavimo. Testavimo etapo pabaigoje Perkančiosios organizacijos darbuotojams (iki 10 asmenų) turės būti pristatyti visi atlikti VEP posistemio pokyčiai lyginant su šiuo metu veikiančia VEP realizacija. Prieš pristatymą turės būti pateikta atnaujinta šiuo metu naudotojams pateikiama mokomoji vaizdo medžiaga, naudotojų ir administratorių vadovai. | Per 6 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Integravimas į LITEKO2 | Po testavimo kriterijų tenkinimo ir testavimo užbaigimo, turės būti pasiruošta VEP posistemės integravimui su gamybine LITEKO2. Turės būti parengtas VEP posistemės įvedimo į eksploataciją planas. Su Perkančiąja organizacija suderintais terminais atliktas VEP posistemės pilnas integravimas veikimui LITEKO2, esant poreikiui atliktas VEP duomenų migravimas. Techninis VEP posistemės perėjimas nuo LITEKO1 prie LITEKO2 turės būti vykdomas savaitgalį (nebent su Perkančiąja organizacija bus suderinta kitaip). | Per 7 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Bandomoji eksploatacija | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios turi būti pateiktas Bandomosios eksploatacijos planas. Bandomosios eksploatacijos metu turi būti stebimas VEP posistemės veikimas, tikslinamos galimos klaidos. Po bandomosios eksploatacijos turi būti parengta Bandomosios eksploatacijos ataskaita, aprašyti ir perduoti Perkančiajai organizacijai VEP posistemės pakeitimų išeities kodai, Garantinio aptarnavimo reglamentas. | Per 8 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos. |
|  | Garantinė priežiūra | Garantinė priežiūra turi būti teikiama paslaugų teikimo metu sukurtai / modifikuotai programinei įrangai, užtikrinant sklandų paslaugų veikimą. | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 12 mėnesių nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |

Reikalavimai dokumentacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa Diegėjo rengiama dokumentacija turi būti parengta lietuvių kalba ir laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Visa parengta dokumentacija turi atitikti informatikos inžinerijos gerąją praktiką: turi būti numeruoti dokumentų skyriai ir poskyriai, pateikta informacija ir duomenys gali būti lengvai randami ir unikaliai identifikuojami, rengiamos diagramos turi atitikti pasirinktos notacijos reikalavimus ir būti aprašytos tekstu. |
|  | Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjas prieš pradėdamas rengti sutarties vykdymo rezultatus (dokumentus) preliminarų jų turinį ir formą turi suderinti su Perkančiąja organizacija. |
|  | Derinimui skirtos dokumentų versijos turi būti pateikiamos el. formatu el. paštu ar kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis el. ryšio priemonėmis. |
|  | Rezultatai pateikiami peržiūrai, vertinami ir derinami vadovaujantis tokiomis bendromis taisyklėmis: |
|  | Perkančioji organizacija derinimui pateiktus rezultatų šablonus (preliminarus turinys ir forma) peržiūri ir pastabas pateikia per 3 d. d., dokumentus iki 100 psl. apimties peržiūri ir pastabas pateikia ne daugiau kaip per 5 d. d., didesnės apimties dokumentus peržiūri ne daugiau kaip per 7 d. d. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų peržiūros ir derinimo terminai; |
|  | derinamo dokumento peržiūros ir pastabų teikimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną nuo dokumento gavimo Perkančiojoje organizacijoje; |
|  | Paslaugų teikėjas dokumentus iki 100 psl. apimties turi pataisyti ne daugiau kaip per 3 d. d., o didesnės apimties dokumentus turi pataisyti ne daugiau kaip per 5 d. d. nuo dokumento grąžinimo taisymui dienos. Šalių sutarimu gali būti suderinami ir kiti dokumentų taisymo terminai. |
|  | Turi būti parengta ir pateikta ši Paslaugų teikimo dokumentacija: |
|  | Paslaugų teikimo valdymo dokumentacija (detaliau žr. 5.1 skyriuje): - Projekto vykdymo reglamentas; - Tarpinės veiklos ataskaitos. |
|  | VEP posistemės reikiamų pakeitimų aprašymas. Dokumente turės būti aprašyti reikiami atlikti VEP posistemės pakeitimai. |
|  | Pagal suderintus VEP posistemės pakeitimus turės būti atnaujinti VEP posistemės veikimą aprašantys dokumentai: - Detali funkcinių reikalavimų specifikacija; - Reikalavimų sistemos administravimui specifikacija; - Naudotojo sąsajos specifikacija; - Integracijų aprašai; - Projektavimo dokumentai. Visi tikslintini dokumentai Diegėjui bus pateikti per 5 d.d. nuo sutarties įsigaliojimo. Atliekant pakeitimus turės būti aiškiai išskirtos naujintinos dokumentų sritys. |
|  | Reikalavimų techninei ir programinei įrangai poreikių aprašas. |
|  | VEP posistemės pritaikymo darbui su LITEKO2 realizacijos ataskaita, kurioje turės būti pateikiama: - Realizuotų pakeitimų apibendrinantis aprašymas; - Techninės realizacijos aprašymas; - Vidinio testavimo rezultatų aprašymas; - Kita aktuali informacija. |
|  | Testavimo dokumentacija, apimanti šiuos dokumentus (detalius reikalavimus žr. 5.5 skyriuje): - Testavimo planas; - Testavimo scenarijai; - Testavimo ataskaita (esant poreikiui gali būti pateikiamos kelios ataskaitos arba atliekamas ataskaitos tikslinimas). |
|  | Atnaujinti administratorių ir naudotojų vadovai, mokomoji vaizdo medžiaga. |
|  | VEP posistemės įvedimo į eksploataciją planas (detalius reikalavimus žr. 5.6 skyriuje) |
|  | VEP posistemės integravimo ataskaitą (detalius reikalavimus žr. 5.6 skyriuje) |
|  | Bandomosios eksploatacijos planas ir ataskaita (detalius reikalavimus žr. 5.8 skyriuje). |
|  | Garantinio aptarnavimo reglamentas (detalius reikalavimus žr. 5.7 skyriuje). |
|  | Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (.docx arba lygiaverčiu ar .pdf arba lygiaverčiu formatu) formatu, esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali paprašyti pateikti ir popieriniu formatu. |
|  | Galutinės dokumentacijos, apimančios projektavimo dokumentus, techninę dokumentaciją, administratorių ir naudotojų vadovus, pagalbos vadovus, versijos turi būti aktualios ir atitikti įdiegtą programinę įrangą. |
|  | Garantinio aptarnavimo metu Diegėjo parengta dokumentacija (detalūs projektavimo dokumentai, naudotojo ir administratorių vadovai, techninė dokumentacija) turi būti atnaujinama, taip, kad pateikti aprašymai atitiktų realią būseną (su visais garantinio aptarnavimo metu įdiegtais pakeitimais). Taip pat turi būti pateikiami ir atnaujinti išeities tekstai. |

Reikalavimai komunikacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad visa komunikacija Projekto metu vyktų lietuvių kalba. Jei pasitelkiami užsienio šalių ekspertai, Paslaugų teikėjas turi pasirūpinti vertinimo žodžiu ir raštu į lietuvių kalbą paslaugomis. |
|  | Prieš kiekvieną susitikimą ne vėliau nei 2 d. d. turi būti pateikiami susitikimo metu planuojami aptarti klausimai ar temos. |
|  | Po susitikimo per 3 d. d. turi būti pateikiamas susitikimo protokolas (nebent su Perkančiąja organizacija yra suderinama, kad protokolo rengti nereikia). |

Reikalavimai testavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Paslaugų teikimo metu turi būti įgyvendintas VEP posistemės veikimo su LITEKO2 testavimas, remiantis iš anksto parengtais testavimo planu ir testavimo scenarijais. |
|  | Testavimo metu turi būti: |
|  | įsitikinta, kad tinkamai veikia visos 3.2 aprašytos funkcionalumų grupės bei 3.3 skyriuje aprašyti duomenų mainai VEP integravus su LITEKO2, kiti šioje Techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai; |
|  | įsitikinta, kad reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas Projektu suinteresuotas šalis; |
|  | identifikuotos, užregistruotos ir ištaisytos sukurtų funkcionalumų veikimo klaidos (angl. bugs). |
|  | Testavimų metu turi būti registruojamos visos identifikuotos klaidos (problemos) ir jų būsenos. Klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos atstovams (bent 10 konkurentinių individualių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos Perkančiosios organizacijos atstovų pateiktos problemos (klaidos). Užregistravus klaidą, jos kortelėje, turi būti pateikiami klaidą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti klaidos registratorių. |
|  | Jei testavimo metu bus nustatyta klaidų, kurios kyla dėl netinkamo LITEKO1, LITEKO2, ar kitos trečiųjų šalių programinės įrangos, tokios klaidos irgi turi būti fiksuojamos problemų registravimo ir sekimo programinėje įrangoje, apie klaidas informuota perkančioji organizacija, tačiau tokių klaidų šalinimas nebus Diegėjo atsakomybė. |
|  | Prieš testavimo etapą Paslaugų teikėjas turi parengti ir su Perkančiąja organizacija suderinti testavimo planą. Testavimo plane turi būti aprašyta testavimo metodika, apimtis, aplinka, testavimo scenarijų struktūra, testavimo veiklų grafikas, testavimui reikalingi duomenys (sąlygos), testavimo priėmimo kriterijai ir kita aktuali informacija. |
|  | Paslaugų teikėjas turi parengti ir pateikti visus testavimui reikalingus įrankius ar kitas reikalingas priemones, taip pat parengti testavimo duomenis. |
|  | Paslaugų teikėjas turi užtikrinti, kad testavimo metu VEP posistemėje būtų suvesta (importuota) pakankamai testinių duomenų, kurie leistų pilnai ištestuoti visą VEP funkcionalumą. |
|  | Testavimas turi būti vykdomas Perkančiosios organizacijos turimoje arba Perkančiosios organizacijos nurodytoje techninėje infrastruktūroje. Jeigu testavimo metu nebus tokios galimybės, testavimas turės būti vykdomas naudojant Paslaugų teikėjo pateiktą techninę įrangą (jos pagrindu veikiančią testinę aplinką). |

Reikalavimai VEP posistemės integravimui į LITEKO2

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Iki VEP posistemės integravimo pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti VEP posistemės įvedimo į eksploataciją planą, kuriame turi būti pateikiama: |
|  | Suinteresuotų šalių atsakomybės; |
|  | veiklų grafikas ir aprašymai. |
|  | Kartu su integravimo planu turi būti pateikiama techninė integravimo dokumentacija, kurią sudaro: |
|  | integravimo schema bei instrukcijos; |
|  | atstatymo aprašymas, įvykus nesėkmingam integravimui; |
|  | kita techninė integracijos su LITEKO2 informacija. |
|  | Paruošta integravimui VEP posistemė turi būti įdiegta į Perkančiosios organizacijos turimą arba nurodytą techninę infrastruktūrą. |
|  | Įgyvendinus visas suplanuotas diegimo ir integravimo veiklas, Paslaugų teikėjas turės parengti integravimo ataskaitą, kurioje būtų aprašyti diegimo veiklų rezultatai, išvados, esant poreikiui, nustatytos rizikos ir tolimesnių veiklų rekomendacijos. |

- Reikalavimai bandomajai eksploatacijai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-31. | Bandomoji eksploatacija turės būti pradėta per 7 mėnesius nuo Paslaugų teikimo sutarties įsigaliojimo dienos ir trukti ne trumpiau kaip 1 mėn. (nebent su Perkančiąja organizacija bus suderinta kita bandomosios eksploatacijos trukmė). |
| PR-32. | Iki bandomosios eksploatacijos pradžios Paslaugų teikėjas turi parengti bandomosios eksploatacijos planą, kuriame turi būti pateikiama: |
| PR-32.1. | bandomosios eksploatacijos vykdymo ir klaidų bei trūkumų fiksavimo tvarka; |
| PR-32.2. | bandomosios eksploatacijos dalyvių funkcijos ir atsakomybės; |
| PR-32.3. | bandomosios eksploatacijos veiklų grafikas; |
| PR-32.4. | bandomosios eksploatacijos priėmimo kriterijai. |
| PR-33. | Bandomosios eksploatacijos metu klaidų registravimui turi būti naudojama specializuota problemų registravimo ir sekimo programinė įranga (angl. issue tracking software), pasiekiama naudojant interneto naršyklę. Paslaugų teikėjas turi pateikti tokį klaidų (problemų) registravimo įrankį, kuris būtų nuolatos būtų prieinamas internetu Perkančiosios organizacijos atstovams (bent 10 individualių konkurentinių naudotojų), kuriems turi būti prieinamos visos Perkančiosios organizacijos atstovų pateiktos problemos (klaidos). Užregistravus klaidą, jos kortelėje, turi būti pateikiami klaidą registravusio naudotojo identifikaciniai duomenys, leidžiantys įvardinti klaidos registratorių. |
| PR-34. | Paslaugų teikėjas privalo pašalinti visas bandomosios eksploatacijos metu užfiksuotas klaidas ir trūkumus bandomosios eksploatacijos plane nustatyta tvarka. |
| PR-35 | Jei bandomosios eksploatacijos metu bus nustatyta klaidų, kurios kyla dėl netinkamo LITEKO1, LITEKO2 ar kitos trečiųjų šalių programinės įrangos, tokios klaidos irgi turi būti fiksuojamos problemų registravimo ir sekimo programinėje įrangoje, apie klaidas informuota perkančioji organizacija, tačiau tokių klaidų šalinimas nebus Diegėjo atsakomybė. |
| PR-36. | Pagrindinės bandomosios eksploatacijos nuostatos: |
| PR-36.1. | reakcijos į klaidą laikas: kritinės – ne ilgiau kaip 1, o nekritinės – ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos. Reakcijos į klaidą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
| PR-36.2. | kritinės klaidos sprendimo (klaidos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
| PR-36.3. | nekritinės klaidos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
| PR-36.4. | Pasibaigus bandomajai eksploatacijai, Paslaugų teikėjas turi pateikti jos rezultatus apibendrinančią ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie bandomosios eksploatacijos metu nustatytus ir iki bandomosios eksploatacijos pabaigos pašalintus klaidas ir trūkumus. |
| PR-37. | Bandomosios eksploatacijos metu atlikus programinio kodo pakeitimus, Paslaugų teikėjas privalo Perkančiajai organizacijai pateikti atnaujintas (galutines) sistemos techninės dokumentacijos ir išeities kodo versijas. |

Reikalavimai garantiniam aptarnavimui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-38. | Garantinė priežiūra turi būti teikiama 12 mėnesių nuo galutinio Paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| PR-39. | Garantinė priežiūra turi būti teikiama: |
| PR-39.1. | paslaugų teikimo metu sukurtai / modifikuotai programinei įrangai; |
| PR-39.2 | pateiktos licencinės programinės įrangos konfigūracijai (jei tokia yra teikiama); |
| PR-39.3. | visai pateiktai dokumentacijai. |
| PR-40. | Paslaugų teikėjas privalo registruoti VEP posistemio eksploatavimo sutrikimus bet kuriuo garantinės priežiūros metu prieinamoje el. sutrikimų registravimo sistemoje (pvz., specializuotoje per naršyklę pasiekiamoje programinėje įrangoje arba per pagalbos teikimo liniją (angl. Service Desk)). Perkančiajai organizacijai turi būti suteiktos priemonės klaidų registravimo ir jų šalinimo eigos stebėjimui. |
| PR-41. | Diegėjo teikiamos garantinės priežiūros paslaugos turi apimti: |
| PR-41.1. | klaidų ar netikslumų registravimą; |
| PR-41.2. | klaidų ar netikslumų taisymą, testavimą, diegimą ir atnaujintų programinių priemonių išeities tekstų pateikimą Perkančiajai organizacijai; |
| PR-41.3. | dokumentacijos tikslinimą pagal atliktus taisymus; |
| PR-41.4. | konsultacijų apie VEP posistemę teikimą garantiniais klausimais. |
| PR-42. | Pagrindinės konsultacijų teikimo sąlygos: |
| PR-42.1. | konsultacijos turi būti teikiamos NTA darbuotojams su VEP posisteme susijusiais klausimais; |
| PR-42.2. | konsultacijos turi būti teikiamos žodžiu (NTA patalpose, telefonu, vaizdo konferencijų būdu) bei raštu; |
| PR-42.3. | konsultacijoms turi būti skiriama iki 20 val. per mėnesį; |
| PR-42.4. | konsultacijos turi būti teikiamos NTA darbo metu t.y. pirmadienis – penktadienis, 8:00 – 17:00. |
| PR-43. | Pagrindinės garantinės priežiūros paslaugų teikimo sąlygos: |
| PR-43.1. | reakcijos į problemą laikas: kritinės – ne ilgiau kaip 1, o nekritinės – ne ilgiau kaip 8 Perkančiosios organizacijos darbo valandos. Reakcijos į problemą laikas suprantamas kaip laikotarpis, kuris prasideda nuo problemos užregistravimo ir apima Paslaugų teikėjo vykdomą papildomų duomenų apie problemą surinkimą, problemos detalizaciją, atsakingų už problemos sprendimą asmenų priskyrimą. Reakcija į problemą nėra laikomas automatizuotas pranešimų siuntimas; |
| PR-43.2. | kritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 4 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
| PR-43.3. | nekritinės problemos sprendimo (problemos šalinimo ir funkcionalumo atnaujinimo) trukmė – ne ilgiau kaip 16 Perkančiosios organizacijos darbo valandos nuo reakcijos laiko į problemą pabaigos. Jei gedimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, su Perkančiąja organizacija turi būti suderinama dėl gedimo pašalinimo laiko; |
| PR-43.4. | techninės dokumentacijos atnaujinimai (jei to reikalauja Perkančioji organizacija) turi būti atlikti per 5 darbo dienas po problemos išsprendimo; |
| PR-43.5. | Kas 3 mėnesius Paslaugų teikėjas turi pateikti garantinės priežiūros paslaugų teikimo ataskaitą, kurioje būtų pateikiama informacija apie suteiktų konsultacijų skaičių ir registruotas bei išspręstas problemas. |
| PR-44. | Detali garantinės priežiūros paslaugų teikimo tvarka turi būti suderinta su Perkančiąja organizacija ir dokumentuota Garantinio aptarnavimo reglamente. |

Reikalavimai pakeitimų valdymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-45. | Šioje techninėje specifikacijoje nustatyti funkciniai ir/ ar nefunkciniai reikalavimai gali būti keičiami Paslaugų teikėjo ar Perkančiosios organizacijos iniciatyva Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka, nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų viešųjų pirkimų principų ir pirkimo tikslo. |
| PR-46. | Pakeitimų atsiradimas gali būti sąlygojamas aplinkybių, kurios atsiranda arba tampa žinomos po sutarties sudarymo, jų atsiradimo pasiūlymo pateikimo ar sutarties sudarymo metu nebuvo galima protingai numatyti ir kontroliuoti, taip pat, iš anksto įvertinti ir jų atsiradimo rizikos. |
| PR-47. | Tokie pakeitimai turi būti įforminami Paslaugų teikėjui ir Perkančiajai organizacijai patvirtinus reikalingą pakeitimą raštu Paslaugų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir esant visoms šioms aplinkybėms: |
| PR-47.1. | pakeitimas yra dokumentuotas, nurodant jo poreikį, poveikį, kritiškumo laipsnį (neesminis, vidutinis, kritinis) ir pasekmes; |
| PR-47.2. | pakeitimas nėra esminis (kai dėl pakeitimo įgyvendinimo Perkančioji organizacija negali pasiekti Projekto tikslų) ir nedaro esminės įtakos VEP posistemės integravimui su LITEKO2; |
| PR-47.3. | pakeitimas yra autorizuotas (pasirašytas Perkančiosios įgalioto asmens); |
| PR-47.4. | atlikti su pakeitimu susiję techninės dokumentacijos pakeitimai; |
| PR-47.5. | apie pakeitimą tinkamai informuotos visos Projektu suinteresuotos šalys, kurių veiklai pakeitimas gali turėti įtakos. |
| PR-48. | Atliekant šioje Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų pakeitimus (jei taikytina), papildomai turi būti atliekamas pakeisto funkcionalumo testavimas. |

Reikalavimai papildomų darbų užsakymui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| PR-49. | Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo sutarties įsigaliojimo dienos užsakyti papildomų paslaugų pagal Paslaugų teikėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis (apimtis) – iki 300 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu papildomų, šioje techninėje specifikacijoje nenurodytų paslaugų ar migravimo programinės įrangos funkcionalumų užsakymui, kad būtų užtikrintas Projekto tikslų pasiekimas. |
| PR-50. | Paslaugų teikėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Paslaugų teikėjas turės pristatyti (detalizuoti) ir su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti tobulinimo darbų aprašymą (specifikaciją), laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką. |

Bendrieji reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | VEP posistemis po jo integracijos su LITEKO2 turi išlaikyti tinkamai veikiančius visus šiuo metu naudojamus funkcionalumus ir integracijas (nebent su Perkančiąją organizacija būtų suderintos išimtys) nurodytas 3 šio dokumento skyriuje. |
|  | VEP turi atvaizduoti ir leisti vykdyti VEP teikiamus funkcionalumus visoms byloms kurios bus pradėtos LITEKO2 arba migruotos iš LITEKO1 į LITEKO2. |
|  | VEP turi būti galimybė naudotojams pasiekti ir LITEKO1 sukurtas bylas (tik peržiūros režimu). Jei šio reikalavimo tenkinimui bus reikalinga sukurti atskirą VEP archyvinę versiją, tokia realizacija su Perkančiąja organizacija turės būti suderinta analizės ir projektavimo metu, tačiau VEP naudotojai ją turės pasiekti be papildomo identifikavimo ir autorizacijos. |
|  | Jei tinkamam tiek LITEKO1, tiek LITEKO2 esančių bylų atvaizdavimui ar VEP funkcionalumų atlikimui bus reikalingas VEP duomenų migravimas, tokios veiklos turi būti identifikuotos analizės ir projektavimo metu ir detaliau aprašomos VEP posistemės pritaikymo darbui su LITEKO2 realizacijos ataskaitoje ir atliktos Integravimas į LITEKO2 etapo metu. |
|  | VEP integravimo su LITEKO2 metu turės būti įvertinti ir realizuoti visi duomenų mainų metu teikiamų ar gaunamų duomenų apimčių pasikeitimai, tačiau dėl LITEKO2 veikimo ar specifikos pasikeitus pačiai duomenų mainų technologinei realizacijai tokie pakeitimai galės būti vykdomi kaip papildomi darbai (procedūra plačiau aprašytą 5.9 skyriuje). Tokių papildomų darbų apimtis turės būti suderinta po analizės ir projektavimo etapo. |

Nefunkciniai reikalavimai

Reikalavimai naudotojo sąsajai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai |  |
|  | Visi kuriami ar modifikuojami VEP posistemio langai turi atitikti dabartinį VEP posistemės vizualinį atvaizdavimą ir principus. |
| Informacijos išdėstymas puslapyje |  |
|  | Atliekant pakeitimus VEP posistemės naudotojo sąsajoje, turi būti užtikrinama, kad: |
|  | Svarbūs elementai turi būti išdėstomi tose pačiose skirtingų puslapių vietose. |
|  | Puslapio elementai turi būti horizontaliai arba vertikaliai sulygiuoti. Lygiavimas turi būti vienodas visuose puslapiuose. |
|  | Jei aprašomi veiksmai ar užduotys, turintys natūralią seką, turinys turi būti struktūruotas taip, kad seka būtų akivaizdi ir nuosekli. |
|  | Tie patys elementai turi būti nuosekliai atvaizduojami tiek tame pačiame puslapyje, tiek skirtinguose puslapiuose. Atvaizdavimo nuoseklumas apima simbolių dydį (angl. character size) ir atstumą tarp jų (angl. character spacing), antraščių, pagrindinio šrifto bei fono spalvą, antraščių, teksto ir grafinių elementų padėtį puslapyje. |
|  | Portale pateikiamų sąrašų ir veiksmų išdėliojimo eilės tvarka turi skatinti efektyvų ir sėkmingą naudojimą. Pvz., reikia užtikrinti, kad elementų sąrašai, sugrupuotos nuorodos ir kortelių (angl. tabs) rinkinys yra išdėlioti prasminga eilės tvarka. Jeigu eilės tvarka nėra svarbi, reikia rūšiuoti sąrašus pagal abėcėlę arba skaičius. |
| Navigacija |  |
|  | Neturi būti puslapių, kuriuose negalima naudoti naudotojo įprastos naršyklės navigacijos įrankių ir parinkčių (angl. navigation options). Pvz., neturi būti puslapių, kurie deaktyvuoja naršyklės mygtuką „Atgal“. |
| Teksto pateikimas |  |
|  | Tos pačios rūšies elementai turi būti nuosekliai formatuojami skirtinguose portalo puslapiuose. Būtina pasirinkti naudotojams pažįstamą formatavimo būdą. Pavyzdžiui, nuosekliai skaidyti telefono numerius (8-888-88888) arba atskirti laiko dėmenis dvitaškiais (VV:MM:SS). |
| Sistemos valdymo priemonės |  |
|  | „Privalomieji“ (angl. required) ir „nebūtinieji“ (angl. optional) duomenų įvedimo laukai turėtų būti aiškiai ir nuosekliai atskirti. |

Reikalavimai naudojamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti naujinama laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių. |
|  | Naudotojo sąsajos valdymas turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais. |
|  | Jei teksto įvedimo laukui yra nustatytas ribojimas, kad negalima išsaugoti tam tikro ilgio teksto, tai šis ribojimas turi veikti taip, kad Sistema neleistų įvesti per ilgo teksto ir informuotų apie eilutės ilgio ribojimą. |
|  | Esami ir naujai kuriami klaidų pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad naudotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia daryti, kad galėtų tęsti darbą. Perkančiajai organizacijai nurodžius konkrečius šio reikalavimo neatitinkančius klaidų pranešimus, jų tekstas turi būti pakeistas. |
|  | Klaidų pranešimai turi būti pateikiami lietuvių kalba. |

Našumo ir patikimumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| Greitaveikos reikalavimai |  |
|  | Atliekant VEP posistemės pakeitimus, turi būti išlaikomi bendri šiuo metu naudojamos VEP posistemės greitaveikos principai. |
|  | Bet kokio veiksmo VEP posistemėje atlikimas (išskyrus ataskaitos generavimą) turi būti įvykdytas ne ilgiau nei per 10 sek.; |
| Patikimumo reikalavimai |  |
|  | Posistemis turi užtikrinti korektišką klaidų, kurias sukėlė neteisingi naudotojų veiksmai, neteisingas įvedamų duomenų formatas arba neleidžiamos įvedamų duomenų reikšmės, valdymą. Nurodytais atvejais, atlikus neteisingą (neleidžiamą) komandą arba nekorektiškai įvedus duomenis, sistema turi rodyti atitinkamus klaidų pranešimus ir po to grįžti į darbo būklę. |

Reikalavimai veikimo sąlygoms ir aplinkai

Reikalavimai plečiamumui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | VEP posistemio programinė architektūra ir jos realizacija turi palaikyti sistemos pajėgumų plėtimą, prijungiant papildomą techninę įrangą (angl. „scaling“). |
|  | Papildomų duomenų saugyklų įdiegimas, techninių resursų padidinimas neturi reikalauti programinės įrangos pakeitimų. |
|  | VEP posistemis neturi riboti maksimalaus resursų kiekio tarnybinėse stotyse, kuriose įdiegtas, panaudojimo (operatyvios atminties, procesorių skaičiaus, diskų dydžius ir pan.). |

Reikalavimai licencinei programinei įrangai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Jei Paslaugų teikėjas VEP posistemės integravimui su LITEKO2 siūlys papildomą licencinę įrangą, siūlomos įrangos licencijos turi būti nuolatinio galiojimo (be jokių galiojimo apribojimų laike) bei negali būti ribojamos naudotojų skaičiumi, techninės įrangos parametrais, konkurentinėmis sesijomis ar kitais būdais. |
|  | Siūlant licencinę programinę įrangą, jos įsigijimo ir ne mažiau kaip 3 metų (skaičiuojant nuo bandomosios eksploatacijos pradžios) gamintojo užtikrinto palaikymo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą. |

Reikalavimai išeities kodui

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visa programinė įranga, kuri bus sukurta ar pakeista VEP posistemės integravimo su LITEKO2 paslaugų vykdymo apimtyje turi būti pilnai perduota Perkančiajai organizacijai (perduodamos visos turtinės teisės ir išeities kodai bei konfigūracijos). |
|  | Perduodami išeities tekstai (angl. source code) pateikiami tik elektroninėje laikmenoje ir turi atitikti šiuos reikalavimus: |
|  | išeities tekstai turi būti perduoti dviem variantais: |
|  | kompiliavimui paruoštų rinkmenų paketų forma, nurodant standartines kompiliavimo priemones ir kompiliavimo eigą; |
|  | tų įrankių, kuriais jie sukurti, formatu (jeigu toks formatas egzistuoja); |
|  | išeities tekstai turi būti su komentarais ir atitikti gerąsias programinio kodo formatavimo, kintamųjų bei funkcijų įvardinimo praktikas. |
|  | Perkančiajai organizacijai turi būti perduoti pilni, korektiški išeities tekstai, iš kurių naudojant standartines priemones būtų kompiliuojama naudojimui parengta programinė įranga, atliekanti jai specifikuotas funkcijas. |
|  | Veiklas, susijusias su išeities tekstų valdymu, Paslaugų teikėjas turi atlikti vadovaudamasis NTA direktoriaus 2013 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 6P- 55-(1.1) „Dėl Darbo su LITEKO išeities kodo valdymo ir versijavimo sistema tvarkos aprašo patvirtinimo“ arba kitomis su Perkančiąja organizacija suderintomis nuostatomis. |

Saugumo reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Visi atliekami VEP posistemės pakeitimai turi užtikrinti, kad VEP posistemėje tvarkomi duomenys būtų apsaugoti nuo nesankcionuoto priėjimo, naudojimo, pakeitimo, atskleidimo, sunaikinimo ar praradimo. |
|  | Visi naudotojai turi būti unikaliai identifikuojami, panaudojant VEP posistemės taikomus naudotojų identifikavimo mechanizmus. |
|  | Turi būti vykdomas naudotojų veiksmų žurnalizavimas. |

Atitikties teisės aktams ir standartams reikalavimai

| Reik. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
|  | Sukurta programinė įranga turi atitikti teisės aktų nurodytų 3.1 skyriuje reikalavimus bei visus jų pakeitimus jei pakeitimai yra priimami iki paskutinės iteracijos projektavimo veiklų pabaigos. |

Paslaugų suteikimo vieta

Paslaugų suteikimo vieta – Nacionalinė teismų administracija, kurios adresas L. Sapiegos g. 15, Vilnius ar kita Perkančiosios organizacijos paslaugų suteikimo vieta.

Baigiamosios nuostatos

Visi šioje Techninėje specifikacijoje apibrėžti reikalavimai yra suprantami kaip minimalūs ir įgyvendinant Projektą bus aptariami su Diegėju, detalizuojami ir galutinai suderinami.

Visi pateikti reikalavimai yra technologiškai nepriklausomi, paremti atviromis technologijomis ar standartais. Jei Paslaugų teikėjas Techninėje specifikacijoje rastų reikalavimą, susijusį su konkretaus gamintojo nuosavybės teisėmis apsaugota technologiją (angl. proprietary), Paslaugų teikėjas gali siūlyti lygiavertes technologijas, atitinkančias keliamus reikalavimus, t.y. visi šiame dokumente nurodyti konkretūs modeliai ar šaltiniai, standartai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba apima ir jiems lygiaverčius produktus ar procesus, nepriklausomai nuo to, ar šalia yra prierašas „arba lygiavertis“ (sąlyga netaikytina, jeigu šaltinis, standartas, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba nurodyta, apibrėžiant Perkančiosios organizacijos turimus produktus ir esamus procesus).

Priedai

Priedas Nr. 1. Detalus duomenų mainų servisų aprašymas

LITEKO servisas

LITEKO serviso sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametrai | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| GetCasesByParty | string | Case | Grąžina bylų sąrašą pagal asmens kodą. |
| GetProcessItemsForCase | Guid | CaseProcessItem | Grąžina bylos procesus. |
| GetDocumentsItemsForCase | Guid | CaseDocumentsItem | Grąžina bylos dokumentus. |
| GetCaseSearchResultItems | IEnumerable<Guid> ICollection<string> | IEnumerable<Guid> | Grąžina bylas, kurių etapų rezultatuose pavyko rasti paieškos raktų. |

Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

10.1 lentelė. Case

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK. |
| ProcessNo | string | Proceso numeris. |
| CaseNo | string | Bylos numeris |
| Court | Court | Nurodo teismų sąrašą. |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CourtId | Guid | Bylos ID. |
| JudgeName | string | Teisėjas. |
| Parties | Party | Nurodo šalių sąrašą. |
| CaseNumberHistory | CaseNumberChangeItem | Nurodo bylos numerio istoriją. |
| StartDate | DateTime | Bylos pražios data. |
| EndDate | DateTime | Bylos pabaigos data. |
| MainPoint | string | Pagrindinis taškas. |
| Category | string | Bylos kategorija. |
| Subtype | string | Bylos potipis. |
| SubtypeCode | string | Bylos potipio kodas. |
| CaseTypeName | string | Bylos tipo pavadinimas. |
| InvestigationResultName | string | Tyrimo rezultato pavadinimas. |
| InvestigationResultCode | string | Tyrimo rezultato kodas. |
| Year | string | Bylos metai. |
| CaseInstanceId | string | Bylos instancijos ID. |

10.2 lentelė. Court

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK. |
| Name | string | Teismo pavadinimas. |
| Instance | string | Instancija. |
| InstanceCode | string | Instancijos kodas. |
| CourtTypeCode | string | Teismo tipo kodas. |
| CourtCode | string | Teismo kodas. |
| CourtAddress | string | Teismo adresas. |

10.3 lentelė. Party

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| Id | Guid | PK |
| Code | string | Šalies kodas. |
| Name | string | Šalies pavadinimas. |
| Phone | string | Šalies telefono numeris. |
| Address | string | Šalies adresas. |
| PersonType | PersonTypeEnum | Nurodo asmens tipą: Fizinis asmuo = 0; Juridinis asmuo = 1. |
| PartyTypeName | string | Šalies tipo pavadinimas. |
| PartyTypeId | int | Šalies tipo kodas. |

10.4 lentelė. CaseNumberChangeItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| No | string | Bylos numeris. |
| Reason | string | Bylos priežastis. |
| Years | int | Metai. |

10.5 lentelė. CaseProcessItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ProcessId | Guid | Proceso ID. |
| DateAndTime | DateTime | Bylos proceso elemento data ir laikas. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| Event | string | Bylos proceso įvykis. |
| EventResult | string | Bylos proceso įvykio rezultatas. |
| AnalysisResult | string | Bylos proceso analizės rezultatas. |
| Notes | string | Bylos proceso elemento užrašas. |
| ProcessForm | string | Bylos proceso forma. |
| Location | string | Bylos proceso vieta. |
| Judges | Judge[] | Nurodo bylos proceso teisėjus. |

10.6 lentelė. Judge

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| FirstName | string | Teisėjo vardas. |
| LastName | string | Teisėjo pavardė. |

10.7 lentelė. CaseDocumentsItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK |
| No | int | Bylos dokumento elemento numeris. |
| DocumentType | string | Dokumento tipas. |
| IsAudioFile | bool | Požymis, ar tai garso (audio) failas. |
| DocumentNo | string | Dokumento numeris. |
| DocumentName | string | Dokumento pavadinimas. |
| Sender | string | Dokumento siuntėjas. |
| ReceivingDate | DateTime | Gavimo data. |
| Recipient | string | Gavėjas. |
| IsCourtDocument | bool | Požymis, ar tai teismo dokumentas. |
| ProcessId | Guid | Proceso ID. |
| DocumentStatusName | string | Dokumento būsenos pavadinimas. |

10.8 lentelė. CaseProcessJudgeName

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ProcessId | Guid | Proceso ID. |
| JudgeName | string | Bylos proceso teisėjo vardas. |

LITEKO klasifikatorių servisas

10.9 lentelė. Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

| Pavadinimas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| GetInitialDocumentTypes | InitialDocumentTypeItem | Inicijuojančio dokumento gavimas. |
| GetCaseTypes | CaseTypeItem | Bylos tipo gavimas. |
| GetCourtTypes | CourtTypeItem | Teismo tipo gavimas. |
| GetCourtInstancies | CourtInstanceItem | Teismo instancijos gavimas. |
| GetDocumentTypes | DocumentTypeItem | Dokumento tipo gavimas. |
| GetAllowedDocumentsByCaseTypeCourtTypeCourtInstance | AllowedDocumentItem | Galimų dokumentų gavimas pagal bylos tipą, pagal teismo tipą ir teismo instancijos tipą. |
| GetCourts | Court | Teismų sąrašo gavimas. |
| GetPartiesTypes | PartiesTypes | Šalių sąrašo gavimas. |
| GetCaseSubtypes | CaseSubtypeItem | Bylų potipių gavimas. |
| GetCaseInvestigationResults | CaseInvestigationResultItem | Bylos tyrimų rezultatų gavimas. |
| GetProcessEventResults | ProcessEventResultItem | Proceso įvykio rezultatų gavimas. |
| GetJudges | JudgeItem | Teisėjų sąrašo gavimas. |
| GetAllowedCaseInvestigationResultItems | AllowedCaseInvestigationResultItem | Galimų bylų tyrimų rezultatų elementų gavimas. |
| GetAllowedCaseTypeItems | AllowedCaseTypeItem | Galimų bylų tipų elementų gavimas. |
| GetAllowedCaseSubtypeItems | AllowedCaseSubtypeItem | Galimų bylų potipių elementų gavimas. |
| GetAllowedProcessEventResultItems | AllowedProcessEventResultItem | Galimų proceso įvykių elementų gavimas. |

Klasifikatorių gražinami tipai (išskyrus Court, AllowedDocumentItem, PartiesTypes, AllowedCaseTypeItem, AllowedCaseInvestigationResultItem, AllowedCaseSubtypeItem ir AllowedProcessEventResultItem) yra paveldėti iš AbstractClassifierItem.

10.10 lentelė. AbstractClassifierItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Abstraktaus klasifikatoriaus elemento kodas. |
| LocalValue | string |  |

10.11 lentelė. AllowedDocumentItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| InitialDocumentCode | string | Inicijuojančio dokumento kodas. |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CourtTypeCode | string | Teismo tipo kodas. |
| CourtInstanceCode | string | Teismo instancijos kodas. |
| DocumentTypeCode | string | Dokumento tipo kodas. |

10.12 lentelė. AllowedCaseInvestigationResultItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CaseSubtypeCode | string | Bylos potipio kodas. |
| CaseInvestigationResultName | string | Bylos tyrimo rezultato pavadinimas. |

10.13 lentelė. AllowedCaseTypeItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CourtCode | string | Teismo kodas. |

10.14 lentelė. AllowedCaseSubtypeItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CaseSubtypeCode | string | Bylos potipio kodas. |
| CourtCode | string | Teismo kodas. |

10.15 lentelė. AllowedProcessEventResultItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CourtCode | string | Teismo kodas. |
| ProcessEventResultCode | string | Proceso įvykio rezultato kodas. |

10.16 lentelė. PartiesTypes

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Šalies tipo kodas. |
| LocalValue | string | Šalies reikšmė. |
| LocalValuePlr | string | Šalies reikšmė daugiskaitos formoje. |

Dokumentų repositoriumo servisas

Dokumentų repositoriumo serviso sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UploadDocument | DocumentStreamInfo | documentInfo | Iš EPP įkeliamo dokumento aprašymas. |  | Įkeliamas dokumentas. |
| DownloadDocumentContent | Guid | id | Dokumento id. | Stream | Parsiunčiamas dokumento turinys. |
| GetDocumentInfo | Guid | id | Dokumento id. | DocumentInfo | Gaunama dokumento informacija. |
| GetDocumentInfoWithAdoc | Guid | id | Dokumento id. | DocumentInfoWithAdoc | Grąžinamas ADOC dokumento aprašymas. |
| BeginRegisterDocument | Guid | id | Dokumento id. | DocumentInfoWithAdoc | Dokumento registracijos pradžia. |
| EndRegisterDocument | EndRegistrationStateParameters | parameters | Parametrai naudojami baigti registracijai. |  | Dokumento registracijos pabaiga. |
| RecallDocument | Guid | id | Dokumento id. |  | Dokumento atšaukimas iš EPP pusės. |
| RecallLitekoDocument | Guid | id | Dokumento id. |  | Dokumento atšaukimas iš LITEKO pusės. |
| GetDocumentsByCourt | Int | courtCode | Teismo juridinio asmens kodas. | DocumentsInfoList | Dokumentų, skirtų nurodytam teismui, sąrašo gavimas. |
|  | DocumentsListFilter | filter | Filtras. |  |  |
| UploadAttachment | AttachmentStreamInfo | attachmentInfo | Adoc priedo aprašymas. |  | Priedo (failo) įkėlimas. |
| DownloadAttachmentContent | Guid | id | Dokumento id. | Stream | Parsiunčiamas pridėto failo turinys. |
| IsAdocSigned | Guid | id | Dokumento id. | bool | Patikrina ar Adoc dokumentas pasirašytas. Jeigu dokumentas pasirašytas grąžina true, kitaip false. |
| AddAdoc | AdocDescription | adoc | Adoc dokumento aprašymas. |  | Skirtas LITEKO patalpinti, naujai sukurtą Adoc dokumentą (ateina aprašas, Adoc suformuojamas dokumentų repozitoriuje) į dokumentų repozitorių. |
| AddSignableAttachmentToAdoc | AttachmentDescription | attachment | Pasirašomo priedo aprašymas. |  | Naudojamas prikabinti pasirašomus Adoc priedus prie naujai suformuoto Adoc dokumento iš LITEKO. |

Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

10.17 lentelė. DocumentStreamInfo

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentStream | Stream | Dokumento srautas. |
| RegistrationInfo | DocumentBaseInfo | Nurodo dokumento registracijos informaciją. |

10.18 lentelė. DocumentBaseInfo

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | Guid | PK. |
| DocumentNumber | string | Dokumento numeris. |
| DocumentTitle | String | Dokumento pavadinimas. LITEKO sistemoje naudojamas parsisiuntimo atvaizdavimui. |
| CourtCode | int | Teismo kodas. |
| DocumentTypeCode | string | Dokumento tipo kodas. |
| CourtInstanceCode | string | Teismo instancijos kodas. |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CaseNo | string | Bylos numeris. |
| InvalidAttachmentsId | Guid | Neteisingai prisegto failo ID. |

10.19 lentelė. DocumentInfo

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Status | RegistrationStatusEnum | Nurodo registracijos būseną: Neregistruotas = 0; Registracija prasidėjusi = 1; Registruotas = 2; |
| ArrivedOn | DateTime | Dokumento gavimo („atvykimo“) data. |
| RegistrationStateDateTime | DateTime | Data, laikas kada keitėsi dokumento būsena. |
| Submitter | string | Pateikia asmenys. |

10.20 lentelė. DocumentInfoWithMetaData

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| RegistrationTicket | Guid | Registracijos ID. |
| Parties | PartyMetaDataInfo | Nurodo šalių metaduomenų informaciją. |
| ArrivedOn | DateTime | Dokumento informacijos su metaduomenimis gavimo data. |
| Authors | PersonDescription | Dokumento autoriai. |
| PagesCount | Int | Puslapių skaičius. |

10.21 lentelė. PartyMetaDataInfo

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| IsJuridical | bool | Šalies metaduomenų požymis, ar juridinis. |
| PartyType | int | Šalies tipas. |
| Name | string | Šalies pavadinimas. |
| Code | string | Šalies kodas. |
| Address | string | Šalies adresas. |
| MobilePhone | string | Šalies mobilaus telefono numeris. |
| LandlinePhone | string | Šalies telefono numeris. |
| Email | string | Šalies el. pašto adresas. |
| OtherContacts | string | Šalies kita kontaktinė informacija. |
| BankAccountNo | string | Šalies banko sąskaitos numeris. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |

10.22 lentelė. DBEndRegistrationStateParameters

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| RegistrationId | Guid | Registracijos ID |
| DocumentNo | string | Dokumento numeris. |
| Success | bool | True - sėkmingos registracijos požymis. |

10.23 lentelė. GetDocumentsByCourtParameters

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CourtCode | int | Teismo kodas. |
| Status | RegistrationStatusEnum | Nurodo registracijos būseną: Neregistruotas = 0; Registracija prasidėjusi = 1; Registruotas = 2; |

10.24 lentelė. public class AttachmentStreamInfo

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| AttachmentStream | Stream | Pridėtas failas. |
| Id | Guid | PK. |

10.25 lentelė. AdocDescription

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| MainDocumentContent | Stream | Pridėtas failas. |
| SignableDataDescription | AdocSignableDataDescription | Adoc aprašymas. |

10.26 lentelė. AdocSignableDataDescription

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| MainDocumentId | Guid | Dokumento id LITEKO sistemoje. |
| MainFileName | string | Pagrindinio dokumento pavadinimas. |
| MainDocumentTypeName | string | Pagrindinio dokumento tipo pavadinimas. |
| MainDocumentTypeCode | string | Pagrindinio dokumento tipo kodas. |
| CaseDescription | AdocCaseDescriptio | Bylos aprašymas. |
| Parties | IList<PartyMetaDataInfo> | Šalys. |
| Recipients | IList<PersonDescription> | Gavėjai. |
| Author | PersonDescription | Autorius. |
| InvalidAttachment | Guid | Adoc neapdorojamų failų archyvo id. |
| Reception | AdocReception | Gavėjai. |
| AtachedAdocList | IList<Guid> | Prikabintų adoc sąrašas. |

10.27 lentelė. AdocReception

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Date | DateTime | Registravimo data. |
| Number | string | Numeris (įrašomas šalies dokumento id). |
| Registrar | Servant | Registratorius. |
| Receiver | PersonDescription | Gavėjas (teismas). |

10.28 lentelė. Servant

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| IndividualName | string | Asmuo pasirašęs šalies dokumentą. |
| Position | string | Pareigos (nepildoma). |
| Subdivision | string | Padalinys (nepildoma). |

10.29 lentelė. AdocCaseDescription

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseNo | string | Bylos numeris. |
| CaseTypeCode | string | Bylos tipo kodas. |
| CaseTypeName | string | Bylos tipo pavadinimas. |
| CourtCode | int | Teismo kodas. |
| CourtTitle | string | Teismo pavadinimas. |
| CourtInstanceCode | string | Teismo instancijos kodas. |
| CourtInstanceName | string | Teismo instancijos pavadinimas. |
| CourtTypeCode | string | Teismo tipo kodas. |
| CourtTypeName | string | Teismo tipo pavadinimas. |

10.30 lentelė. PersonDescription

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| FullName | string | Vardas pavardė / pavadinimas. |
| Address | string | Adresas. |
| Code | string | Kodas. |
| PersonType | PersonTypeEnum | Asmens tipo (PersonTypeEnum) galimos reikšmės: Fizinis = 0, Juridinis = 1. |

Dokumentų repositoriumo pasirašymo servisas

Dokumentų repositoriumo pasirašymo serviso sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GetAdocSigningData | Guid | documentId | Dokumento ID. | AdocSigningData | Kreipiamasi LITEKO pasirašymo metu. Grąžinami reikiamų pasirašyti elementų aprašymai. |
|  | SigningPurposeEnum | sigPurpose | Pasirašymo tikslas. Naudojamos reikšmės: Confirmation - kai dokumentas dedamas iš epp, SIGNATURE- kai pasirašomas teismo dokumentas Liteke, COPYCERTIFICATION- kai pasirašomas šalies dokumentas Liteke. |  |  |
|  | string | individualName | Pasirašančiojo vardas. |  |  |
|  | string | positionName | Pareigų pavadinimas. |  |  |
|  | string | structuralSubdivision | Padalinio pavadinimas. |  |  |
| AddSignatureToAdoc | AdocSignature | signature | Parašo aprašymas. |  | Pridedamas parašas prie Adoc dokumento. |

Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

10.31 lentelė. AdocSigningData

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| AdocSigningElements | List<AdocSigningElement> | Pasirašomų elementų aprašymas. |
| MetaDataFileName | string | Naujų pasirašomų duomenų failo pavadinimas. |
| MetaDataFileData | byte[] | Naujų pasirašomų metaduomenų failo turinys. |
| SignatureFilePath | string | Parašo failo pavadinimas. |

10.32 lentelė. AdocSigningElement

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DigestValue | byte[] | Pasirašomo elemento išskaičiuota reikšmė. |
| Uri | string | Kelias iki pasirašomo elemento. |
| XpathTransform | string | Transformacija. |
| CanonicalizationMethod | short | Kanonizacijos metodas (dabar siunčiama 1). |

Dokumentų audio servisas

Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

| Pavadinimas | Parametrai | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| ListCatalogue | string | ICollection<CatalogueItem> | Katalogų sąrašas. |
| GetFile | string | Stream | Failo gavimas. |

10.33 lentelė. CatalogueItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Name | string | Katalogo pavadinimas. |
| RelativePath | Guid string | Reliatyvus kelias. |
| IsFolder | bool | Katalogo požymis. |

EPP žyminio mokesčio servisas

EPP žyminio mokesčio serviso sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ListChargeOrdersForPerson | string | personCode | Asmens kodas. | ChargeOrderListContract | Grąžina žyminio mokesčio užduotis, kurios yra matomos (sukurtos, pavestos mokėti, deleguotos) asmeniui. |
|  | ListFilterContract | filter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrdersForPerson | string | personCode | Sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. | ChargeOrderListContract | Grąžina žyminio mokesčio užduotis, kurios yra deleguotos asmeniui. |
|  | string | delegatedPersonCode | Deleguoto asmens kodas. |  |  |
|  | ListFilterContract | filter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrderReturnsForPerson | string | personCode | Asmens kodas. | EPPChargeOrderReturnListContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduočių sąrašą. |
|  | ReturnsListFilterContract | filter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListUnpaidChargeOrdersForPerson | string | personCode | Asmens kodas. | ChargeOrderListContract | Grąžina neapmokėtų žyminio mokesčio užduočių sąrašą. |
|  | ListFilterContract | filter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrdersForDocuments | IList<Guid> | documentsIds | Dokumentų Adoc ID sąrašas. | ChargeOrderListContract | Grąžina žyminio mokesčio užduočių sąrašą, kurie priklauso dokumentams. |
|  | ListFilterContract | filter | Sąrašo filtras. |  |  |
| GetTotalAmountPaidForDocument | Guid | documentId | Dokumento Adoc ID. | decimal | Grąžina visų apmokėtų dokumentui priklausančių žyminio mokesčio užduočių sumą. |
| CreateChargeOrder | CreateChargeOrderContract | command | Žyminio mokesčio užduoties kūrimo komanda/ | string | Sukuria žyminio mokesčio užduotį ir grąžina jos kodą. |
| EditChargeOrder | EditChargeOrderContract | command | Žyminio mokesčio užduoties redagavimo komanda. | void | Redaguoja žyminio mokesčio užduotį. |
| GetChargeOrder | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | ChargeOrderContract | Grąžina žyminio mokesčio užduotį. |
|  | string | personCode | Sukūrusio, paskirto mokėti, arba deleguoto asmens kodas. |  |  |
| GetChargeOrderReturn | string | code | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kodas. | EPPChargeOrderReturnContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduotį. |
| TerminateChargeOrders | string[] | chargeOrdersCodes | Žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | void | Panaikina žyminio mokesčio užduotis. |
|  | string | ownerCode | Sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. |  |  |
| TerminateChargeOrdersForDocuments | List<Guid> | documentsIds | Dokumentų Adoc ID sąrašas. | void | Panaikina žyminio mokesčio užduotis priklausančias dokumentams. |
| Storn | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | void | Nustato žyminio mokesčio užduoties sumą lygią nuliui. |
| DelegateChargeOrders | PersonContract | personContract | Deleguojamas asmuo. | void | Deleguoja žyminio mokesčio užduotis. |
|  | string[] | chargeOrdersCodes | Deleguojamų žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. |  |  |
|  | string | reason | Delegavimo priežastis. |  |  |
|  | string | ownerCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. |  |  |
| UndelegateChargeOrders | string[] | chargeOrdersCodes | Atšaukiamų žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | void | Atšaukia žyminio mokesčio užduočių delegavimą. |
|  | string | reason | Delegavimo atšaukimo priežastis. |  |  |
|  | string | ownerCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. |  |  |
| DeclineDelegation | string | personCode | Deleguoto asmens kodas. | void | Žyminio mokesčio užduočių delegavimo atsisakymas. |
|  | string[] | chargeOrdersCodes | Atsisakomų žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. |  |  |
|  | string | reason | Ddelegavimo atsisakymo priežastis. |  |  |
|  | string | ownerCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. |  |  |
| RemoveDelegations | string | personCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti asmens kodas. | void | Atšaukia asmens žyminio mokesčio užduočių delegavimą kitiems asmenims. |
|  | List<string> | delegatesCodes | Deleguotų asmenų asmens kodų sąrašas. |  |  |
| ListChargeOrderHistoryEntries | string | chargeOrderCode | Žyminio mokesčio kodas. | ChargeOrderDelegationHistoryListContract | Grąžina žyminio mokesčio užduoties delegavimo istorijos sąrašą. |
|  | PagerContract | pager | Puslapiavimo filtras. |  |  |
| ListChargeOrders | IList<string> | chargeOrdersCodes | Žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | List<ChargeOrderListItemContract> | Grąžina žyminio mokesčio užduočių sąrašą pagal žyminio mokesčio užduočių kodus. |
| ListBanks |  |  |  | List<BankClassifierContract> | Grąžina bankų sąrašą. |
| GetBank | string | code | Banko kodas. | BankClassifierContract | Grąžina banką pagal banko kodą. |
| ResolveBankByAccountNumber | string | accountNumber | Sąskaitos numeris. | BankClassifierContract | Grąžina banką pagal sąskaitos numerį. |
| GetComplexChargeOrderKeyAndSum | IList<string> | chargeOrdersCodes | Žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | ComplexChargeOrderKeyAndSumContract | Priskiria žyminio mokesčio užduotims kompleksinį numerį grąžina jį kartu su mokėjimo užduočių suma. |
| BeginPayment | IList<string> | chargeOrdersCodes | Žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | void | Inicijuoja žyminio mokesčio užduočių apmokėjimo procesą. |
|  | string | complexCode | Kompleksinis mokėjimo užduoties kodas(jeigu mokėjimas inicijuojamas daugiau nei vienai užduočiai). |  |  |
|  | string | personCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti, arba deleguoto asmens kodas. |  |  |
| EndPayment | PaymentResultContract | meet | Žyminio mokesčio užduoties apmokėjimo komanda. | void | Užbaigia žyminio mokesčio užduoties/užduočių apmokėjimo procesą. |
|  | string | personCode | Žyminio mokesčio užduotį sukūrusio arba paskirto mokėti, arba deleguoto asmens kodas. |  |  |

LITEKO žyminio mokesčio servisas

LITEKO žyminio mokesčio serviso sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ListChargeAndReturnOrders | IList<Guid> | documentsIds | Dokumentų Adoc ID sąrašas. | ChargeOrdersAndReturnList | Grąžina bendrą žyminio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo užduočių sąrašą. |
|  | Guid | caseId | Bylos ID. |  |  |
|  | PaymentsReasonsEnumContract? | paymentReason | Mokėjimo priežastis. |  |  |
|  | ListFilterContract | listFilter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrdersForDocuments | IList<Guid> | documentsIds | Dokumentų Adoc ID sąrašas. | ChargeOrderList | Grąžina žyminio mokesčio užduočių sąrašą, kurie priklauso dokumentams. |
|  | ListFilterContract | listFilter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrderReturns | ReturnsListFilterContract | returnsListFilter | Sąrašo filtras. | ChargeOrderReturnListContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduočių sąrašą. |
| ListChargeOrderReturnsByCodes | IList<string> | chargeCodes | Žyminio mokesčio grąžinimo užduočių kodų sąrašas. | ChargeOrderReturnListContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduočių sąrašą pagal kodus. |
| ListChargeOrderReturnsForCase | Guid | caseId | Bylos ID. | ChargeOrderReturnListContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduočių sąrašą pagal bylą. |
|  | ReturnsListFilterContract | listFilter | Sąrašo filtras. |  |  |
| ListChargeOrderListItemsByCodes | IEnumerable<string> | chargeOrdersCodes | Žyminio mokesčio užduočių kodų sąrašas. | List<ChargeOrderListItem> | Grąžina žyminio mokesčio užduočių sąrašą pagal kodus. |
| GetChargeOrderForDocument | Guid | id | Dokumento Adoc ID. | ChargeOrderContract | Grąžina žyminio mokesčio užduotį pagal dokumento kodą. |
| CreateChargeOrder | CreateChargeOrderContract | command | Žyminio mokesčio užduoties kūrimo komanda. | string | Sukuria žyminio mokesčio užduotį ir grąžina jos kodą. |
| EditChargeOrder | EditChargeOrderContract | command | Žyminio mokesčio užduoties redagavimo komanda. | void | Redaguoja žyminio mokesčio užduotį. |
| CreateObligationOrder | CreateObligationContract | command | Prievolės mokėjimo užduoties kūrimo komanda. | string | Sukuria prievolės mokėjimo užduotį ir grąžina jos kodą. |
| GetChargeOrder | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | ChargeOrderContract | Grąžina žyminio mokesčio užduotį. |
| TerminateChargeOrder | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | void | Panaikina žyminio mokesčio užduotį. |
| Storn | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | void | Nustato žyminio mokesčio užduoties sumą lygią nuliui. |
| CreateChargeOrderReturn | CreateChargeOrderReturnContract | contract | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kūrimo komanda. | string | Sukuria žyminio mokesčio grąžinimo užduotį ir grąžina jos kodą. |
| GetChargeOrderReturn | string | code | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kodas. | ChargeOrderReturnContract | Grąžina žyminio mokesčio grąžinimo užduotį. |
| TerminateChargeOrderReturn | string | code | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kodas. | void | Panaikina žyminio mokesčio grąžinimo užduotį. |
| CoverChargeOrder | string | chargeOrderCode | Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties kodas. | bool | Sudengia žyminio mokesčio mokėjimo užduotį, grąžina "true" jeigu užduotis pilnai sudengta. |
|  | long | vmiPaymentId | VMI įmokos ID |  |  |
|  | Guid | userId | LITEKO vartotojo ID |  |  |
|  | decimal | amount | Suma. |  |  |
| UseReturnChargeOrder | CreateChargeOrderContract | command | Žyminio mokesčio užduoties kūrimo komanda. | bool | Sukuria žyminio mokesčio mokėjimo užduotį ir panaudoja žyminio mokesčio grąžinimo užduotį jai sudengti, grąžina sukurtos mokėjimo užduoties kodą. |
|  | string | returnCode | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kodas. |  |  |
|  | Guid | userId | LITEKO vartotojo ID |  |  |
| ListFreeVmiPayments | ListVmiContract | listFilter | Įmokų sąrašo filtras. | VmiPaymentList | Grąžina nepanaudotų VMI įmokų sąrašą. |
| ListChargeOrdersOffsettings | string | chargeOrderCode | Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties kodas. | ChargeOrderOffsettingList | Grąžina žyminio mokesčio mokėjimo užduoties sudengimų sąrašą. |
|  | PagerContract | pager | Sąrašo puslapiavimo filtras. |  |  |
| SetCaseReferenceForChargeOrders | SetCaseReferenceForChargeOrdersContract | contract | Bylos numerio priskirimo komanda. | void | Priskiria žyminio mokesčio mokėjimo užduoties bylos numerį. |
| NewChargeOrderForDocumentAllowed | Guid | documentId | Dokumento Adoc ID. | bool | Grąžina "true", jeigu dokumentui galima pridėti žyminio mokesčio mokėjimo užduotį. |
| ListObligationsItemsByCodes | IList<string> | obligationsCodes | Žyminio mokesčio prievolių užduočių kodai. | List<ChargeOrderListItem> | Grąžina žyminio mokesčio prievolių užduočių sąrašą pagal kodus. |
| NullifyChargeOffsettings | string | code | Žyminio mokesčio užduoties kodas. | void | Atšaukia žyminio mokesčio užduoties sudengimo informaciją. |

Metodų parametrų ir rezultatų aprašymas

10.34 lentelė. PagerContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| PageNo | int | Puslapio numeris. |
| PageSize | int | Puslapio įrašų kiekis. |
| SortColumnName | string | Rūšiavimo stulpelio pavadinimas. |
| SortDirection | string | Rūšiavimo kryptis. |

10.35 lentelė. ListFilterContract : PagerContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| SearchKeyword | string | Paieškos raktažodis. |
| OrderStatus | OrderStatusesEnumContract? | Mokėjimo užduoties būsena: 1 – Sukurta; 5 – Panaikinta; 6 – Įvykdyta. |
| DelegationStatus | DelegationStatusesEnumContract? | Delegavimo būsena: 1 – Nedeleguota; 2 – Deleguota; 3 – Atšaukta; 4 – atsisakyta. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract? | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |

10.36 lentelė. ReturnsListFilterContract : PagerContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| SearchKeyword | string | Paieškos raktažodis. |
| ReturnStatus | ChargeOrderReturnStatusEnumContract? | Grąžinimo užduoties būsena: 1 – Grąžinama; 2 – Įvykdyta; 3 – Sudengta; 4 – Panaikinta. |

10.37 lentelė. ChargeOrderListContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderListItemContract> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.38 lentelė. ChargeOrderListItemContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Užduoties kodas(PK). |
| DocumentId | Guid? | Susijusio dokumento Adoc ID. |
| DocumentTitle | string | Susijusio dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid? | Susijusio dokumento bylos ID. |
| CaseNumber | string | Susijusio dokumento bylos numeris. |
| CreatedByPersonCode | string | Sukūrusio asmens kodas. |
| PayingPersonCode | string | Paskirto mokėti asmens kodas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |
| PaymentDate | DateTime? | Mokėjimo data. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| PaymentReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| OrderStatus | OrderStatusesEnumContract | Užduoties būsena: 1 - Sukurta 5 - Panaikinta 6 - Įvykdyta |
| OrderStatusTitle | string | Užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| DelegationStatus | DelegationStatusesEnumContract | Delegavimo būsena: 1 – Nedeleguota; 2 – Deleguota; 3 – Atšaukta; 4 – Atsisakyta. |
| DelegationStatusTitle | string | Delegavimo būsenos tekstinė reikšmė. |
| DelegationDate | DateTime? | Delegavimo data. |
| DelegatedPersonName | string | Deleguoto asmens vardas, pavardė. |
| DelegatedPersonCode | string | Deleguoto asmens kodas. |
| ComplexChargeOrderId | string | Kompleksinis žyminio mokesčio užduoties ID. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| PaymentInformation | PaymentInformationContract | Apmokėjimo informacija. |

10.39 lentelė. PaymentInformationContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Status | OrderPaymentStatusesEnumContract | Užduoties apmokėjimo būsena: 2 – Atliekamas; 3 – Sumokėta; 4 – Nesumokėta. |
| StatusDateTime | DateTime | Būsenos keitimo data. |

10.40 lentelė. EPPChargeOrderReturnListContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<EPPChargeOrderReturnListItemContract> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.41 lentelė. EPPChargeOrderReturnListItemContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Užduoties kodas (PK). |
| Amount | decimal | Suma. |
| ReturnStatus | ChargeOrderReturnStatusEnumContract | Užduoties būsena: 1 – Grąžinama; 2 – Įvykdyta; 3 – Sudengta; 4 – Panaikinta. |
| ReturnStatusTitle | string | Užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data. |
| CaseId | Guid | Susijusios bylos ID. |
| CaseNumber | string | Susijusios bylos numeris. |

10.42 lentelė. CreateChargeOrderContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Document | DocumentReferenceContract | Susijęs dokumentas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| CreatedBy | PersonContract | Sukūręs asmuo. |
| PayingPerson | PersonContract | Paskirtas mokėti asmuo. |
| PayingPersonPartyTitle | string | Paskirto mokėti asmens šalies pavadinimas. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| Charges | IList<ChargeContract> | Užduoties požymiai. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |
| BankAccountNo | string | Banko sąskaitos numeris. |
| PaperlessDelivery | bool | Požymis, ar pateikiama el. būdu. |
| Payment | ChargeOrderPaymentEnumContract | Apmokėjimo būsena: 1 - Mokėti žyminį mokestį; 2 - Iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. |
| PostponePayment | bool | Požymis, ar atidėti mokėjimą. |
| PaymentPostponeReason | string | Mokėjimo atidėjimo priežastis. |
| FaultRemovalDeadline | bool | Trūkumų užduoties sukūrimo požymis: True – sukurta per dokumento procesą; False – sukurta per žyminio mokesčio kortelę. |

10.43 lentelė. DocumentReferenceContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid? | Dokumento ID. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid? | Susijusios bylos ID. |
| CaseNumber | string | Susijusios bylos numeris. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |

10.44 lentelė. PersonContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Asmens kodas. |
| CountryCode | string | Šalies kodas. |
| Name | string | Vardas, pavardė/pavadinimas. |
| PersonType | PersonTypeEnumContract | Asmens tipas: 1 – Fizinis; 2 – Juridinis; 3 – Teismas. |

10.45 lentelė. ChargeContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ServiceId | long? | ID (PK). |
| StampDutyRuleId | int | Požymio ID. |
| Argument | decimal? | Požymio argumento reikšmė. |
| Total | decimal | Požymio suma. |
| Revision | string | Požymio versija. |

10.46 lentelė. EditChargeOrderContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Kodas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| Charges | IList<ChargeContract> | Užduoties požymiai. |
| PaperlessDelivery | bool | Pateikiama el. būdu. |
| Payment | ChargeOrderPaymentEnumContract | Apmokėjimo būsena: 1 - Mokėti žyminį mokestį; 2 - Iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. |
| PostponePayment | bool | Požymis, ar atidėti mokėjimą. |
| PaymentPostponeReason | string | Mokėjimo atidėjimo priežastis. |
| PayingPerson | PersonContract | Paskirtas mokėti asmuo. |

10.47 lentelė. ChargeOrderContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | long | ID. |
| Code | string | Kodas. |
| DocumentId | Guid? | Susijusio dokumento Adoc ID. |
| DocumentTitle | string | Susijusio dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid? | Susijusio dokumento bylos ID. |
| CaseNumber | string | Susijusio dokumento bylos numeris. |
| DocumentSource | SourceEnumContract | Dokumento šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| Amount | decimal | Suma. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |
| PaymentDate | DateTime? | Mokėjimo data. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| PaymentReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| OrderStatus | OrderStatusesEnumContract | Užduoties būsena: 1 – Sukurta; 5 – Panaikinta; 6 – Įvykdyta. |
| OrderStatusTitle | string | Užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| DelegationStatus | DelegationStatusesEnumContract | Delegavimo būsena: 1 – Nedeleguota; 2 – Deleguota; 3 – Atšaukta; 4 – Atsisakyta. |
| DelegationStatusTitle | string | Delegavimo būsenos tekstinė reikšmė. |
| DelegationDate | DateTime? | Delegavimo data. |
| ComplexChargeOrderId | string | Kompleksinis kodas. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| SourceTitle | string | Šaltinio tekstinė reikšmė. |
| Payment | ChargeOrderPaymentEnumContract | Apmokėjimo būsena: 1 - Mokėti žyminį mokestį; 2 - Iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. |
| PostponePayment | bool | Požymis, ar atidėti mokėjimą. |
| PaymentPostponeReason | string | Mokėjimo atidėjimo priežastis. |
| Charges | List<ChargeContract> | Užduoties požymiai. |
| PayingPerson | PersonContract | Paskirtas mokėti asmuo. |
| PayingPersonPartyTitle | string | Paskirto mokėti asmens šalies pavadinimas. |
| CreatedByPerson | PersonContract | Sukūręs asmuo. |
| DelegatedPerson | PersonContract | Deleguotas asmuo. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |
| BankAccountNo | string | Banko sąskaitos numeris. |
| CreationDate | DateTime | Mokėjimo užduoties sukūrimo data. |
| PaperlessDelivery | bool | Požymis, ar dokumentas bus pateiktas el. būdu. |
| PaymentInformation | PaymentInformationContract | Apmokėjimo informacija. |
| Covered | bool | Požymis, ar mokėjimas sudengtas. |
| FaultRemovalDeadline | bool | Trūkumų užduoties sukūrimo požymis: True – sukurta per dokumento procesą; False – sukurta per žyminio mokesčio kortelę. |

10.48 lentelė. EPPChargeOrderReturnContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Grąžinimo užduoties kodas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| ReturnStatus | ChargeOrderReturnStatusEnumContract | Grąžinimo užduoties būsena: 1 – Grąžinama; 2 – Įvykdyta; 3 – Sudengta; 4 – Panaikinta. |
| ReturnStatusTitle | string | Grąžinimo užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data. |
| Receiver | PersonContract | Gavėjas. |
| Case | CaseReferenceContract | Susijusi byla. |
| CoveredChargeOrderCode | string | Sudengtos žyminio mokesčio mokėjimo užduoties kodas. |
| CoveredChargeOrderSource | SourceEnumContract? | Sudengtos žyminio mokesčio mokėjimo užduoties šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |

10.49 lentelė. CaseReferenceContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |

10.50 lentelė. ChargeOrderDelegationHistoryListContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderDelegationHistoryListItemContract> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.51 lentelė. ChargeOrderDelegationHistoryListItemContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| LogDateTime | DateTime | Įrašo data. |
| PersonName | string | Deleguoto asmens vardas, pavardė/pavadinimas. |
| Reason | string | Delegavimo priežastis. |
| Status | string | Delegavimo būsenos tekstinė reikšmė. |

10.52 lentelė. BankClassifierContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Name | string | Banko pavadinimas. |
| Code | string | Banko kodas. |

10.53 lentelė. ComplexChargeOrderKeyAndSumContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ComplexKey | string | Kompleksinis mokėjimo užduoties kodas. |
| Total | decimal | Suma. |

10.54 lentelė. PaymentResultContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| OrderCode | string | Mokėjimo užduoties kodas. |
| IsSuccesfull | bool | Požymis, ar mokėjimas sėkmingai įvykdytas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| PaymentDateTime | DateTime | Mokėjimo data. |
| BankCode | string | Banko kodas. |
| OperationNo | string | Banko operacijos numeris. |

10.55 lentelė. OrderStatusesEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Created | 1 | Sukurta. |
| Terminated | 5 | Panaikinta. |
| Completed | 6 | Įvykdyta. |

10.56 lentelė. DelegationStatusesEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Notdelegated | 1 | Nedeleguota. |
| Delegated | 2 | Deleguota. |
| Withdrawn | 3 | Atšaukta. |
| Refused | 4 | Atsisakyta. |

10.57 lentelė. PaymentsReasonsEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ChargeTax | 1 | Žyminis mokestis. |
| Surcharge | 2 | Priemoka. |
| Return | 3 | Grąžinimas. |
| Obligation | 4 | Prievolė. |

10.58 lentelė. ChargeOrderReturnStatusEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Created | 1 | Grąžinama. |
| Paid | 2 | Įvykdyta. |
| Applied | 3 | Sudengta. |
| Terminated | 4 | Panaikinta. |

10.59 lentelė. SourceEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Liteko | 1 | LITEKO. |
| Epp | 2 | EPP. |

10.60 lentelė. OrderPaymentStatusesEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Underway | 2 | Atliekamas. |
| Paid | 3 | Sumokėta. |
| NotPaid | 4 | Nesumokėta. |

10.61 lentelė. PersonTypeEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Physical | 1 | Fizinis. |
| Juridical | 2 | Juridinis. |
| Court | 3 | Teismas. |

10.62 lentelė. ChargeOrderPaymentEnumContract

| Pavadinimas | Skaitinė reikšmė | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Pay | 1 | Mokėti žyminį mokestį. |
| ExemptPartially | 2 | Iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. |

10.63 lentelė. ChargeOrdersAndReturnList

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderAndReturn> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.64 lentelė. ChargeOrderAndReturn

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Susijusios bylos ID. |
| Code | string | Žyminio mokesčio užduoties kodas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| SourceTitle | string | Šaltinio tekstinė reikšmė. |
| StatusTitle | string | Būsenos tekstinė reikšmė. |
| PersonName | string | Asmens vardas, pavardė/pavadinimas. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| PaymentReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| OffsettingsAmount | decimal? | Sudengimo suma. |
| IsChargeOrder | bool | Požymis ar žyminio mokesčio mokėjimo užduotis. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |

10.65 lentelė. ChargeOrderList

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderListItem> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.66 lentelė. ChargeOrderListItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid? | Susijusio dokumento Adoc ID. |
| CaseId | Guid? | Susijusio dokumento bylos ID. |
| Code | string | Užduoties kodas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| SourceTitle | string | Šaltinio tekstinė reikšmė. |
| OrderStatus | OrderStatusesEnumContract | Užduoties būsena: 1 – Sukurta; 5 – Panaikinta; 6 – Įvykdyta. |
| OrderStatusTitle | string | Užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| PayingPerson | PersonContract | Paskirtas mokėti asmuo. |
| DelegatedPerson | PersonContract | Deleguotas asmuo. |
| DelegationStatus | DelegationStatusesEnumContract | Delegavimo būsena: 1 – Nedeleguota; 2 – Deleguota; 3 – Atšaukta; 4 – Atsisakyta. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| PaymentReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| OffsettingsAmount | decimal? | Sudengimo suma. |
| FaultRemovalDeadline | bool | Trūkumų užduoties sukūrimo požymis: True – sukurta per dokumento procesą; False – sukurta per žyminio mokesčio kortelę. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |

10.67 lentelė. ChargeOrderReturnListContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderReturnListItemContract> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.68 lentelė. ChargeOrderReturnListItemContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Amount | decimal | Suma. |
| CaseId | Guid | Susijusio dokumento bylos ID. |
| CaseNumber | string | Susijusio dokumento bylos numeris. |
| ReceiverPersonName | string | Gaunančio asmens vardas, pavardė/pavadinimas. |
| ReceiverPersonCode | string | Gaunančio asmens kodas. |
| Code | string | Žyminio mokesčio grąžinimo užduoties kodas. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| SourceTitle | string | Šaltinio tekstinė reikšmė. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data. |
| Status | ChargeOrderReturnStatusEnumContract | Grąžinimo užduoties būsena: 1 – Grąžinama; 2 – Įvykdyta; 3 – Sudengta; 4 – Panaikinta. |
| StatusTitle | string | Grąžinimo užduotie būsenos tekstinė reikšmė. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |
| BankAccountNo | string | Banko sąskaitos numeris. |
| CoveredChargeOrderCase | CaseReferenceContract | Byla, kurios žyminio mokesčio sudengimui panaudota grąžinimo užduotis. |
| ReasonTitle | string | Priežasties tekstinė reikšmė. |

10.69 lentelė. CreateObligationContract : CreateOrderBaseFields

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| RelatedCase | CaseReferenceContract | Susijusi byla. |

10.70 lentelė. CreateOrderBaseFields

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Amount | decimal | Suma. |
| CreatedBy | PersonContract | Sukūręs asmuo. |
| PayingPerson | PersonContract | Paskirtas mokėti asmuo. |
| PayingPersonPartyTitle | string | Paskirto mokėti asmens šalies pavadinimas. |
| PaymentTerm | DateTime? | Mokėjimo terminas. |
| PaymentReason | PaymentsReasonsEnumContract | Mokėjimo priežastis: 1 - Žyminis mokestis; 2 – Priemoka; 3 – Grąžinimas; 4 – Prievolė. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| Payment | ChargeOrderPaymentEnumContract | Apmokėjimo būsena: 1 - Mokėti žyminį mokestį; 2 - Iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio. |

10.71 lentelė. CreateChargeOrderReturnContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Užduoties kodas. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data. |
| ReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| Receiver | PersonContract | Gavėjas. |
| Beneficiary | PersonContract | Naudos gavėjas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| BankAccountNo | string | Banko sąskaitos numeris. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |
| RelatedCase | CaseReferenceContract | Susijusi byla. |

10.72 lentelė. ChargeOrderReturnContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Code | string | Užduoties kodas. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis: 1 – LITEKO; 2 – EPP. |
| SourceTitle | string | Šaltinio tekstinė reikšmė. |
| CreationDate | DateTime | Sukūrimo data. |
| ReasonTitle | string | Mokėjimo priežasties tekstinė reikšmė. |
| Status | ChargeOrderReturnStatusEnumContract | Grąžinimo užduoties būsena: 1 – Grąžinama; 2 – Įvykdyta; 3 – Sudengta; 4 – Panaikinta. |
| StatusTitle | string | Grąžinimo užduoties būsenos tekstinė reikšmė. |
| Receiver | PersonContract | Gavėjas. |
| Amount | decimal | Suma. |
| BankAccountNo | string | Banko sąskaitos numeris. |
| BankTitle | string | Banko pavadinimas. |
| RelatedCase | CaseReferenceContract | Susijusi byla. |
| Beneficiary | PersonContract | Naudos gavėjas. |

10.73 lentelė. ListVmiContract : PagerContract

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| NameCodeSearchCode | string | Mokėtojo kodas. |
| DateFrom | DateTime? | Data nuo. |
| DateTo | DateTime? | Data iki. |
| PaymentCode | string | Mokėjimo kodas. |

10.74 lentelė. VmiPaymentList

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<VmiPaymentListItem> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.75 lentelė. VmiPaymentListItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Id | long | ID. |
| DebitorName | string | Mokėtojo vardas, pavardė/pavadinimas. |
| DebitorCode | string | Mokėtojo kodas. |
| FreeAmount | decimal | Nepanaudota suma. |
| MunicipalityName | string | Savivaldybės pavadinimas. |
| PaymentCode | string | Mokėjimo kodas. |
| PaymentReason | string | Mokėjimo priežastis. |
| OperationDate | DateTime | Mokėjimo data. |
| OrderCode | string | Užduoties kodas. |

10.76 lentelė. ChargeOrderOffsettingList

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Items | List<ChargeOrderOffsettingListItem> | Įrašai. |
| TotalCount | int | Įrašų kiekis. |

10.77 lentelė. ChargeOrderOffsettingListItem

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ChargeOrderReturnCode | string | Grąžinimo užduoties kodas. |
| ChargeOrderReturnCaseNumber | string | Grąžinimo užduoties bylos numeris. |
| ChargeOrderReturnCaseId | Guid | Grąžinimo užduoties bylos ID. |
| VmiOperationDate | DateTime? | VMI operacijos data. |
| VmiDebitorName | string | VMI mokėtojo vardas, pavardė/pavadinimas. |
| VmiDebitorCode | string | VMI mokėtojo kodas. |
| OffsettingAmount | decimal? | Sudengimo suma. |
| VmiOrderCode | string | VMI mokėjimo kodas. |
| VmiPaymentReason | string | VMI mokėjimo priežastis. |
| ChargeOrderCode | string | Užduoties kodas. |

10.78 lentelė. SetCaseReferenceForChargeOrdersContact

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| DocumentId | Guid | Dokumento Adoc ID. |

EteismasService

Eteismo serviso (EteismasService) sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ReadLogs |  |  |  | void | Vartotojo veiksmų duomenų apdorojimas. Vartotojo veiksmų duomenys nuskaitymas iš App_Data actionlog.bin bylos, apdorojami, įrašomi į duomenų bazę statistiniais tikslais. |
| ExecuteTask | string | taskName | Užduoties pavadinimas | void | Užduoties (Job) vykdymas pagal užduoties tipą. |

MessagingService

MessagingService

| Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| ExecuteTask("sendNotifications", null) | Išsiunčia pranešimus. |

TaskService sąsajos metodai

| Pavadinimas | Parametro tipas | Parametro pavadinimas | Parametro aprašymas | Rezultatas | Aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ExecuteTask | string | taskName | Užduoties pavadinimas. | void | Įvykdo užduotį. |
|  | string[] | taskParameters | Užduoties parametrai. |  |  |

ESB pranešimai

ChargeOrderMessagePartial

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| ChargeOrderCode | string | Žyminio mokesčio mokėjimo užduoties kodas. |
| PersonCode | string | Notifikuojamo asmens kodas. |
| CaseTitle | string | Bylos kodas. |
| CaseId | Guid? | Bylos ID Liteko sistemoje. |
| Source | SourceEnumContract | Šaltinis. |

ChargeOrderCreatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas asmeniui apie naujai sukurtą žyminio mokesčio mokėjimo užduotį Liteko sistemoje.

ChargeOrderDelegatedToPersonMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie asmeniui deleguotą žyminio mokesčio mokėjimo užduotį.

ChargeOrderDelegatedToPersonMessageList

Pranešimas apie asmenims deleguotas žyminio mokesčio mokėjimo užduotis.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ChargeOrderDelegatedToPersonMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ChargeOrderDelegationDeclinedMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties delegavimo atsisakymą.

ChargeOrderDelegationDeclinedMessageList

Pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduočių delegavimo atsisakymą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ChargeOrderDelegationDeclinedMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ChargeOrderPaidMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties apmokėjimą.

ChargeOrderPaidMessageList

Pranešimų apie žyminio mokesčio mokėjimo užduočių apmokėjimą sąrašas.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ChargeOrderPaidMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ChargeOrderReturnCreatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie sukurtą žyminio mokesčio grąžinimo užduoti Liteko sistemoje.

ChargeOrderReturnTerminatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio grąžinimo užduoties panaikinimą Liteko sistemoje.

ChargeOrderReturnUpdatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio grąžinimo užduoties atnaujinimą Liteko sistemoje.

ChargeOrderTerminatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie panaikintą žyminio mokesčio mokėjimo užduotį Liteko sistemoje.

ChargeOrderUndelegatedMessage  : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties delegavimo atšaukimą.

ChargeOrderUndelegatedMessageList

Pranešimų apie žyminio mokesčio mokėjimo užduočių delegavimo atšaukimą sąrašas.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ChargeOrderUndelegatedMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ChargeOrderUpdatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie žyminio mokesčio mokėjimo užduoties atnaujinimą Liteko sistemoje.

ObligationCreatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie sukurtą prievolės mokėjimo užduotį Liteko sistemoje.

ObligationDelegatedToPersonMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie prievolės mokėjimo užduoties delegavimą asmeniui.

ObligationDelegatedToPersonMessageList

Pranešimų apie prievolės mokėjimo užduočių delegavimą asmenims sąrašas.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ObligationDelegatedToPersonMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ObligationDelegationDeclinedMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie prievolės mokėjimo užduoties delegavimo atsisakymą.

ObligationDelegationDeclinedMessageList

Pranešimų apie prievolės mokėjimo užduočių delegavimo atsisakymą sąrašas.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ObligationDelegationDeclinedMessage> | Pranešimų sąrašas. |

ObligationTerminatedInLitekoMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie prievolės mokėjimo užduoties panaikinimą Liteko sistemoje.

ObligationUndelegatedMessage : ChargeOrderMessagePartial

Pranešimas apie prievolės mokėjimo užduoties delegavimo atšaukimą.

ObligationUndelegatedMessageList

Pranešimų apie prievolės mokėjimo užduočių delegavimo atšaukimą sąrašas.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| Messages | List<ObligationUndelegatedMessage> | Pranešimų sąrašas. |

DocumentAssignedToCaseMessage

Pranešimas apie dokumento priskyrimą bylai.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |

DocumentDeletedMessage

Pranešimas apie dokumento pašalinimą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| AdocId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| DocumentId | long | Dokumento ID dokumentų duomenų bazėje. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| ReceivingPersonCode | string | Pranešimą gaunančio asmens kodas. |

DocumentExpirationMessage

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| AdocId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| DocumentId | long | Dokumento ID dokumentų duomenų bazėje. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| ReceivingPersonCode | string | Pranešimą gaunančio asmens kodas. |

DocumentStateEnum

| Pavadinimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Registered | Užregistruotas. |

DocumentStateChangedMessage

Pranešimas apie dokumento būsenos pasikeitimą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| NewState | DocumentStateEnum | Nauja būsena. |
| ChangeDateTime | DateTime | Pasikeitimo data ir laikas. |

JudgeAssignedMessage

Pranešimas apie priskirtą teisėją.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| JudgeName | string | Teisėjo vardas, pavardė. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |

NewCasePartyAddedMessage

Pranešimas apie pridėtą šalį.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| PartyType | string | Šalies tipo pavadinimas. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |
| Sender | string | Siuntėjas. |

NewCaseReceivedMessage

Pranešimas apie gautą bylą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |

NewCourtDocumentMessage

Pranešimas apie gautą teismo dokumentą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |

NewPartyDocumentMessage

Pranešimas apie gautą šalies dokumentą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| DocumentId | Guid | Dokumento Adoc ID. |
| DocumentTitle | string | Dokumento pavadinimas. |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |

NewProcessMessage

Pranešimas apie naują proceso įvykį.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| ProcessTypeName | string | Proceso įvykio tipo pavadinimas. |
| ProcessResultTypeName | string | Proceso įvykio rezultato tipo pavadinimas. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |

SittingLocationAssignedMessage

Pranešimas apie priskirtą posėdžio vietą.

| Pavadinimas | Tipas | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| CaseId | Guid | Bylos ID. |
| CaseNumber | string | Bylos numeris. |
| LocationName | string | Posėdžio vieta. |
| ReceivingPersonCodes | List<string> | Pranešimą gaunančių asmenų kodai. |