PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr.  8

PRIE 2017 M. GEGUŽĖS  23 D. sutarties Nr. VPS-17-91

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

2023 gegužės 30 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Švitrigailos g. 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į:

- UAB „Infes“ 2023-02-17 rašte Nr. SR-230217-01NA (priedas Nr. 1) nurodytas aplinkybes, rūsio perdangos šiltinimo darbai tapo energetiškai ir ekonomiškai nenaudingi;

Vadovaudamosi 2017 m. gegužės 23 d. sutarties „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) 10.5 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:

- Šiuo Susitarimu Užsakovas Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies pagrindu iš Rangovo atsisako Sutartyje numatytų darbų, nurodytų priede Nr. 1 (toliau – Atsisakomi darbai), kurių fiksuota kaina yra: 22 021,01 Eur (dvidešimt du tūkstančiai dvidešimt vienas euras 01 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 3 821,83 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 83 ct.).

- Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

- Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:

  - Priedas Nr. 1 – Raštas 2023-02-17 Nr. SR-230217-01NA;

| UŽSAKOVAS |  | RANGOVAS |
| --- | --- | --- |
| Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras |  | UAB „Infes“ |
| Gedimino pr. 4, Vilnius |  | Kodas 302947360 |
|  |  | Žirmūnų g. 27, 09105 Vilnius |
| A. s. Nr. LT157300010002410624 Swedbank, AB, kodas 73000 |  | A. s. Nr. LT34 4010 0424 0393 9421 Luminor Bank AS, kodas 11315936 |
| tel. + 370 5 2621593, faksas + 370 5 231 3090 el. paštas: administracija@teatras.lt |  | tel. + 370 5 231 3209, faksas + 370 5 210 7687 el. paštas info@infes.lt |
| Generalinis direktorius |  | Generalinis direktorius |
| Martynas Budraitis |  | Arvydas Markevičius |