PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 10

PRIE 2017 M. GEGUŽĖS  23 D. sutarties Nr. VPS-17-91

LIETUVOS NACIONALINIO DRAMOS TEATRO REKONSTRUKCIJOS DARBŲ ĮSKAITANT PROJEKTAVIMĄ IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRĄ

2023 liepos 11 d., Vilnius

Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos Nacionalinis dramos teatras, esanti adresu: Gedimino pr. 4, Vilnius LT-01103, Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Budraičio, veikiančios pagal teisės aktų suteiktus įgaliojimus (toliau – Užsakovas),

ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Švitrigailos 13, Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

Vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 p, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:

- Atidėti Užsakovo pagal 2017 m. gegužės 23 d. sutartį „Lietuvos nacionalinio dramos teatro rekonstrukcijos darbų, įskaitant projektavimą ir projekto vykdymo priežiūrą“ Nr. VPS-17-91 (toliau – Sutartis) 9.7 punkte nustatytą 58 kalendorinių dienų mokėjimų Rangovui terminą iki 2024-01-15, laikantis šios tvarkos:

  - Rangovas už per ataskaitinį laikotarpį atliktus Darbus teikia Užsakovui atliktų Darbų aktą ir PVM sąskaitą-faktūrą Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

  - Užsakovas priima atliktus Darbus, patvirtina ir pasirašo Rangovo pateiktus mokėjimo dokumentus (atliktų Darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras) Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir terminais;

  - Užsakovas įsipareigoja apmokėti už Rangovo pagal Sutartį atliktus Darbus  ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo lėšų iš finansavimo šaltinių gavimo, bet ne vėliau kaip iki 2024-01-15 (imtinai).

- Jeigu kituose Šalių pasirašytuose Papildomuose susitarimuose už atliktus Papildomus darbus yra nustatyti ilgesni  nei šio Susitarimo 1 punkte nustatyti atsiskaitymo terminai, tokiu atveju už atliktus Papildomus darbus  taikomi šiuose Papildomuose susitarimuose nustatyti ilgesni atsiskaitymo terminai.

- Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu.

- Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.

| UŽSAKOVAS Valstybinė biudžetinė įstaiga Lietuvos nacionalinis dramos teatras Generalinis direktorius Martynas Budraitis | RANGOVAS UAB „Infes“ Generalinis direktorius Arvydas Markevičius |
| --- | --- |