GIRSTUPIO UPELIO, ATVIROS VAGOS, TVARKYMO DARBAI

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TINKLŲ II ETAPO DALIES G/B IŠLEISTUVO STATYBOS

VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIS

NR. LZS063

2023 m. liepos XX d.

Kaunas

Biudžetinė įstaiga Lietuvos zoologijos sodas, juridinio asmens kodas 191716918, kurios registruota buveinė Radvilėnų pl. 21, Kaunas, atstovaujamas direktorės Gintarės Stankevičės, veikiančios pagal Įstaigos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir

Mažoji bendrija „Bioksa“ juridinio asmens kodas 305003416 atstovaujama(-s) direktorės, Sandros Juodelienės, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 2, LT-90311 Rietavas veikiančio(-ios) pagal

bendrijos nuostatus, (toliau – Tiekėjas), ir

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, pagal viešojo pirkimo „ Paviršinių nuotekų tinklų statybos projekto Nr. 22010 TP I etapo tinklų (atviru būdu) statyba bei II etapo dalies g/b išleistuvo statybos darbai“, vykdomo skelbiant neskelbiamos apklausos būdu (pirkimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Nr. 676182), pirkimo objekto II-ai daliai sudarė šią Pirkimo – Pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

# I  SKYRIUS

# SUTARTIES DALYKAS

- Girstupio upelio atviros vagos, Lietuvos zoologijos sodo teritorijoje, tvarkymo darbai Radvilėnų pl. 21 Kauno m. Statybos projekto Nr. 22010 TP  II etapo dalies g/b išleistuvo statybos darbai (toliau – Pirkimo objektas) darbų pirkimas pagal techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas) nurodytus reikalavimus.

- Užsakovas įgyvendina Nr. 05.4.1-APVA-V-017-01-0003 „Visuomenės aplinkosauginį švietimą skatinančios infrastruktūros atnaujinimą Lietuvos zoologijos sode“ pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonę „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių–rekreacinių objektų tvarkymas“ projektą.

# II  SKYRIUS

# SUTARTIES KAINA

- Pradinės Sutarties vertė, lygi laimėjusio Tiekėjo pasiūlymo kainai be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Sutartyje nurodytų darbų kaina be PVM, yra 68 087,37 Eur (Šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai septyniolika Eurų 88 ct.). Sutarties kaina su 21 % PVM yra 82 385,72 Eur (Aštuoniasdešimt du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt penki Eurai 72 ct.), kur PVM sudaro 14 298,35 Eur (Keturiolika tūkstančių du šimtai devyniasdešimt aštuoni Eurai 35 ct.).

- Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Pradinės Sutarties vertė (be PVM) yra fiksuota ir negali būti keičiama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Į pradinės Sutarties vertę (be PVM) turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, išskyrus PVM, ir visos su darbais susijusios išlaidos, t. y. su Sutarties įgyvendinimui reikalingų darbų atlikimu, prekių sukūrimu, įsigijimu, pristatymu, muitais, saugojimu, sandėliavimu, diegimu, instaliavimu, paleidimu, montavimu, įrengtų patalpų išvalymu, Užsakovo darbuotojų apmokymu naudotis sumontuota įranga, įskaitant įrangos veikimą ir priežiūrą, kitų elementų priežiūrą, programinės įrangos valdymą ir pan., dokumentų, kurių reikalauja Užsakovas, rengimu ir pateikimu, Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimus atitinkančiu ženklinimu, prekių garantine priežiūra, autoriniais atlyginimais, sąskaitų pateikimu per „E. sąskaita“ sistemą ir pan. susijusios išlaidos. Jei kai kurie darbai, paslaugos, medžiagos ar mokesčiai nėra įvertinti, laikoma, kad jie bus atliekami neatlygintinai, iš Tiekėjo lėšų. Tiekėjas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių pradinės Sutarties vertę (be PVM), numatytą šioje Sutartyje, ir taikomą PVM. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Tiekėjo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymą ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

- Tiekėjas patvirtina, kad yra gavęs visą būtiną informaciją, kurią jis, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta pradinės Sutarties vertė apima visus Tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir viską, kas būtina tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui, įskaitant Sutarčiai įvykdyti būtinas paslaugas ir prekes, kurios nors ir nebuvo tiesiogiai nustatytos Sutartyje, tačiau kurias Tiekėjas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

- Taikomo PVM (jei taikomas) tarifo dydžio perskaičiavimas:

  - bet kuriuo Sutarties galiojimo momentu taikomas PVM turi būti perskaičiuojamas, kai teisės aktais pakeičiamas PVM tarifo dydis;

  - PVM pokyčio dydis yra proporcingas PVM tarifo pokyčio dydžiui;

Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)
	 - Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

  - esant Sutarties 6.1 papunktyje nurodytai sąlygai, suinteresuota Šalis raštu kreipiasi į kitą Šalį dėl PVM perskaičiavimo. Susitarimas dėl taikomo PVM tarifo pasikeitimo įforminamas raštu, Šalių suderinamas ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi. Perskaičiuotas PVM taikomas tik tiems darbams, prekėms / paslaugoms (likusiai jų daliai), kurios bus tiekiamos / teikiamos po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, išskyrus atvejus, kai Tiekėjas vėluoja įvykdyti atitinkamus savo įsipareigojimus Sutartyje nurodytais terminais.

- PVM tarifo dydžio perskaičiavimas taikomas tik tada, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo, ir netaikomas, jei PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui, pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Tiekėjas turi įvertinti, teikdamas pasiūlymą, ir tokiu atveju paslaugų / prekių kaina nebus keičiama.

- Pradinės Sutarties vertė (be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu nebus peržiūrima.

# III  SKYRIUS

DARBŲ PRIĖMIMAS IR APMOKĖJIMO TVARKA

- Avansinis mokėjimas Tiekėjui gali būti sumokamas 20 proc. nurodytos Sutarties vertės.

- Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja aplinkybės, dėl kurių Tiekėjo parengtuose dokumentuose numatyti sprendiniai nebegali būti įgyvendinti, Tiekėjas turi Užsakovui pateikti ne prastesnės, techninės kokybės sprendinių siūlymus, nei numatyti ir patikslinimą suderinti su Užsakovu. Užsakovas turi teisę nesutikti su Tiekėjo siūlomais tikslinimais, pakeitimais, jeigu siūlomi sprendiniai yra prastesnės techninės kokybės nei tie, kurie yra numatyti.

- Tiekėjui mokama tik už faktiškai, tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje, kuri yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Darbai priimami pagal Tiekėjo parengtą atliktų darbų aktą, jį pasirašant abiejų Šalių atstovams, jeigu darbai atitinka Sutarties reikalavimus. Pagal pasirašytą atliktų darbų aktą Tiekėjas teikia sąskaitą tarpiniam mokėjimui.

- Per 10 dienų po atliktų darbų akto pateikimo dienos Užsakovas:

  - priima akte nurodytus tinkamai ir faktiškai atliktus darbus, pasirašydamas atliktų darbų aktą. Atliktų darbų aktas pasirašomas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais;

  - jei nustato darbų neatitiktį Sutartyje nurodytiems reikalavimams, atliktų darbų aktas nepasirašomas. Tiekėjui raštu nurodo pastebėtus trūkumus ar kitus Sutarties pažeidimus ir nustato protingą terminą tiems trūkumams neatlygintinai pašalinti.

- Tiekėjui laiku neištaisius Užsakovo nurodytų defektų, jų taisymo suma išskaitoma iš galutinio mokėjimo sumos.

- Galutinis visų darbų perdavimas turi būti įforminamas Baigiamuoju perdavimo aktu. Tiekėjas, atlikęs visus Sutartyje numatytus darbus, pateikia Užsakovui pasirašytą Baigiamąjį perdavimo aktą. Užsakovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo dokumento pateikimo dienos jį pasirašo arba pateikia Tiekėjui pastabas dėl trūkumų ir nustato terminą, per kurį jie turi būti ištaisyti.

- Visų darbų atlikimas pagal Sutartį laikomas užbaigtu, kai yra atlikti visi Sutartyje numatyti darbai ir reikalinga įranga yra pristatyta ir visiškai įrengta, įdiegta, paleista, pateikti sertifikatai ir atitinkami leidimai ir kt., tinkamai ir sėkmingai atlikti visi reikalingi bandymai ir tinkamai ištaisyti visi Užsakovo (įskaitant ir tuos, kurie buvo pastebėti įrengimo metu) pastebėti defektai (trūkumai),

- Tiekėjas nėra atleidžiamas nuo atsakomybės vien remiantis tuo faktu, kad pretenzija dėl Sutartyje numatytų darbų trūkumų nebuvo pareikšta perdavimo Užsakovui metu. Užsakovas turi teisę ir po dokumentacijos priėmimo (patvirtinimo) ir (ar) sąskaitų apmokėjimo pareikšti pretenzijas Tiekėjui dėl jau priimtų Sutartyje numatytų darbų trūkumų.

- Tiekėjas, Sutartyje nustatyta tvarka perdavęs Užsakovui darbus, pateikia Užsakovui atliktų darbų akto pagrindu išrašytą sąskaitą faktūrą. Tiekėjas sąskaitą faktūrą privalo pateikti elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19), teikiamos Tiekėjo pasirinktomis elektroninėmis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu).

- Pagal pateiktą sąskaitą faktūrą Užsakovas sumoka Tiekėjui per 20 dienų nuo projekto finansavimo lėšų gavimo iš įgyvendinančios institucijos į projekto sąskaitą dienos, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.

- Jei Tiekėjui mokamas avansinis mokėjimas, jį Užsakovas sumoka per 5 darbo dienas nuo projekto finansavimo lėšų gavimo iš įgyvendinančios institucijos į projekto sąskaitą dienos, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo išankstinio mokėjimo sąskaitos ir avanso grąžinimo užtikrinimo visai prašomo avanso sumai gavimo dienos.

- Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekėjais. Apie šią galimybę Užsakovas  subtiekėją informuoja atskiru pranešimu per 3 darbo dienas nuo informacijos iš Tiekėjo apie pasitelkiamą subtiekėją gavimo dienos. Norėdamas pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, subtiekėjas turi ne vėliau kaip per 2 darbo dienas pateikti prašymą Užsakovui. Tokiu atveju su Užsakovu, Tiekėju ir subtiekėju sudaroma trišalė sutartis, kurioje pateikiama tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje ir subtiekimo sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant teisę Tiekėjui prieštarauti dėl nepagrįstų mokėjimų. Trišalės sutarties dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju pasirašymas nekeičia Tiekėjo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

# IV  SKYRIUS

# ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Užsakovas įsipareigoja:

26.1 Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Tiekėju, pateikti Tiekėjui visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties įvykdymui;

26.2. nurodyti Užsakovo kontaktinius asmenis, kurie bendradarbiaus su Tiekėju Sutarties vykdymo metu;

26.3. gavęs derinimui Tiekėjo parengtus dokumentus, juos suderinti arba pastabas dėl jų tikslinimo pateikti ne vėliau kaip per 10 dienų nuo tokių dokumentų gavimo dienos;

  - sumokėti Tiekėjui už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus darbus pagal Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras Sutarties III skyriuje nustatyta tvarka ir terminais;

- Tiekėjas įsipareigoja:

27.1  užtikrinti, kad darbai atitiktų Sutartyje nurodytus reikalavimus;

  - atlikdamas darbus taikyti aplinkos apsaugos vadybos priemones, tenkinančias šiuos reikalavimus: Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes pirkime taikomas aplinkos apsaugos priemonių įgyvendinimas: vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – aprašas), 4.3 papunkčiu.

  - iki su Užsakovu suderinto darbų atlikimo laiko, jiems reikalingas prekes tinkamai sandėliuoti ir užtikrinti jų saugumą savo kaštais ne Užsakovo patalpose;

  - per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos parengti ir Užsakovui pateikti derinimui detalų darbų atlikimo grafiką (toliau – grafikas) Sutarties vykdymo metu, Užsakovui neprieštaraujant, grafikas gali būti koreguojamas, keičiant tarpinius, tačiau ne galutinius terminus, išskyrus Sutarties V skyriuje nurodytus atvejus. Sutartyje nurodyta darbų atlikimo trukmė negali būti keičiama;

  - užtikrinti, kad darbai būtų atliekami Sutartyje nurodytu eiliškumu, Sutartyje ir Užsakovo patvirtintame grafike nurodytais terminais;

  - pasirūpinti visais prietaisais, įrengimais, instrumentais, medžiagomis, prekėmis, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga Sutarties vykdymui;

  - prisiimti visą su Sutartimi susijusią riziką iki Baigiamojo perdavimo akto pasirašymo momento;

  - perleisti Užsakovui nuosavybės teises po Baigiamojo perdavimo akto (be trūkumų) pasirašymo. Intelektinės nuosavybės teisių perėjimui taikomos Sutarties VII skyriuje nurodytos nuostatos;

  - bendradarbiauti su Užsakovu darbų atlikimo ir parengtų dokumentų derinimo, sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams apžiūrėti statybos darbus ir susipažinti su visa rengimo medžiaga ir dokumentacija;

  - darbų vykdymo metu bendradarbiauti su Užsakovo rangovu UAB „Statybos ritmas“, vykdančiu statybos darbus, ir projektuotoju, visus sprendinius, susijusius su inžineriniais tinklais (vanduo, elektra ir pan.), pastato konstrukcijomis, erdvių skaidymu ir kitais architektūriniais sprendiniais, suderinti su Užsakovo projektuotoju. Paskirti asmenį (-is), kuris (-ie) būtų atsakingas (-i) už santykių tarp Tiekėjo ir Užsakovo rangovo bei projektuotojo palaikymą visais klausimais, susijusiais su darbais;

  - neatlygintinai konsultuoti Užsakovą visą Sutarties galiojimo laikotarpį visais jam iškilusiais klausimais, susijusiais su tinkamu Sutarties vykdymu. Visos konsultacijos, susitikimai, pasitarimai su Užsakovu vykdomi lietuvių kalba. Tuo atveju, jeigu Tiekėjas yra kitos šalies juridinis (fizinis) asmuo, komunikacija gali vykti lietuvių arba anglų kalba, tačiau, kilus poreikiui ir Užsakovui pareikalavus, Tiekėjas privalo turėti atstovą, kuris bendrautų lietuvių kalba, arba užtikrinti vertimą;

  - naudoti kokybiškas, saugias, naujas medžiagas. Medžiagos turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (išskyrus, jeigu tai reikalinga, siekiant įgyvendinti Koncepcijoje numatytus sprendinius). Tiekėjas taip pat garantuoja, kad atliekant darbus pagal Sutartį, naudojamos medžiagos yra kokybiškos, neturi dizaino, medžiagų ar darbo defektų arba defektų, atsiradusių dėl kokių nors Tiekėjo veiksmų ar jų nebuvimo, taip pat galinčių atsirasti normaliai naudojant paskirties vietoje esančiomis sąlygomis. Garantiniu laikotarpiu pakeistoms detalėms, medžiagoms ir kt. turi būti suteikiami ne trumpesni, nei techninėje specifikacijoje nurodyti,  garantiniai terminai;

  - Kokybė ir trūkumų šalinimas: atliktiems darbams suteikiama ne mažesnis kaip nustatytas norminiuose dokumentuose garantinis laikotarpis,

  - teikti garantinę priežiūrą ir, pagal Užsakovo poreikį, garantiniu laikotarpiu nemokamai konsultuoti Užsakovą jo darbo metu telefonu ir (arba) raštu;

  - garantiniu laikotarpiu nemokamai ištaisyti trūkumus, gedimus (funkcionavimo sutrikimus) ne vėliau kaip per 24 valandas nuo rašytinio pranešimo apie trūkumus, gedimus (funkcionavimo sutrikimus) gavimo, jeigu dėl nurodytų trūkumų, gedimų (funkcionavimo sutrikimo) Jeigu trūkumų, gedimų (funkcionavimo sutrikimų) per šiame papunktyje nurodytus terminus pašalinti negalima ir Tiekėjas Užsakovui pateikia pagrindžiančius rašytinius įrodymus, Užsakovas turi teisę pratęsti šį terminą. Tuo atveju, jeigu trūkumų, gedimų ištaisyti negalima, pakeisti. Į Tiekėjo atsakomybę įeina visų trūkumų taisymas, išskyrus tuos atvejus, kuriuos sukėlė netinkamas naudojimas;

  - garantinis aptarnavimas neapima einamosios priežiūros vykdymo, kuris aprašytas norminiuose dokumentuose. Garantinis aptarnavimas netaikomas gedimams, kurie atsirado dėl Užsakovo kaltės, natūralaus nusidėvėjimo, vandalizmo, netinkamo naudojimo;

  - gavus užklausas iš projektą finansuojančios agentūros ar kitų institucijų, operatyviai ir išsamiai teikti atsakymus, paaiškinimus, kitą prašomą informaciją;

  - užtikrinti Sutarties vykdymo metu iš Užsakovo gautos ir su Sutarties vykdymu susijusios informacijos konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai yra gautas Užsakovo sutikimas viešinti tokią informaciją, bei apsaugą. Užsakovui raštu paprašius, grąžinti visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

  - nenaudoti Sutartyje numatytų darbų pavadinimo ar prekių ženklų jokioje reklamoje, leidiniuose ar kitur be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo;

  - užtikrinti, kad Sutartį vykdytų kvalifikuoti, reikalaujamą patirtį turintys specialistai, įskaitant nurodytus prie Sutarties pridedame sąraše;

  - savo sąskaita atlyginti Užsakovui ir tretiesiems asmenims tiesioginius nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

  - užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;

  - ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, pranešti, Tiekėjui tuo metu žinomų, subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, taip pat privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, įskaitant informaciją apie ketinamus pasitelkti naujus Subtiekėjus;

  - pagal Užsakovo raštu nurodytas pastabas per Užsakovo nurodytą terminą neatlygintinai pašalinti trūkumus;

  - nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Tiekėjui užbaigti darbus Sutartyje nustatytais ir (ar) grafike nurodytais terminais;

  - Sutarties vykdymo metu, ne rečiau kaip kartą per 2 savaites, teikti Užsakovui ataskaitas apie darbų atlikimą, kylančias rizikas, jų valdymą ir pan. Ataskaitos teikiamos iš anksto su Užsakovu suderintu būdu – gyvais ar nuotoliniais susitikimais, iš anksto suderintu bei abiem šalims tinkamu laiku.

- Per 4 mėnesius (su galimai pratęsimais) nuo Sutarties įsigaliojimo Tiekėjas turi atlikti visus darbus.

- Iki Baigiamojo perdavimo akto pasirašymo dienos Tiekėjas turi:

  - ištestuoti (atlikti bandymai) visi įrenginiai bei montavimo darbų kokybė, esant poreikiui, atlikti reikiami pakeitimai, taisymai ir kiti darbai, kurie būtini, siekiant užtikrinti, kad įranga veiktų sėkmingai ir be klaidų.

  - Užsakovui pateikti visą įrangos dokumentaciją (instrukcijos, schemos, naudojimo ir eksploatavimo instrukcijos, kiti su įranga ir jų naudojimu susiję dokumentai ir kt.);

  - atlikti teritorijos sutvarkymą, išvalymą.

- Už darbus, kuriuos Tiekėjas atlieka savavališkai nukrypdamas nuo Sutarties, neatlyginama.

- Tiekėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą, lygų 5 (penkių) procentų nuo pradinės Sutarties vertės (be PVM), nurodytos Sutarties 3 punkte, išduotą banko (kredito unijos), draudimo bendrovės ar kito turinčio teisę teikti šias paslaugas garantuotojo, galiojantį iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Tiekėjas privalo nedelsiant pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

- Jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimų, Tiekėjas nedelsdamas turi pateikti naują užtikrinimą. Jei Tiekėjas nepateikia naujo užtikrinimo, Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį.

# V  SKYRIUS

# DARBŲ SUSTABDYMAS

- Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir kai Tiekėjas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Tiekėjui sustabdyti darbų vykdymą ne ilgesniam nei 1 mėnesio laikotarpiui, numatytų Sutartyje aplinkybių atvejais, nurodoma (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmė dienomis.

- Aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra:

  - laiku neatlaisvinta vieta;

  - darbai neįmanomi dėl vėluojančių rangos darbų;

  - bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas;

  - sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo lėšų.

- Sustabdyti darbai neatliekami iki jų vykdymo atnaujinimo. Darbai atnaujinami pagal rašytinį Užsakovo nurodymą, išnykus aplinkybėms, dėl kurių buvo atliktas sustabdymas. Tiekėjas privalo pradėti vykdyti darbus per 10 dienų nuo rašytiniame Užsakovo nurodyme nurodyto termino. Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo.

- Padarius sustabdymą, patikslinamas grafikas, sudarant susitarimą prie Sutarties.

- Tokio sustabdymo metu visas darbams reikalingas medžiagas Tiekėjas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos, užtikrinti žmonių saugą, saugojimo ir (ar) įrengimo vietoje ir išvengti aplinkos taršos.

- Tiekėjas, neatlikęs darbų per grafike nurodytus terminus ir Užsakovui raštu pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio baudą nuo Sutarties vertės be PVM už kiekvieną Sutarties grafike nurodytų terminų pavėluotą dieną.

- Jei apskaičiuotų baudų dydis viršija 2 (du) proc. Sutarties 3 punkte nurodytos pradinės Sutarties vertės, Užsakovas, prieš tai raštu įspėjęs Tiekėją, gali:

  - išskaičiuoti baudų sumą iš Tiekėjui mokėtinų sumų;

  - pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu;

  - nutraukti Sutartį ir pareikalauti atlyginti patirtus nuostolius.

- Tiekėjas, per Užsakovo nurodytus terminus neištaisęs trūkumų (defektų), Užsakovui pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio baudą nuo Sutarties vertės be PVM už kiekvieną pavėluotą dieną.

- Jei Tiekėjas be objektyvių priežasčių atsisako ištaisyti Užsakovo nurodytus trūkumus (defektus) tokius kaip: neveikiantys, negalintys būti naudojami atskirai elementai Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį VIII skyriuje nustatyta tvarka.

# VI  SKYRIUS

# ŠALIŲ TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

- Sudarydami šią Sutartį Užsakovas suteikia įgaliojimą Tiekėjui veikti Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 221 straipsnio ribose su visomis iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

- Šalys atsako už Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų kokybišką ir savalaikį vykdymą.

- Tiekėjas:

  - atsako už visų darbų metu, statybą, transportavimą, sandėliavimą, saugojimą, surinkimą, instaliavimą, visus su tuo susijusius mokesčius, muitus ir pan.;

  - atsako už subtiekėjų (jei tokie yra pasitelkiami) prievolių vykdymą ar netinkamą vykdymą;

  - Sutarties vykdymo metu gali pakeisti (Užsakovui pareikalavus – privalo pakeisti) subtiekėjus arba pasitelkti naujus. Apie tai Tiekėjas turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subtiekėjo pakeitimo ar pasitelkimo priežastis. Jei subtiekėjui pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikacijos reikalavimai arba reikalavimai dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo, arba Tiekėjas rėmėsi subtiekėjo pajėgumais, kad atitiktų pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus, keičiamas ar naujai pasitelkiamas subtiekėjas turi atitikti atitinkamus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, t. y. Tiekėjas privalo pateikti naujo subtiekėjo kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Naujas subtiekėjas turi turėti ne žemesnę nei pirkimo dokumentuose nurodytą (į kurią buvo atsižvelgta vertinant pasiūlymą) kvalifikaciją. Jeigu subtiekėjas neatitinka kvalifikacijos reikalavimų ar atitinka bent vieną pirkimo dokumentuose nustatytą pašalinimo pagrindą (jei taikoma), Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju. Tiekėjas privalo pateikti visus dokumentus, pagrindžiančius atitinkamo specialisto atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Užsakovas, gavęs Tiekėjo prašymą, turi atsakyti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir tik pagrįstais atvejais turi teisę nesutikti su subtiekėjo pakeitimu ar pasitelkimu.

  - Šalims sutikus dėl subtiekėjo pakeitimo ar naujo subtiekėjo pasitelkimo, Šalys raštu sudaro susitarimą dėl subtiekėjo pakeitimo ar pasitelkimo. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis. Naujas subtiekėjas gali pradėti vykdyti jam Tiekėjo pavestus įsipareigojimus pagal Sutartį ne anksčiau, nei bus pasirašytas šis susitarimas. Tiekėjas negali vienašališkai keisti ar pasitelkti naujų subtiekėjų, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo, nes tai laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir tokiu atveju Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį. Jei pakeisto ar pasitelkto naujo subtiekėjo padėtis atitinka bent vieną pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Užsakovas reikalauja, kad Tiekėjas per Užsakovo nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekėją reikalavimus atitinkančiu subtiekėju;

  - privalo užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys, reikiamos kvalifikacijos ir patirties specialistai, nurodyti prie Sutarties pridedamame sąraše. Jei Sutarties vykdymo metu būtina keisti prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą specialistą (kai susiję su pirkimo sutartyje nurodytų asmenų liga, darbo santykių su jais nutraukimu bei kitomis panašiomis aplinkybėmis), Tiekėjas apie tai privalo nedelsdamas pranešti Užsakovui ir, suderinęs su Užsakovu, pakeisti jį lygiaverčiu (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialistu. Kitu atveju laikoma esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu ir Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį.

  - Sutartyje numatytus darbus atlieka savo medžiagomis, priemonėmis, mechanizmais ir rizika, jeigu Sutartyje nenurodyta kitaip;

  - atsako už darbu metu jam suteiktų patalpų saugumą. Jeigu darbų atlikimo metu dėl Tiekėjo veiksmų bus patirta žala pastatui, jame esantiems įrenginiams ar turtui, už tai atsakingas Tiekėjas.

- Užsakovas:

  - atsako už atsiskaitymą su Tiekėju Sutarties III skyriuje nurodyta tvarka. Už kiekvieną uždelstą apmokėjimo dieną, Tiekėjui pareikalavus, moka 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo atitinkamoje sąskaitoje faktūroje nurodytos sumos;

  - bet kuriuo Sutarties galiojimo metu turi teisę tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę. Nustatęs trūkumus, nedelsdamas raštu praneša apie juos Tiekėjui;

  - turi teisę sustabdyti darbų vykdymą, jeigu Tiekėjas nukrypsta nuo nustatytų reikalavimų, ir pareikalauti pašalinti  trūkumus;

  - turi teisę tikrinti Tiekėją kaip vykdomi reikalavimai konkrečioms aplinkos apsaugos vadybos priemonėms;

  - turi teisę nepasirašyti atliktų darbų aktų ir nemokėti už nekokybiškai atliktus darbus, kol nebus pašalinti trūkumai ir ištaisytos klaidos;

  - turi teisę Sutarties vykdymo metu inicijuoti specialistų arba subtiekėjų, kurie netinkamai atlieka Sutartyje numatytas pareigas, pakeitimą, nurodydamas pakeitimo motyvus;

  - turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį Įstatymo 90 straipsnyje nustatyta tvarka ir Sutarties VIII skyriuje nustatyta tvarka.

- Vienai Sutarties Šaliai pažeidus Sutartį, nukentėjusioji Šalis turi teisę:

  - reikalauti kitos Šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

  - reikalauti atlyginti nuostolius;

  - reikalauti sumokėti Sutartyje nustatytas baudas arba pasinaudoti kita Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemone;

  - reikalauti sumažinti kainą, neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta Tiekėjo įsipareigojimų dalimi;

  - nutraukti Sutartį;

  - taikyti kitus Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

- Šalis neatsako už Sutartyje numatytų įsipareigojimų neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, jeigu tai įvyko dėl kitos Šalies kaltės. Šalių ginčai dėl Sutarties nevykdymo ar dėl netinkamo vykdymo sprendžiami derybomis, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinis teismingumas parenkamas pagal Užsakovo buveinės vietą.

# VIII  SKYRIUS

# SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Bendras visų darbų terminas numatomas 4 mėnesiai (įskaitant pratęsimus, trūkumų, defektų šalinimą) nuo Sutarties įsigaliojimo. į. Sutarčiai įsigaliojus, ji galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki Sutarties nutraukimo. Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia Šalių nuo visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo

- Sutartis pasirašoma Sutarties Šalių (jei sudaroma elektroninė Sutartis, Sutarties Šalys ją pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, jei Sutartis sudaroma pasirašant popierinį dokumentą – ją Šalys pasirašo ir patvirtina antspaudais (jeigu antspaudus privalo turėti) ir Tiekėjas per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos pateikia Užsakovui tinkamą Sutarties 31 punkte nustatytą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, galiojantį iki numatyto Sutarties galiojimo termino pabaigos. Atlikus šiuos veiksmus, Sutarties įsigaliojimo diena laikytina Sutarties pasirašymo data. Šalims nepasirašius Sutarties ir (ar) Tiekėjui per 10 dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos nepateikus Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

- Pasirašant popierinį dokumentą, Sutartis sudaroma 2 (dviem) vienodos teisinės galios egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Įstatymo 89 straipsnyje numatytus atvejus. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai rašytinį prašymą keisti Sutarties sąlygas ir dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą nesutinkanti pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą Šalis motyvuotai atsako per 10 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Kitu atveju, Šalims tarpusavyje susitarus dėl Sutarties sąlygų keitimo, šie keitimai įforminami rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu Šalių susitarimu ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

- Dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimų ir (ar) dėl atvejų, nurodytų Įstatymo 90 straipsnyje, Sutartis nutraukiama vienašališkai, pranešus apie Sutarties nutraukimą kitai Šaliai raštu prieš 14 kalendorinių dienų. Vienašališkai nutraukus Sutartį, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai su Sutarties nutraukimu susijusius nuostolius. Jeigu Tiekėjas nevykdo Sutartyje numatytų įsipareigojimų ir (ar) Užsakovas nutraukia Sutartį dėl šiame punkte nurodytų pažeidimų ar, nesant Užsakovo kaltės, Sutartį vienašališkai nutraukia Tiekėjas, tokiu atveju Užsakovas įgyja teisę į Tiekėjo pateiktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma:

  - jeigu Tiekėjas nepradeda laiku vykdyti Sutarties ir, Užsakovui pareikalavus, per jo nustatytą terminą Sutarties vykdyti nepradeda, kitaip aiškiai parodo ketinimą netęsti savo įsipareigojimų pagal Sutartį arba neatlieka darbų pagal grafiką ir tampa aišku, kad darbų įvykdyti iki atlikimo termino pabaigos neįmanoma, arba, Užsakovui rašytiniu nurodymu atnaujinus darbų vykdymą, Tiekėjas jų vykdyti nepradeda per Sutarties 30 punkte nurodytą terminą;

  - jeigu Tiekėjas per Sutartyje ar Užsakovo numatytus terminus nepašalina trūkumų (defektų);

  - jeigu Tiekėjas vienašališkai pakeičia ar pasitelkia naujus subteikėjus, apie tai neinformavęs Užsakovo ir tokio pakeitimo neįforminęs susitarimu dėl Sutarties pakeitimo;

  - jeigu Tiekėjas vienašališkai pakeičia prie Sutarties pridedamame sąraše nurodytą specialistą, kurio patirtis buvo vertinama Konkurso metu (projekto vadovą ar kūrybinės komandos vadovą) ir už ją Tiekėjas gavo papildomus balus, neinformavęs Užsakovo, arba per Sutarties 46.5 papunktyje nurodytą terminą Tiekėjas neranda kito lygiaverčio (ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties) specialisto;

  - jeigu Tiekėjas savavališkai, nesuderinęs su Užsakovu, sustabdo darbus;

  - jeigu Tiekėjui iškeliama bankroto ar restruktūrizavimo byla ar atsiranda kitų Įstatyme nustatytų pašalinimo pagrindų;

  - jeigu Tiekėjas nepateikia naujo Sutarties įvykdymo užtikrinimo, jei Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs asmuo negali vykdyti savo įsipareigojimų;

  - jeigu Užsakovas vėluoja apmokėti Tiekėjo pateiktas sąskaitas faktūras daugiau nei 90 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos;

  - kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais. Nustatydamos, ar Sutarties pažeidimas yra esminis, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsniu.

  - Sutarties galiojimo pasibaigimas neatleidžia nuo Šalių visiško Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.

# IX  SKYRIUS

# NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

- Šalys neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar jų padariniams atsirasti. Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

- Šalis turi nedelsdama, t. y. ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti kitai Šaliai raštu apie paaiškėjusias nenugalimos jėgos aplinkybes, dėl kurių Sutarties ar jos dalies įvykdymas gali tapti neįmanomas ar iš esmės pasunkėti.

- Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 (tris) mėnesius nuo pranešimo apie jas gavimo dienos, Šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti sutartį. Nė viena iš Šalių neturi teisės reikalauti iš kitos Šalies atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

# X  SKYRIUS

# INFORMACIJOS NAUDOJIMAS IR KONFIDENCIALUMAS

- Šalys laiko Sutartyje nurodytą informaciją paslaptyje ir be išankstinio rašytinio  kitos Šalies sutikimo negali atskleisti jokiam kitam asmeniui, išskyrus asmenis, Šalių paskirtus vykdyti Sutartį. Sutarties turinys tokiems asmenims atskleidžiamas tik tiek, kiek to reikia Sutarties vykdymo tikslais. Be rašytinio Užsakovo sutikimo Tiekėjas negali pasinaudoti jokiais dokumentais ar informacija, išskyrus šios Sutarties vykdymo tikslus bei kai to reikalauja Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

- Kiekviena Šalis įsipareigoja išsaugoti visos iš kitų Šalių gautos informacijos, kuri, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos įstatymus, yra įslaptinta ar sudaro komercinę paslaptį, slaptumą ir taip pat įsipareigoja nenaudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais, išskyrus Sutartyje nurodytus tikslus. Esant pagrįstoms priežastims, Šalys turi teisę reikalauti, kad Šalies personalas, dalyvaujantis Sutarties vykdyme, pasirašytų atskirą konfidencialumo pasižadėjimą. Šalys privalo užtikrinti, kad visi jų darbuotojai laikytųsi šio punkto reikalavimų.

- Valstybės, tarnybos ar komercinės paslapties neatskleidimo įsipareigojimas netaikomas viešai ar kitokiu būdu paskelbtai informacijai arba informacijai, kurią kita Šalis yra teisėtai gavusi ne iš kitos Sutarties Šalies, taip pat informacijai, kuri yra vieša pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Taip pat šis įsipareigojimas yra netaikomas, kai Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informacijos apie pirkimą (taip pat Sutartį) pareikalauja teisėsaugos, kontrolės ir kitos institucijos.

- Neperžengdama savo atsakomybės, kiekviena Šalis privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių valstybės, tarnybos ar komercines paslaptis bei duomenų apsaugą.

XI  SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

- Vykdydamos Sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

- Iškilusius nesutarimus Šalys sprendžia tarpusavio susitarimu, o nepavykus  susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Apie juridinio asmens adreso, rekvizitų pasikeitimą Šalys turi pranešti viena kitai per 3 darbo dienas nuo pasikeitimo dienos. Šalis, nevykdanti šio įsipareigojimo, negali reikšti pretenzijų, jog negavo pranešimų, siųstų paskutiniu jos nurodytu adresu.

- Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną abiem Šalims.

- Šalių atsakingi asmenys:

  - Užsakovo:
Statybos valdytojas  Gintautas Kovzonas, tel. +370 615 12492, el. p. Gintautas.kovzonas@zoosodas.lt

  - Tiekėjo:
Pareigos    Vardas Pavardė, tel. ......................., el.p. ................................................

- Prie Sutarties pridedami dokumentai (priedai) yra neatskiriamos Sutarties dalys.

SUTARTIES PRIEDAI:

- Techninė specifikacija, 4 lapai;

- Sutarties įvykdymo užtikrinimas Nr. ,  lapų;

- Tiekėjo pasiūlymas, 3 lapai;

- Statybos darbų grafikas,  lapų;

- Darbų kiekių žiniaraštis, 3 lapai.

ŠALIŲ ADRESAI, KITI REKVIZITAI IR PARAŠAI

| UŽSAKOVAS | TIEKĖJAS |
| --- | --- |
| BĮ Lietuvos zoologijos sodas | MB „Bioksa“ |
| Įmonės kodas 191716918, Ne PVM mokėtojas Adresas: Radvilėnų pl. 21, Kaunas, Tel.: +370 682 11810 El. paštas: info@zoosodas.lt A/s LT304010042502311267 Direktorė Gintarė Stankevičė | Įmonės kodas 305003416 , PVM mokėtojo kodas LT100012664417, Adresas: Taikos pr. 145A, Kaunas, Tel.: +370 671 95546 El. paštas: info@yaquatec.com A/s LT457044060008300742 (SEB Bankas) Direktorė Sandra Juodelienė |
| __________________ data____________ (parašas) A.V. | __________________ data______________ (parašas) A.V. |