PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

PRIE 2023 M. SAUSIO 3 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-3

2023 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir RUAB „Šiaulių plentas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2023 m. sausio 3 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-3 4.1 ir 5.1 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį susitarimą dėl II etapo darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

- Rangovas įsipareigoja:

  - Atlikti II etapo „Aukštabalio gatvės nuo Tilžės g. iki Išradėjų g. sutvarkymo/įrengimo techninis darbo projektas“ Nr. 6624-01-TDP darbus (nurodytus Sutarties 1 priede) per 11 mėnesius (8 mėnesiai rangos darbams, 3 mėnesiai kadastrinių matavimų bylų ir jų kompiuterinių laikmenų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas, statybos užbaigimo dokumentų parengimas ir pateikimas į Infostatybą, teisinė registracija) nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

  - Per penkias darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Sutarties šalis) pateikti atliekamų darbų kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Susitarimo 1 priedas) ir suderinti su Užsakovu.

- Bendra. atliekamų Darbų vertė 1.757.935,56 Eur be PVM (vienas milijonas septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai trisdešimt penki eurai, 56 ct).

- Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis 2023 m. sausio 3 d. sutarties Nr. SŽ-3 9.4 punkto nuostatomis.

- Susitarimas yra neatsiejama 2023 m. sausio 3 d. sutarties Nr. SŽ-3 dalis.

- Susitarimo priedas (Darbų vykdymo grafikas) yra neatskiriama Susitarimo dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Kodas 188771865 Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai A. s. Nr. LT 30 7300 0100 9374 1771 Swedbankas, b. k. 73000 tel. (8 41) 383 409 faksas (8 41) 52 41 09 elektroninis paštas: info@siauliai.lt | RANGOVAS RUAB „Šiaulių plentas“ Įm. kodas 244693070 Išradėjų g. 11, LT-78149 Šiauliai PVM kodas LT446930716 A.s. LT81 7180 0000 0146 7407 Šiaulių bankas AB banko kodas 71800 Tel. 370 41 540601 El. p. info@splentas.lt |  |
| --- | --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Arvydas Janulis Generalinis direktorius Parašas ..................................................... |  |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys