2023-07-28 SUTARTIES (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2023-1053)

ATITAISYMAS

2023 m. rugsėjo ___ d.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir UAB „Milsta“, atstovaujama (gen.) direktoriaus Ričiardo Plėšikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, kartu vadinami – Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, atsižvelgiant į tai, kad sudarant 2023 m. liepos 28 d. sutartį (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.13-2023-1053) toliau – Sutartis, įsivėlė techninė klaida, susitaria:

- Atitaisyti Sutarties Priedo Nr. 1 (Techninė specifikacija – užduotis) 8 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8 Studijų procesas VILNIUS TECH prasideda 2023 m. rugsėjo 1 d. Restauruojamo granitinio tinko, restauruojamo mūro, restauravimo, poliravimo darbai TS priede (darbo zonos) pažymėti zonomis Q ir W privalo būti atlikti iki 2023 m. rugsėjo 28 dienos.“

- Šis atitaisymas yra neatskiriama sutarties dalis.

- Kiti sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis sutarties atitaisymas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 11, Vilnius Įmonės kodas 111950243 PVM kodas LT119502413 A/s LT 327300010002459012 AB Bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 Tel. 8 5 274 5030 El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | VYKDYTOJAS UAB „Milsta“ Statybininkų g. 4B, Jurbarkas, LT-74111 Įmonės kodas 302301329 PVM mok. kodas LT100004571319 A/s LT827300010152768051 AB Bankas Swedbank Banko kodas 112029651 Tel. +37069086666 El. paštas.: info@milsta.lt Direktorius Ričiardas Plėšikaitis |
| --- | --- |