# SUSITARIMAS NR. 1

PRIE DALIES VILNIUS TECH PATALPŲ ADRESU SAULĖTEKIO G. 11, VILNIUJE (UNIK. NR. 1097-1010-2057; 1097-1010-2046) PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

# PIRKIMO SUTARTIES (VILNIUS TECH REG. NR. 10.13-2023-1053)

Vilniaus Gedimino technikos universitetas, atstovaujamas rektoriaus Romualdo Kliuko, veikiančio pagal universiteto statutą, toliau vadinamas Užsakovu arba VILNIUS TECH, ir UAB „Milsta“, atstovaujama (gen.) direktoriaus Pauliaus Plėšikaičio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Vykdytoju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą Nr. 1 (toliau – „Susitarimas“).

Šalys, atsižvelgdamos į UAB „Milsta“ 2023-12-15 rašte (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5-14680) išdėstytas aplinkybes, bei vadovaujantis Sutarties 3.1. p., susitaria dėl toliau išvardintų sąlygų:

- Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, t.y. iki 2024 m. vasario 9 d.

- Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti be pakeitimų.

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

PRIDEDAMA:

- Priedas Nr. 1 – 2023 m. gruodžio 15 d. UAB „Milsta“ raštas (VILNIUS TECH reg. Nr. 10.6-70-8.5 E-14680);

- Priedas Nr. 2 – Darbų atlikimo grafikas.

| UŽSAKOVAS Vilniaus Gedimino technikos universitetas Saulėtekio al. 11, Vilnius Įmonės kodas 111950243 PVM kodas LT119502413 A/s LT 327300010002459012 AB Bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 Tel. +370 5 2745030 El. paštas.: vilniustech@vilniustech.lt Rektorius Romualdas Kliukas | VYKDYTOJAS UAB „Milsta“ Statybininkų g. 4B, Jurbarkas LT-74111 Įmonės kodas 302301329 PVM mok. kodas LT100004571319 A/s LT827300010152768051 AB Bankas Swedbank Banko kodas 73000 Tel. +370 690 86666 El. paštas.: info@milsta.lt Direktorius Paulius Plėšikaitis |
| --- | --- |

Priedas Nr. 1