PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4

PRIE 2022 M. SPALIO 11 D. NR. SŽ-1517 RANGOS SUTARTIES

2023 m. rugpjūčio       d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio ir 2022 m. rugsėjo 12 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 2022/09/12-1 pagrindu veikiantys Stasio Pakarklio įmonė ir UAB „Kaslita", atstovaujami Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2022 m. spalio 11 d. rangos sutarties Nr. SŽ-1517 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis bei atsižvelgdami į 2023-08-22 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-159) nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Aerouosto gatvės., tarp Dubijos g. ir Lakūnų g.3 ir Lakūnų gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto/rekonstravimo darbus, atsiradus nevykdomiems ir papildomiems darbams, nurodytiems 2023-08-22 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-159), padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 2.614,29 Eur (du tūkstančiai šeši šimtai keturiolika eurų, 29 ct.) be PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 2.087.604,65 (du milijonai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai keturi eurai, 65 ct.) be PVM.

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų nevykdomų ir papildomų darbų, darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2023-08-22 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 (registracijos Nr. VKIF-159)  bei jo priedai yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145590161 PVM mokėtojo kodas LT 457446314 A.s. LT94 4010 0442 0102 4167 Luminor Bank AB b.k. 40100 Tel. (8 41) 500 781 Faksas (8 41) 500 782 El. paštas: info@spi.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Donatas Mickus Direktorius Parašas ................................................. |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys