SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2022-04-01 RANGOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. AS-559

(PIRKIMO NR. 583810)

2023 m. kovo          d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Inkomsta & Co”, juridinio asmens kodas - 302545454, kurio registruota buveinė yra Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Petro Černecko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. balandžio 1 d. sudarė rangos darbų pirkimo sutartį Nr. AS-559 „Klaipėdos rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) dangos rekonstravimo, kapitalinio, paprastojo remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

- Rangovas 2023 m. vasario 28 d. raštu Nr. 28/2023 (reg. Nr. ST.1-73)  informavo Užsakovą, kad pradėtiems darbams užbaigti Liepų g. (KL8741) Gindulių ir Klemiškės I km. Klaipėdos raj. sav. pagal paprastąjį darbų aprašą nepakanka Sutartyje numatytų lėšų. Rangovas pateikė pasiūlymą darbų užbaigimui skirti papildomą finansavimą pagal pirkimui Nr. 583810 pateiktus darbų įkainius.

Pradėtų darbų užbaigimui Liepų g. (KL8741) Gindulių ir Klemiškės I km. Klaipėdos raj. sav. ir tinkamam sutartinių įsipareigojimų įvykdymui papildomai reikia 254427,43 (du šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt septyni  eurai  43 centai) eurai su PVM.

vadovaudamosi:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 dalies 2 punktu;

- 2021 m. balandžio 1 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-559 14.1 punkto nuostatomis;

- 2023 m. kovo 14 d. darbo grupės posėdžio protokolu Nr. ...

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Pakeisti Sutarties 5.1 punktą „Pradinės sutarties vertė yra 1 683 325,50 EUR be PVM. Sutarties (priimta) kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 2 036 823,85 EUR su PVM“ ir jį išdėstyti taip:

„5.1. Pradinės sutarties vertė yra 1 893 596,10 EUR be PVM. Sutarties (priimta) kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu yra 2 291 251,28 EUR su PVM.“

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.

- Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. balandžio 1 d. rangos darbų pirkimo sutartyje Nr. AS-559.

- Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai:

  - 2023 m. vasario 28 d. raštas Nr. 28/2023 (reg. Nr. ST.1-73)  UAB „Inkomsta & Co“ kopija, 1 egz., 2 lapai;

  - Lokalinė sąmata objekto užbaigimo darbams  1 egz., 1 lapas;

  - Darbo grupės sudarytos 2023-03-10 Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu Nr. AV-651 posėdžio įvykusio 2023-03-14 protokolas Nr. A6-157 1 egz. 19 lapų.

Užsakovo vardu                                                                  Rangovo vardu

| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g.2, LT-96130 Gargždai Kodas 188773688 A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 AB Luminor bankas Banko kodas 40100 PVM kodas: nėra PVM mokėtoja Tel. (8 46) 47 20 21 Faksas (8 46) 47 20 05 El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt |  | UAB „Inkomsta & Co” Akmenų g. 10, LT-92347 Klaipėda Įmonės kodas 302545454 PVM mokėtojo kodas: LT100005809519 A.s. LT76 7180 5000 2746 7837 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71800 Tel./faksas: 8 (46) 481335 El.p. company@inkomsta.lt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius |  | Direktorius |  |
| ______________________ (Parašas) |  | ______________________ (Parašas) |  |