Susitarimas

prie 2023 m. liepos 20 d. darbų rangos sutarties

Nr. 22-1810

2023 m.                 d. Nr.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos,  veikiančio (-ios) pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtinus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ (toliau  Užsakovas),

MB Ederas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304896594, kurios registruota buveinė yra Giesmių g. 1-2, Platiniškės, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama Direktoriaus Ernesto Kuzerio, veikiančio (-ios) pagal bendrovės nuostatus (toliau  Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią sutartį (toliau - Sutartis), kurioje susitariame:

Preambulė:

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 4.4.1. punkte numatytos aplinkybės, dėl kurių gali būti stabdomi darbai, yra: papildomos projektavimo paslaugos, be kurių negalima užbaigti Sutarties;

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovas 2023 m. rugpjūčio 28 d. raštu Nr. 230828-1 informavo, kad dėl atsiradusių papildomų projektavimo darbų (adresu Basanavičiaus g. 1A, Panevėžio m., Smėlynės g. 25, Panevėžio m.,), negalima užbaigti sutarties, ir paprašė sustabdyti sutartį, iki kol bus atlikti projektavimo darbai bei bus išduotas leidimas atlikti žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbus;

Todėl, Šalys sudarė šį Susitarimą ir susitarė:

- Sustabdyti darbų atlikimą, iki kol bus atlikti projektavimo darbai bei bus išduotas leidimas atlikti žemės kasinėjimo bei atitvėrimo darbus.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

- Visos kitos Sutarties sąlygos ta dalimi, kuria jos neprieštarauja šiam susitarimui, lieka galioti nepakitusios.

- Šis Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi ir pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Šalių rekvizitai:

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Laisvės a. 20 LT-35200, Panevėžys Kodas 288724610 Sąskaita: LT70 7300 0100 9139 8016 Tel.: (8 45) 501350 El. paštas: administracija@panevezys.lt | Rangovas MB „EdEras“ Kodas 304896594 PVM mokėtojo kodas LT100011860310 Giesmių g. 1-2, Platiniškės, LT-14167 Vilniaus r. Tel. +37064148157 El. paštas info@ederas.lt A.s. Nr. LT45 7300 0101 5619 8928 Swedbank AB Banko kodas 73000 |  |
| --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna ___________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. | Direktorius Ernestas Kuzeris _______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. |