REMONTO DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS
2023 m.                                           Nr. 
Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba, a​tsto​vau​ja​ma direktoriaus Roberto Sitavičiaus, vei​kian​čio pa​gal įstaigos nuostatus, (to​liau – Užsakovas), ir Meistro Vizija MB, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Kriaučiūno (toliau – Vykdytojas), su​da​rė šią darbų atlikimo su​tar​tį (toliau vadinama Sutartimi):

1. Sutarties objektas. 
Vykdytojas, rem​da​masis šia Sutartimi, atlieka Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos Viduklės ugniagesių komandos garažo remonto ir aplinkos tvarkymo darbus pagal pridedamą atliekamų darbų sąmatą.
2. Šalių teisės ir pareigos.
2.1. Vykdytojas 1 punk​te pa​mi​nė​tus dar​bus pra​de​da 2023 m. rugsėjo 11 d.  ir įsiparei​go​ja juos at​lik​ti sa​vo darbo įrankiais ir mechanizmais iki 2023 m. lapkričio 30 d. Šis terminas gali būti pratęsiamas vieną kartą 1 mėnesiui.
2.2. Darbų atlikimo kaina – 15000,00 Eur (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct) su PVM.
2.3. Vykdytojo darbų kokybė turi atitikti įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus.  

2.4. Vykdytojui at​li​kus dar​bus, Už​sa​ko​vas juos pri​ima (įver​ti​na at​lik​tų dar​bų koky​bę) ir, jei ne​tu​ri pa​sta​bų, su​da​ro dar​bų pri​ėmi​mo – per​da​vi​mo ak​tą, pa​tvir​ti​nan​tį, kad Vykdytojas įvyk​dė vi​sus  įsi​pa​rei​go​ji​mus.  

2.5. Užsakovas, nustatęs darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus  po darbų priėmimo – perdavimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant darbus (paslėpti trūkumai), taip pat jei jie buvo Vykdytojo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Vykdytojui.
2.6. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis. Vykdytojas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalų ištaisymų darbus. Vykdytojas privalo darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Vykdytojo įsipareigojimo neįvykdymu.
2.7. Atliekant darbus, atsiradus aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti, papildomi darbai, be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo, neįrašyti į sudarytą pirkimo sutartį, Užsakovo bus perkami papildomai.
2.8. Jeigu Vykdytojas, vykdydamas darbus, susiduria su sąlygomis, kurių jis iki Sutarties pasirašymo pagrįstai negalėjo numatyti, tai apie tai privalo nedelsdamas – ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas – pranešti Užsakovui, detaliai nurodydamas aplinkybes.
3. Atsiskaitymo sąlygos.
3.1. Apmokėjimas vykdomas dalimis po atitinkamo pri​ėmi​mo – per​da​vi​mo akto pasirašymo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Galutinis apmokėjimas yra vykdomas po galutinio darbų pri​ėmi​mo – per​da​vi​mo akto pasirašymo ir atitinkamo garantinio rašto pateikimo per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.
3.2. Jei Užsakovas negauna mokėjimo (apmokėjimo terminas 30 kalendorinių dienų), tai jis turi teisę į delspinigius. Delspinigių dėl vėluojančio apmokėjimo dydis – 0,02 proc. nuo laiku neapmokėtos sumos per dieną. Apmokėjimo terminas Užsakovui skaičiuojamas nuo pateiktų mokėjimo dokumentų patvirtinimo.

3.3. Darbų kainos Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiamos.
4. Ne​pa​pras​to​sios ap​lin​ky​bės.
4.1. Ša​lys ne​at​sa​ko už vi​siš​ką ar da​li​nį sa​vo įsi​pa​rei​go​ji​mų pa​gal šią su​tar​tį nevykdy​mą, jei tai įvyks​ta dėl ne​nu​ga​li​mos jė​gos ap​lin​ky​bių. Ša​lys ne​nu​ga​li​mos jė​gos (for​ce ma​jeu​re) ap​lin​ky​bes su​pran​ta taip, kaip nu​sta​to LR civilinis kodeksas.

4.2. Su​tar​ties Ša​lis, ku​ri dėl nu​ro​dy​tų ap​lin​ky​bių ne​ga​li įvyk​dy​ti pri​si​im​tų įsipareigo​jimų, pri​va​lo ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo raštu apie tai in​for​muo​ti ki​tą Su​tar​ties Ša​lį. Pa​vė​luotas ar ne​tin​ka​mas ki​tos Ša​lies infor​ma​vi​mas ar in​for​ma​ci​jos ne​pa​tei​ki​mas at​ima iš jos teisę rem​tis iš​var​dy​to​mis ap​lin​ky​bė​mis kaip pa​grin​du, at​lei​džian​čiu nuo at​sa​ko​mybės dėl ne​ ​lai​ku (ar ne​tin​ka​mo) pri​si​im​tų įsipareigojimų vyk​dy​mo ar ne​vykdymo.

4.3. Su​tar​tis ga​li bū​ti kei​čia​ma ša​lių su​si​ta​ri​mu, pa​kei​ti​mą įfor​mi​nant raš​tu bei patvir​ti​nant pa​ra​šais su​si​ta​ri​mo tik​ru​mą. 
5. Bai​gia​mo​sios nuo​sta​tos.
5.1. Ša​lys įsi​pa​rei​go​ja tar​pu​sa​vio san​ty​kiuo​se lai​ky​tis kon​fi​den​cia​lu​mo: ne​at​skleis​ti raštu, žodžiu ar ki​to​kiu pa​vi​dalu tre​tie​siems as​me​nims jo​kios ko​mer​ci​nės, da​ly​kinės, finansinės in​for​ma​ci​jos, su ku​ria bu​vo su​pa​žin​din​tos ben​dra​dar​biau​damos šios Su​tar​ties pa​grindu.

5.2. Su​tar​tis įsi​ga​lio​ja nuo pa​si​ra​šy​mo mo​men​to ir ga​lio​ja iki ga​lu​ti​nio tar​pu​sa​vio atsiskai​ty​mo.

5.3. Bet ko​kie Su​tar​ties pa​kei​ti​mai ar pa​pil​dy​mai ga​lio​ja su​da​ry​ti tik raš​tu, pasirašius abie​jų Ša​lių įga​lio​tiems at​sto​vams. Žo​di​nės iš​ly​gos ne​tu​ri ju​ri​di​nės ga​lios.

5.4. Jei ku​ri nors šios Su​tar​ties da​lis tam​pa ne​ga​lio​jan​ti ar​ba anu​liuo​ja​ma, li​ku​sios sutarties da​lys lie​ka ga​lio​ti.

5.5. Visi pranešimai ir kitas Šalių susirašinėjimas pagal Sutartį įteikiamas Sutarties Šaliai pasirašytinai arba siunčiant paštu, jei Sutartyje nenurodyta kitaip. Laikoma, kad paštu išsiųstas dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po tos dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas įteiktas pašto paslaugas teikiančiai įmonei.   

5.6. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

5.7. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

6. Šalių rekvizitai ir parašai:

	Užsakovas 
	Vykdytojas

	Raseinių priešgaisrinės saugos tarnyba
	Meistro vizija, MB

	Maironio g. 5-3, Raseiniai
	Lyros g. 22-72, Šiauliai

	Tel. +370 428 53 821
	Į. k. 305548808

	Į. k. 172776857
	Tel. +370 671 82 602

	A.s. LT 54 4010 0414 0002 0101
	A.s. LT 96 7300 0101 6239 3885

	LUMINOR/DNB Bank AS
	AB Swedbank

	
	

	
	

	
	

	_____________________________ A.V.

Parašas

(pareigos, vardas, pavardė)

	______________________________A.V
Parašas

(pareigos, vardas, pavardė)



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


2

