SUSITARIMAS

DĖL 2022 M. rugpjūčio 31 D. PROJEKTO „KAUNO GATVĖS, VILKIJOS M., VILKIJOS SEN., KAUNO R. SAV., KAPITALINIS REMONTAS“ rangos darbų sutartis NR. S-1113 RaNGOS DARBŲ SUSTABDYMO

2023 m.                 d.  Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188756386, adresas Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, veikiančio pagal Kauno rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“) ir UAB „Vigatas“, juridinio asmens kodas 180225992, adresas Dubysos g. 40, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav., Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Arvydo Lukmino, veikiančio pagal bendrovės įstatus, veikianti jungtinėje veikloje kartu su UAB „Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai, Lietuvos Respublika, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – „Rangovas“), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties bendrosios dalies (BD) 6.7 punktu, sudaro šį susitarimą dėl 2022 m. rugpjūčio 31 d. projekto „Kauno gatvės Vilkijos m., Vilkijos sen., Kauno r. sav. kapitalinis remontas“ rangos darbų sutarties Nr. S-1113 (toliau – Sutartis) Darbų vykdymo sustabdymo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- Dėl trūkstamo finansavimo sustabdyti visų Darbų vykdymą nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos iki 2024 m. balandžio 1 d.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

| Užsakovas: Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 A.s. LT914010042503135057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. 8 37 30 55 02 El. p. info@krs.lt Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius.; Rangovas: UAB „Vigatas“ Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. Įmonės kodas 180225992 PVM kodas LT802259917 A.s. LT207300010092003517 Tel. +370 614 56119, +370 686 51507 El. paštas info@vigatas.lt Direktorius Oleg Barkovskij. |  |
| --- | --- |