SUSITARIMAS DĖL MIGRAVIMO Į VALSTYBĖS IT PASLAUGŲ DEPARTAMENTO KONSOLIDUOTĄ IRT INFRASTRUKTŪRĄ IR KITŲ SUSIJUSIŲ PASLAUGŲ

PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 6F-45(2022) PAKEITIMO

2023 m. rugpjūčio mėn. __ d. Nr. ______

Vilnius

UAB ATEA, juridinio asmens kodas 122588443, kurio registracijos buveinės J. Rutkausko g. 6, Vilnius LT-05132, (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Raimundo Puskunigio, veikiančio pagal įmonės įstatus

ir

Informacinės visuomenės plėtros komitetas, juridinio asmens kodas 188772433, kurio registracijos buveinės adresas Konstitucijos pr. 15-89, 09319, Vilnius, (toliau – Klientas) atstovaujamas Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjo, atliekančio direktoriaus funkcijas, Armino Rakausko, veikiančio pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymą Nr. 12-92 „Dėl Gintauto Mežečio atleidimo iš pareigų“,

toliau Tiekėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir  2022 m. birželio 29 d. Migravimo į valstybės IT paslaugų departamento konsoliduotą IRT infrastruktūrą ir kitų susijusių paslaugų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 6F-45(2022) (toliau – Sutartis) 14.2 papunkčiu bei  atsižvelgdami į tai, kad dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių – vadovaujantis Nacionalinio kibernetinio saugumo centro išplatintomis rekomendacijomis dėl Vilniuje vykusio aukščiausio lygio NATO viršūnių susitikimo valstybės institucijos 2023 m. birželio – liepos mėnesiais negalėjo atlikti jokių pakeitimų jų valdomoje/tvarkomoje informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūroje, dėl ko priverstinai teko sustabdyti ir visus migravimo į valstybės informacinių technologijų paslaugų departamento konsoliduotą informacinių ir ryšių technologijų infrastruktūrą darbus, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitariama:

- Pratęsti Sutarties 2.3 papunktyje nurodytą paslaugų suteikimo terminą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui, numatant, kad visi Tiekėjo įsipareigojimai pagal Sutartį turi būti įvykdyti ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

- Šis susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis susitarimas įsigalioja nuo susitarimo pasirašymo dienos.

| # TieKĖJAS UAB ATEA Adresas: J. Rutkausko g.6, Vilnius LT-05132 Juridinio asmens kodas 122588443 PVM mokėtojo kodas LT225884413 Banko sąskaitos Nr. LT032140030001327814 Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. +370 5 239 7830 El. p. info@atea.lt Direktorius Raimundas Puskunigis ______________ (parašas) | # KLIENTAS Informacinės visuomenės plėtros komitetas Adresas: Konstitucijos pr. 15-89, Vilnius Juridinio asmens kodas 188772433 PVM mokėtojo kodas nėra Banko sąskaitos Nr. LT607044060008239750 Bankas AB SEB bankas Banko kodas 70440 Tel. +370 685 83595 El. p. info@ivpk.lt Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas Arminas Rakauskas _____________ (parašas) |
| --- | --- |