PRIEDAS NR. 14

SUSITARIMO FORMA

(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2023-07-20 | Susitarimo Nr. | Nr.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | ROŽIŲ G. ŽEIMIŲ SEN., JONAVOS R. KAPITALINIS REMONTAS |  |  |
| Sutarties data | 2023-03-24 | Sutarties Nr. | 1T-82 |
| Užsakovas | Jonavos rajono savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „MELINGOS“ KELIAI |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | sutarties 1.1.2; 5.7.3.; 5.7.2; 15.8.3; 5.6.5 ir 25 punktais |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Vadovaujantis 15.8.3. punkto nuostatomis nustatėme papildomų ir nevykdomų darbų kiekius, nevykdomų darbų suma – 3 817,66 Eur (trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniolika eurų 66 centai) be PVM, 4 619,37 Eur ( keturi tūkstančiai šeši šimtai devyniolika eurų 37 centai) su PVM, papildomų darbų suma 22 448,63 ( dvidešimt du tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 63 ct.) be PVM, 27 162,84 (dvidešimt septyni tūkstančiai vienas šintas šešiasdešimt du eurai, 84 ct.) su PVM. - Atsižvelgiant į tai, šalys susitarė pakeisti statybos rangos sutarties specialiųjų sąlygų 7.1 ir 7.2 punktus išdėstant juos taip: 7.1 p. Pradinė sutarties vertė EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 290 629,99 (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 99 ct.) 7.2. p. Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.) 240 190,08 (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 8 ct.). - Pakeisti Statybos rangos sutarties specialių jų sąlygų 10.1 punktą ir išdėstyti jį taip: Visų Darbų atlikimo galutinis terminas (1.1.12 p.) 5 mėnesiai ir 22 k. d. - Visi kiti sutarties punktai lieka galioti. - Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Rangos sutarties Nr. 1T-82 dalis. - Šis susitarimas sudarytas lietuvių kalba – du originalūs egzemplioriai. Originalūs egzemplioriai turi vienodą juridinę galią. Kiekvienai šaliai yra skiriama po vieną abiejų susitarimo šalių pasirašytą egzempliorių. - Juridinių šalių adresai: |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 7.2. p. Pradinės sutarties vertė 240 190,08 EUR, be PVM (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių vienas šimtas devyniasdešimt eurų, 8 ct.). 7.1. p. Pradinės sutarties vertė 290 629,99 EUR, su PVM (du šimtai devyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt devyni eurai 99 ct.) |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 2023 m. rugsėjo 15 d. |  |  |
| Susitarimo priedai: | Apžiūros aktas Nr. 1, papildomų ir nevykdomų darbų sąmatos |  |  |

Šalių atstovų parašai:

| UŽSAKOVAS Jonavos rajono savivaldybės administracija Žeimių g. 13, LT-55158 Jonava Įstaigos kodas 188769070 AB Luminor bankas Banko kodas 40100 a.s. LT764010043900040087 Tel.: (8 349) 61394 El.paštas administracija@jonava.lt | RANGOVAS UAB “MELINGOS” KELIAI Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai Įstaigos kodas 167600971 AB Swedbank bankas Banko kodas 73000 a.s. LT497300010002550856 Tel.: (8 383) 51254 El.paštas info@melingoskeliai.lt |
| --- | --- |
| Administracijos direktorius Valdas Majauskas Parašas ................................................... Data..................................................... A.V. | Direktorius Gediminas Pranskūnas Parašas........................................ Data............................................ A.V. |