TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

STATINIO PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Nacionalinė teismų administracija (toliau – Administracija arba Perkančioji organizacija), įgyvendindama:

- „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto“;

- „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto“

projektus (aprašus), perka Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugas.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti atliekamos: „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto“, „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto“ projektams (aprašams) laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

Paslaugų tikslas yra suteikti Perkančiajai organizacijai profesionalias projekto vykdymo priežiūros paslaugas, vykdyti STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ numatytas statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų pareigas, kad būtų sėkmingai įgyvendintas projektas pagal numatytas apimtis ir terminus bei užtikrinti, kad vykdomi ir atlikti darbai atitiktų Perkančiosios organizacijos poreikius, atitinkamų įstatymų, normatyvinių statybos techninių dokumentų bei kitų teisės aktų reikalavimus.

Paslaugų teikėjas privalo vadovautis projekto technine dokumentacija, teisės aktais. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti ir įsigalioję teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

Paslaugų teikėjas privalo vykdyti statinio projekto vykdymo paslaugas, į kurias turi įeiti statinio projekto vykdymo priežiūra, vykdoma pagal šią techninę specifikaciją ir STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“.

Šioje techninėje specifikacijoje aprašomos paslaugų teikėjo paslaugos, kurios turi būti vykdomos pagal paslaugų sutartį.

Pirkimas yra žaliasis pirkimas ir perkamoms paslaugoms yra taikomi aplinkos apsaugos kriterijai išvardinti šios Techninės specifikacijos 5 punkte.

Preliminari objekto rangos darbų trukmė:

„Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastasis remontas“, preliminari rangos darbų trukmė – 9 mėn.;

„Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastasis remontas“, preliminari rangos darbų trukmė – 9 mėn.

Paslaugų tiekėjui priskiriamos šios užduotys:

- Paruošiamieji veiksmai.

  - Paslaugų teikėjas privalo paskirti įsakymu statinio projekto vykdymo priežiūros vadovą, turintį kvalifikacijos atestatą suteikiantį jam teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo funkcijas. Statiniai: negyvenamieji.

  - Paslaugų teikėjas privalo paskirti įsakymu statinio projekto dalių projekto vykdymo priežiūros vadovus, turinčius kvalifikacijos atestatus suteikiančius jiems teisę vykdyti ypatingo statinio projekto dalies vadovo funkcijas. Statiniai: negyvenamieji.

Projekto dalys:

architektūros;

vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo;

elektrotechnikos;

elektroninių ryšių (telekomunikacijų);

apsauginės signalizacijos;

gaisro aptikimo ir signalizavimo.

  - Paskirtų statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalių vykdymo priežiūros vadovų vardai, pavardės ir dokumentų, suteikiančių teisę eiti sutartyje nurodytas pareigas, išdavimo, galiojimo datos ir numeriai įrašomi statybos darbų žurnale.

- Paslaugų teikėjo pareigos:

  - lankytis statybvietėje, stebėti remonto eigą ir spręsti su šio projekto įgyvendinimu susijusius klausimus;

  - tikrinti, kad visą laiką objektas būtų remontuojamas vadovaujantis patvirtintu projektu;

  - nustačius, kad objekto remontas vykdomas nesilaikant projektinių sprendimų, nedelsiant informuoti Perkančiąją organizaciją;

  - organizuoti pastebėtų projekto klaidų taisymą;

  - kontroliuoti, kad priimti projekto pakeitimai esant būtinumui būtų suderinti nustatyta tvarka;

  - surašyti į statybos darbų žurnalą atliktų darbų neatitikimus remonto projektui, taip pat teikti nurodymus bei reikalavimus, reikalingus šiems neatitikimams ištaisyti;

  - stebėti statybos darbų eigą ir kokybę, teikti savo siūlymus pastebėtiems trūkumams šalinti;

  - reikalauti iš rangovo sustabdyti statinio remontą, įrašant šį reikalavimą į statybos darbų žurnalą;

  - tikrinti, ar surašyti paslėptų statybos konstrukcijų ir paslėptų statybos darbų priėmimo, statinio inžinerinių sistemų, technologinių inžinerinių sistemų išbandymo aktai;

  - drausti naudoti statybos produktus ir įrenginius, jei jie neatitinka statinio projekto dalies techninių specifikacijų, normatyvinių statybos techninių ir normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų, ir apie tai įrašyti į statybos darbų žurnalą;

  - atlikti statinio projekto dalies sprendinių pakeitimus;

  - dalyvauti komisijoje priduodant objektą Perkančiajai organizacijai.

  - saugoti informaciją ir duomenis apie Perkančiąją organizaciją, kuriuos tiesiogiai ir netiesiogiai Paslaugų teikėjas sužino teikdamas paslaugą.

- Paslaugų teikėjas turi teisę:

  - patekti į statybvietę ir patikrinti, kaip įgyvendinami statinio projekto sprendiniai;

  - reikalauti, kad statinio statybos vadovas pateiktų atliktų statybos darbų, panaudotų statybos produktų ir įrenginių atitiktį patvirtinančius dokumentus, informaciją raštu apie šių produktų ir įrenginių paskirtį ir naudojimo ypatybes; įrašyti į statybos darbų žurnalą reikalavimus ir nurodymus dėl pastebėtų statybos produktų, įrenginių atitikties ir tinkamumo naudoti reikalavimų pažeidimų pašalinimo;

  - kreiptis į viešojo administravimo subjektą, atliekantį statybos valstybinę priežiūrą, jei nevykdomi jo teisėti reikalavimai ir pažeidžiami statytojo (Perkančiosios organizacijos) ir trečiųjų asmenų interesai.

- Paslaugų teikėjas atsako:

  - už savo pateikiamų reikalavimų ir nurodymų pagrįstumą;

  - už savalaikį ir kokybišką reglamentu STR 1.06.01:2016 nustatytų ir Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų vykdymą;

  - už baigto projekto vykdymo priežiūros įforminimą projekto vykdymo priežiūros aktais, išvadomis ir rekomendacijomis.

- Kiti reikalavimai ir sąlygos:

  - Perkančioji organizacija paslaugų vykdymo laikotarpiu Paslaugų teikėjui nesuteiks patalpų bei darbo priemonių.

  - Paslaugų teikėjas turi sutarties vykdymo metu rengiamus dokumentus rengti elektronine forma ir teikti tik elektroniniu formatu, dokumentus pasirašyti elektroniniu būdu, kad tiekiant paslaugas būtų neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai. Jei to neįmanoma padaryti, naudojamas popierius turi atitikti keliamus reikalavimus:

    - Popierius ir jo gaminiai:

      - gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

      - gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

  - Sutarties vykdymo metu Perkančioji organizacija turi teisę prašyti atitiktį reikalavimams įrodančių dokumentų:

    - pakuotės aprašymas, gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, arba kiti lygiaverčiai įrodymai;

    - nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams.

    - kiti lygiaverčiai aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemonių įrodymai gali būti tiekėjo taikomų aplinkos apsaugos vadybos priemonių aprašymas, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

      - apibrėžta įmonės ar įstaigos vadovybės patvirtinta aplinkos apsaugos politika ir atitiktis aplinkos apsaugos reikalavimams teikiant paslaugas ir vykdant darbus;

      - nustatyti reikšmingiausi aplinkos apsaugos aspektai, kuriems poveikį daro arba gali daryti įmonės ar įstaigos vykdoma veikla, ir šiuos aplinkos apsaugos aspektus reglamentuojantys teisės aktai;

      - nustatyti aplinkosauginiai tikslai, uždaviniai ir priemonės šiems tikslams pasiekti;

      - numatyta aplinkosauginių tikslų įgyvendinimo stebėsena – paskirti atsakingi asmenys, nustatyta jų atsakomybė, pareigos ir priemonių įgyvendinimo terminai;

      - parengtas aplinkosauginių ir avarinių situacijų valdymo planas;

      - vykdoma aplinkosauginio gerinimo veiklos kontrolė (pvz., parengiamos metinės ataskaitos, kurios pateikiamos ir pristatomos įmonės vadovybei).

  - Paslaugų teikėjas turi siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas Paslaugų teikėjo specialistų atvykimui į paslaugų teikimo vietą.

- Projektų, pagal kuriuos bus vykdomi statybos darbai, dalys:

  - „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, paprastojo remonto“ projektas:

- Bendroji (B);

- Architektūrinė (SA);

- Vandentiekio ir nuotekų šalinimo (VN);

- Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK);

- Elektrotechnikos (E);

- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER);

- Apsauginės signalizacijos (AS);

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS);

- Statybos skaičiuojamosios kainos dalis (KS).

  - „Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, ketvirto aukšto dalies patalpų paprastojo remonto“ projektas:

- Bendroji (B);

- Architektūrinė (SA);

- Vėdinimo ir oro kondicionavimo (V-OK);

- Elektrotechnikos (E);

- Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) (ER);

- Apsauginės signalizacijos (AS);

- Gaisro aptikimo ir signalizavimo (GSS);

- Statybos skaičiuojamosios kainos dalis (KS).

Administracinės paskirties pastato (Unik. Nr. 4400-0744-0317), esančio Laisvės pr. 79A, Vilniuje, projekto bendrieji rodikliai:

| Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kiekis po paprastojo remonto | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. SKLYPAS |  |  |  |  |
| 1.1. sklypo (jo dalies) plotas | m2 | 16791 | nekeičiamas |  |
| 1.2. sklypo (jo dalies) užstatymo intensyvumas | % | 81 | nekeičiamas |  |
| 1.3. sklypo (jo dalies) užstatymo tankumas | % | 24 | nekeičiamas |  |
| II. PASTATAI |  |  |  |  |
| 2.1. Pastato 5B5/t paskirties rodikliai: 2.1.1. ypatingasis statinys; 2.1.2. administracinės paskirties; 2.1.3. remontuojamose patalpose 22 nuolatinės darbo vietos. |  |  |  |  |
| 2.2. Pastato bendras plotas. * | m2 | 13677,98 | nekeičiamas |  |
| 2.3. Pastato pagrindinis plotas. * | m2 | 8089,71 | nekeičiamas |  |
| 2.4. Pastato tūris.* | m3 | 64757 | nekeičiamas |  |
| 2.5. Aukštų skaičius.* | vnt. | 5 | nekeičiama |  |
| 2.6. Pastato aukštis | m | 20 | nekeičiamas |  |
| 2.7. Energinio naudingumo klasė |  | - | nekeičiama |  |
| 2.8. Pastato remontuojamų (P-135, P-136 patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė |  | - | A |  |
| 2.9. Statinio atsparumo ugniai laipsnis |  | - | I (Pirmas) |  |

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 522 „Dėl Nekilnojamojo turto objektų kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“.