PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE

2023 M. LIEPOS 24 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1307

2023 m.                         SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Kaslita“, atstovaujama direktoriaus Kęstučio Volbeko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2023 m. liepos 24 d. statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1307 (toliau – Sutartis) 9.10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgiant į darbų pakeitimo aktą Nr. 1 sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

- vykdant Švendrių g. kapitalinio remonto darbus vietoje apsauginių ryšių tinklų futliarų įrengimo iš plastmasinių D-160 mm SN8 klasės vamzdžių darbų atlikti rezervinių vamzdžių D110 mm SN8 klasės ryšio tinklams įrengimo darbus.

- sumažinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 304,65 Eur su PVM (trys šimtai keturi eurai, 65 ct) suma.

- Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys susitaria, kad dėl šiame Susitarime nurodyto pakeitimo, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, kuri  yra  58 746,22 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturiasdešimt šeši eurai, 22 ct) be PVM ir 71 082,93 (septyniasdešimt vienas tūkstantis aštuoniasdešimt du eurai, 93 ct) su PVM.  Papildomo susitarimo sudarymo dieną taikomas 21% PVM, kuris sudaro 12 336,71 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai trisdešimt šeši eurai, 71 ct).

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Susitarimo priedas – darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 500 539 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Kaslita“ Klaipėdos g. 47 A, Šiauliai Kodas 144535557 A. s. LT15 7044 0600 0219 6296 AB SEB bankas, b. k. 70440 Tel. 8 647 47 515 El. p. info@kaslita.com |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Kęstutis Volbekas Direktorius Parašas................................................... Data....................................................... A.V. |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Viktorija Žutautė, tel.: +370 41 500 539, el. p.:  v.zutaute@siauliai.lt