DARBŲ SUTARTIS  Nr.

2023 m. birželio 27 d.

Jurbarkas

Sutarties šalys:

Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija, atstovaujama direktorės Vidos Greičiūtės (toliau – Užsakovas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Ranga 24“, atstovaujama direktoriaus Vaidoto Šerpyčio (toliau – Rangovas), s u d a r ė m e  šią sutartį (toliau – Sutartis):

I. BENDROJI DALIS

1. Sutarties dalykas: laiptų remonto darbai (toliau – Darbai) Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos paradinis įėjimas

2. Sutarties kaina: bendra darbų kaina pagal šią Sutartį 17948,22 Eurų (septyniolika tūkstančių devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur, 22 cnt.

3. Darbų kiekiai: nurodyti priede „2023 09 01 komercinis pasiūlymas Nr. D2-“.

II. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4. Rangovas įsipareigoja:

4.1. suteikti Užsakovui 1 punkte nurodytus Darbus šioje Sutartyje numatyta tvarka ir terminais;

4.2. Darbus pradėti vykdyti ne vėliau kaip 2023 m. liepos 4 d. ir atlikti iki 2023 m. rugsėjo 1 d.;

4.3. Darbai turi būti teikiami laiku, kokybiškai, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

4.4. nedelsiant pranešti Užsakovui, jei tinkamam Darbų teikimui jam yra reikalinga papildoma informacija ar nurodymai, taip pat nedelsiant kreiptis į Užsakovą, jei Rangovui kyla bet kokių pagrįstų abejonių dėl teikiamų Darbų teikimo, turinio, detalumo, atitikimo Užsakovo nurodymams;

4.5. savo jėgomis ir lėšomis apsirūpinti reikalinga darbo įranga, technika ir priemonėmis, būtinomis tinkamam Darbų teikimui pagal Sutartį;

4.6. vykdyti visus Užsakovo nurodymus, susijusius su darbų teikimu, bei tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus ir pareigas, numatytas šioje Sutartyje, jos prieduose ir galiojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.suteikti Rangovui tinkamas darbo sąlygas;

5.2. informuoti Rangovą apie bet kokius pastebėtus Darbų trūkumus ir pateikti kitas pastabas dėl Darbų kokybės ir (ar) Darbų atlikimo terminų, bei kitų klausimų, susijusių su šios Sutarties nevykdymu ir (ar) netinkamu vykdymu;

5.3. sumokėti už atliktus Darbus pagal antrame punkte nurodytą kainą, IV dalyje nurodyta tvarka ir terminais.

III. SUTARTIES GALIOJIMAS

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo šioje Sutartyje ar Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka. Sutarties pratęsimas numatomas 1 mėnesiui.

7. Darbai atliekami iki 2023 m. rugsėjo 1 d.

8. Rangovas Darbus teikia laikantis galiojančių teisės normų, taisyklių ir standartų reikalavimų. Rangovas pateikia Užsakovui darbų perdavimo-priėmimo aktus ir sąskaitą faktūrą už suteiktus darbus per 10 darbo dienų, skaičiuojant laiką nuo Darbų užbaigimo dienos.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA IR TERMINAI

9. Užsakovas už Darbus atsiskaito Rangovui pateikus atliktų darbų ir PVM sąskaitą – faktūrą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

10. Į Sutarties 2 punkte nurodytus įkainius įskaityti visi Rangovo mokami mokesčiai ir kitos su Darbų teikimu susijusios išlaidos.

11. Atsiradę nenumatyti Darbai aptariami ir apmokami dvišaliu Užsakovo ir Rangovo susitarimu.

V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12. Jei Rangovas nesuteikia Darbų per 4.2 ir 7 p. nustatytus terminus, Užsakovas turi teisę be atskiro įspėjimo nutraukti šią Sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius.

13. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu.

14. Rangovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį tik dėl svarbių priežasčių. Tokiu atveju Rangovas privalo visiškai atlyginti Užsakovo patirtus nuostolius. Apie tokį Sutarties nutraukimą Rangovas raštu praneša Užsakovui prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

15. Užsakovas bet kada turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, apie tokį Sutarties nutraukimą pranešdamas Rangovui prieš 10 (dešimt) darbo dienų.

16. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės, jei įrodo, kad sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti dėl nenugalimos jėgos veikimo, kurio negalėjo numatyti nei išvengti (force majeure).

VI. KITOS NUOSTATOS

17. Šiai Sutarčiai taikomos visos atlygintinų Darbų teikimą reglamentuojančios Civilinio kodekso normos, jei kitaip nenustato ši Sutartis.

18. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai šaliai.

Sutarties šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS: Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija kodas 290917890 Vydūno g. 15, Jurbarkas Tel. (8 447) 72 561 El.p. rastine@jurbarkogimnazija.lt | RANGOVAS: UAB „Ranga 24“ kodas 304897760 Ryto g. 2, Jurbarkų k., Jurbarko r. sav. Tel. 8 625 15555, El. paštas ranga24@inbox.lt, |
| --- | --- |

Direktorius	                                    	                              Direktorius

_______________________			___________________

(vardas, pavardė, parašas)				(vardas, pavardė, parašas)

A.V					A.V