UAB „Daugesta“ 2022-01- Nr.

[justas@daugesta.lt](mailto:justas@daugesta.lt)

**DĖL ATLIKTŲ DARBŲ VERTINIMO**

UAB „Daugesta“, pagal su Prienų rajono savivaldybės administracija sudarytas sutartis atliko šiuos darbus:

1. Pagal 2020 m. liepos 13 d. sudarytą rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-565 „Prienų m. Žemaitės g. (PR-20) dalies ir F. Vaitkaus g. (PR-2) dalies kapitalinio remonto darbai“ vykdo ypatingo statinio statybos darbus, F. Vaitkaus ir Žemaitės gatvių kategorija yra C (aptarnaujanti gatvė). Bendra darbų vertė – 947711,41 Eur su PVM, iki 2022 metų sausio mėnesio atlikta darbų už 649752,49 Eur su PVM. Darbų trukmė nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2022 m. liepos mėn.
2. Pagal 2020 m. birželio 3 d. sudarytą rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-407 „Revuonos gatvės, Prienų mieste Prienų r. sav. rekonstravimas“ vykdo naujo, ypatingo statinio statybą, Revuonos g. kategorija yra B (pagrindinė gatvė). Bendra darbų vertė – 917715,52 Eur su PVM. Darbai įvykdyti pagal galiojančių teisės aktų ir standartų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus.

Administracijos direktorė Jūratė Zailskienė

Raminta Baranauskienė, tel. (8 319) 61 124, el. p. [raminta.baranauskiene@prienai.lt](mailto:raminta.baranauskiene@prienai.lt)