Projektas „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Valstybės institucijų ir įstaigų vidaus administravimo tobulinimas“ lėšomis

SUSITARIMAS

DĖL 2021 M. RUGSĖJO 1 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 15R-206 PAKEITIMO

2023 m.                          d. Nr.

Vilnius

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Klientas), atstovaujamas direktorės Viktorijos Rūkštelės, ir UAB „Asseco Lietuva“ (toliau – Paslaugų teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Alberto Šermoko, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 1 d. paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 15R-206  (kartu su 2023 m. rugsėjo 1 d. susitarimu Nr. 15R-472 „Dėl 2021 m. rugsėjo 1 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-206 pakeitimo“) (toliau – Sutartis) 10.1 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdami į Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto „Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas“ priežiūros grupės 2023 m. birželio 14 d. protokolą Nr. 12R-485, sudaro šį susitarimą ir susitaria:

- Pakeisti Sutartį, įtraukiant papildomas Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos (toliau – DBSIS) skaityklos, DBSIS ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos integracinės sąsajos – elektroninių paslaugų modulio, DBSIS išorinio pasirašymo portalo, sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, kurios turi būti suteiktos iki 2023 m. spalio 20 d.

- Atsižvelgiant į šio susitarimo 1 punktą, papildyti Sutarties 1 priedą – Techninę specifikaciją naujais 1–3 priedais:

  - 1 priedas – DBSIS skaityklos sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai;

  - 2 priedas – DBSIS ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos integracinės sąsajos – elektroninių paslaugų modulio sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai;

  - 3 priedas – DBSIS išorinio pasirašymo portalo sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai;

3. Už papildomas paslaugas Klientas su Paslaugų teikėju atsiskaitys Sutartyje numatyta tvarka ir terminais. Papildomų paslaugų kaina – 265 124,31 Eur (du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai šimtas dvidešimt keturi eurai ir trisdešimt vienas centas) įskaitant pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM) (219 111,00 Eur (du šimtai devyniolika tūkstančių šimtas vienuolika eurų) be PVM).

4. Atsižvelgiant į papildomų paslaugų įsigijimą, Bendra sutarties kaina – 2 921 794,26 Eur (du milijonai devyni šimtai dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai ir dvidešimt šeši centai), su PVM (2 414 706,00 Eur (du milijonai keturi šimtai keturiolika tūkstančių septyni šimtai keturi eurai) be PVM).

5. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia Klientui patikslintą ar naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį Sutarties 7.1 ir 7.2 papunkčių reikalavimus, apskaičiuotą nuo šio susitarimo 4 punkte nurodytos patikslintos Sutarties vertės.

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 5 punkte, įvykdymo dienos.

7. Šis susitarimas galioja tik kartu su Sutartimi ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Šalių tarpusavio santykiai, neaptarti šiame susitarime, reguliuojami Sutartyje, Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatyta tvarka.

9. Šio susitarimo neatskiriami priedai:

9.1. 1 priedas – DBSIS skaityklos sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai, 3 lapai;

9.2. 2 priedas – DBSIS ir Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos integracinės sąsajos – elektroninių paslaugų modulio sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai, 3 lapai;

9.3. 3 priedas – DBSIS išorinio pasirašymo portalo sukūrimo ir įdiegimo reikalavimai, 3 lapai.

PRIDEDAMA. Paslaugų teikėjo 2023 m. rugsėjo 21 d. „Pasiūlymas dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos papildomo funkcionalumo įdiegimo“ Nr. 01-03S-2-101, adoc.

| KLIENTAS Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822 Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius Tel. (8 5) 271 7177 El. paštas: ird@vrm.lt A. s. LT77 4010 0510 0497 3946 Luminor Bank AS Banko kodas 40100 Direktorė Viktorija Rūkštelė | PASLAUGŲ TEIKĖJAS UAB „Asseco Lietuva“ Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302631095 PVM mokėtojo kodas LT100006181715 V. Gerulaičio g. 10, 08200 Vilnius Tel.: (8 5) 210 2400 Faks.: (8 5) 210 2401 El. paštas: info@asseco.lt A. s. LT64 7044 0600 0770 5693 AB SEB bankas Banko kodas 70440 Generalinis direktorius Albertas Šermokas |
| --- | --- |