# PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1/141

# Prie 2023 m. birželio 1 d. sutarties Nr. 75

# 2023-09-29

# Utena

Mes, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, adresas J. Basanavičiaus g. 59, Utena,  įmonės kodas  300083878,  PVM mokėtojo kodas LT 100002771119, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktorius Ramūno Juodėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus ir

UAB „Raseinių statyba“, adresas Maironio g. 80, Raseiniai,  įmonės kodas 172310471, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Bekampio, veikiančio pagal įmonės įstatus,

toliau abi šalys vadinamos Šalimis, sudarėme šį papildomą susitarimą, toliau vadinamą „Papildomu susitarimu“.

# Papildomo susitarimo objektas – UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ ir UAB „Raseinių statyba“ 2023 m. birželio 1 d. sutarties Nr. 75 (toliau – „Sutartis“) darbų atlikimo ir sutarties galiojimo terminų pratęsimas.

# Papildomas susitarimas sudaromas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 1 p. ir Sutarties 17 p., bei atsižvelgiant į pratęstą projekto „Komunalinių atliekų infrastruktūros plėtra“ (toliau – Projektas) veiklų įgyvendinimo laikotarpį, pakeistą Projekto finansavimo sutartį, bei Rangovo 2023 m. rugsėjo 26 d. gautą raštą  Nr. 184 ,,Dėl kitos paskirties inžinierinio statinio (stoginės) Sąvartyno g. 5, Mockėnų k. Utenos sen., Utenos raj., darbo projekto rengimo ir statybos darbų vykdymo“.

# Šalys susitaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2023 m. gruodžio 8 d.

2. Atsižvelgiant į pratęstą darbų atlikimo terminą, pratęsti sutarties galiojimo terminą iki 2024 m. vasario 7 d.

2. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo momento ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

# 3. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

# ŠALIŲ REKVIZITAI

ATLIEKŲ TURĖTOJAS	     	          ATLIEKŲ TVARKYTOJAS

| UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras” Adresas: J. Basanavičiaus g. 59, Utena Įmonės kodas: 300083878 PVM kodas LT100002771119 A/s LT51 7181 1000 0946 7967 AB Šiaulių bankas Banko kodas 71811 Tel. +370 389 50440 El. p.: info@uratc.lt Direktorius Ramūnas Juodėnas _____________ A.V. | UAB „Raseinių statyba” |
| --- | --- |
|  | Adresas: Maironio g. 80, Raseiniai |
|  | Įmonės kodas 172310471 |
|  | PVM kodas LT723104716 |
|  | A/s LT75 7300 0100 0257 2795 AB Swedbank Banko kodas 73000 |
|  | Tel. +370 428 70736 El. p. info@rstatyba.lt |
|  | Generalinis direktorius Saulius Bekampis _____________ A.V. |