# SUSITARIMAS

# DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. „KAUNO R. SAV., VILKIJOS SEN VILKIJOS MIESTO KAUNO GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES            NR. S-1113 PAKEITIMO

2023 m.         d.   Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Vigatas“, įmonės kodas 180225992, adresas Plento         g. 13, Norgėlai, Raseinių r. sav., atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij, veikiančio pagal bendrovės įstatus, veikianti jungtinėje veikloje kartu su UAB ,,Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami ,,Šalimis“, sudarė 2022 m. rugpjūčio 31 d. ,,Vilkijos seniūnijos Vilkijos miesto Kauno gatvės kapitalinio remonto“ sutarties Nr. S-1113 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies, Sutarties bendrosios dalies 4.8-4.10 punktais ir 18.15 punktu, atsižvelgdamos į 2023-07-28 pasitarimo protokole Nr. 3,  nurodytas aplinkybes bei į UAB ,,Vigatas“ pateiktą darbų pakeitimo aktą, susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus, kurių vertė yra 18610,22 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių šeši šimtai dešimt eurų ir 22 ct), o kiekiai ir įkainiai nurodyti darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1196255,62 Eur su PVM (milijonas šimtas devyniasdešimt šeši tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt penki eurai ir 62 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4.  Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 ir lokalinės sąmatos, 22 lapai.

Užsakovas:	  Rangovas:

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 Telefonas (8 37) 30 55 02 El. paštas info@krs.lt A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | UAB „Vigatas“ Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. Įmonės kodas 180225992 PVM kodas LT802259917 A.s. LT207300010092003517 Tel. +370 614 56119, +370 686 51507 El. paštas info@vigatas.lt Direktorius Oleg Barkovskij |
| --- | --- |