SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES „DĖL RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO

2023 m. spalio 2 d. Nr. 5

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkį Nr. MP-77 „Dėl Kęstučio Užemecko skyrimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 10.2 ir 10.5 papunkčiais, susitaria:

- Pritarti Rangovo pateiktų papildomų kiekių poreikiui ir Patvirtinti naujų reikalingų atlikti darbų įkainius, siekiant tinkamai ir laiku užbaigti rangos darbus įgyvendinant projektą, už 171 207,82 Eur pagal pridedamas lokalines sąmatas.

- Pritarti dėl pakeitimų atsiradusiems nevykdomų darbų kiekiams už 65 982,52 Eur pagal pridedamas lokalines sąmatas.

- Pakeisti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą, t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos 5.020.074,85 (penki milijonai dvidešimt tūkstančių septyniasdešimt keturi Eur, 85 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 871.252,66 (aštuoni šimtai septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai penkiasdešimt du Eur, 66 ct) Eur, įrašyti 5.125.300,15 (penki milijonai vienas šimtas dvidešimt penki tūkstančiai trys šimtai Eur, 15 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 889.514,90 (aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiolika Eur, 90 ct) Eur.

- Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

PRIDEDAMA:

- Papildomų darbų kiekių Lokalinė sąmata;

- Papildomų naujų darbų įkainių Lokalinė sąmata;

- Nevykdomų darbų kiekių lokalinė sąmata;

| UŽSAKOVAS Raseinių rajono savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Projektas KARMA“ |
| --- | --- |
| Įstaigos kodas: 288740810 Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai Tel.: 8428 79600 El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt Direktorius Kęstutis Užemeckas A. V. | Įmonės kodas: 302701864 Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k. Josvainių sen., Kėdainių r. sav. Tel.: 861476815 El. paštas: info@projektaskarma.lt Direktorius Adas Laurinaitis A. V. |