PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2022 M. BALANDŽIO 15 D. SUTARTIES NR. DS-168 „DAUGIAFUNKCĖS SPORTO SALĖS TAIKOS G. 21A, ROKIŠKYJE STATYBOS RANGOS SUTARTIS“

2023 m. spalio 4 d. Nr. DS-476

Rokiškis

Mes, Rokiškio rajono savivaldybės administracija, biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188772248, kurios registruota buveinė yra Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis, atstovaujama administracijos direktoriaus Valerijaus Rancevo, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB „Infes“, įmonės kodas 302947360, registruota LR juridinių asmenų registre adresu Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, surašėme papildomą susitarimą.

Šiam papildomam susitarimui galioja pirkimo sutarties Nr. DS-168, sudarytos 2022 m. balandžio 15 dieną (toliau – Sutartis) sąlygos, žodžiai ir frazės, turi tas pačias reikšmes, kokios jiems atitinkamai suteiktos Nr. DS-168 sutartyje.

Susitarimo objektas:

- Vadovaujantis sutarties 10.1.2, 10.1.4. ir 10.2. punktų nuostatomis, Šalys susitaria atsisakyti dalies buitinių ir lietaus nuotekų bei vandentiekio tinklų įrengimo darbų, kurių vertė yra 118 890,34 Eur su PVM, ir  atlikti papildomus buitinių ir lietaus nuotekų bei vandentiekio tinklų įrengimo darbus pagal UAB „Synergy Solutions“ parengtą projekto lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies A laidą (Nr. SS2028-00-TP-LVN), kurių vertė 163 536,96 Eur su PVM. Atsižvelgiant į tai, Sutarties vertė didinama 44 646,62 Eur su PVM. Bendra Sutarties vertė po pakeitimo - 8 907 096,62 Eur su PVM.

- Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

- Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos ir galioja visa apimtimi tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Papildomu susitarimu.

- Šis papildomas susitarimas yra sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Papildomo susitarimo priedai:

  - patikslintas Veiklų sąrašas.

Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Rokiškio rajono savivaldybės administracija Sąjūdžio 1 a., LT-42136 Rokiškis Įmonės kodas: 188772248 PVM mokėtojo kodas: - ne PVM mokėtoja A. s. LT18 4010 0415 0001 0095 Luminor Bank AS, kodas 40100 Tel. (8 458) 71482 Faksas (8 458) 71420 El. p. savivaldybe@rokiskis.lt Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Valerijus Rancevas ___________ (parašas) A.V. | RANGOVAS UAB „Infes“ Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius Įmonės kodas: 302947360 PVM mokėtojo kodas: LT100007393212 A. s. LT19 7300 0101 3398 7657 Tel. +370 5 231 3209 El. p. info@infes.lt Generalinis direktorius Arvydas Markevičius ____________ (parašas) A.V. |
| --- | --- |